АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_______________                            с. Михайловка                                  № _______________

Об утверждении мероприятий муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего

имущества в многоквартирных домах, в которых

проживают инвалиды, в целях их приспособления

с учётом потребностей инвалидов и обеспечения

условий их доступности для инвалидов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением администрации Михайловского муниципального района от 18.05.2018 № 568- па «О муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учётом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов», Уставом Михайловского муниципального района, администрация Михайловского муниципального района:

1. Утвердить план мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Е.А. Саломай.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                     В.В. Архипов

- Приложение № 1 к

- распоряжению администрации

- Михайловского муниципального района

- ________________от_____________

План мероприятий по обследованию жилых помещений

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды, входящих в состав

жилищного фонда Михайловского муниципального района и

частного жилищного фонда, с учетом потребностей

инвалидов и обеспечения условий их

доступности для инвалидов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка и направление списков инвалидов в комиссию по проведению обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах списка инвалидов по категориям, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649, по следующим категориям: а) со стойкими расстройствами двигательной функции , сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; в) со стойким и расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств; г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. | Приступить к реализации плана с момента принятия и утверждения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации нормативных документов (форма акта обследования, правила проведения проверки, форма решения, форма заключения) | Отдел по Михайловскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов» (далее – Правила) |
| 2 | Подготовка и направление в комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - муниципальная комиссия) документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы. | В течение 30 дней с момента направления запроса. | Отдел жилищного контроля, (управляющие компании, обслуживающие организации, ТСЖ, ТСН) | Постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов» |
| 3 | Рассмотрение документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего план а мероприятий, формирование реестра жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Михайловского муниципального района и частного жилищного фонда, разработка и утверждение графика (последовательности и сроков) обследования комиссией жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах. | В течение 15 дней после поступления документов | Муниципальная комиссия | п. 5 Правил утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» |
| 4 | Проведение обследования: - Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания; - Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения; - Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | В течение года | Муниципальная комиссия | п. 5 Правил |
| 5 | Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования). | В течение 10 дней с даты проведения обследования, указанного в пункте 5 настоящего порядка | Муниципальная комиссия | п. 12 Правил |
| 6 | Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонт а многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или ) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий и их доступности для инвалида (в случае если в акте обследования содержится вывод о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта). | В течение 2 месяцев с даты составления акта обследования | Муниципальная комиссия | п. 15 Правил |
| 7 | Проведение проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | В течение 10 дней с даты принятия решения о проведении проверки | Муниципальная комиссия |  |
| 8 | Принятие решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции или капитального ремонт а многоквартирного дом а (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | В течение 10 дней с даты проведения проверки | Муниципальная комиссия | п. 17 Правил |
| 9 | Принятие заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение 10 дней с момента принятия решения, указанного в пункте 9 настоящих правил | Муниципальная комиссия | п. 19 Правил |
| 10 | Принятие заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | В течение 10 дней с момента принятия решения, указанного в пункте 9 настоящих правил | Муниципальная комиссия | п. 20 Правил |
| 11 | Направление заключения, указанного в п 10 настоящего плана Главе Михайловского муниципального района – Главе администрации района | 10 дней с момента принятия заключения, указанного в пункте 10 настоящего плана | Муниципальная комиссия | п. 22 Правил |