АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019                                         с. Михайловка                                                   № 78-па

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

Михайловского муниципального района к работе

в отопительный период 2019-2020 годов

На основании распоряжения и.о. Губернатора Приморского края от 09 января 2019 года № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2019-2020 годов», Устава Михайловского муниципального района, с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав районного штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов (прилагается).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

2.1. До 1 сентября 2019 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

2.2. До 15 октября 2019 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Ресурсоснабжающим организациям, обеспечивающим теплоснабже-

ние, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение объектов жилого фонда и социальных объектов, организациям, осуществляющим обслуживание и управление жилым фондом, учреждениям социальной сферы на территории Михайловского муниципального района:

3.1. Начать подготовку объектов к отопительному периоду 2019-2020 годов не позднее 01 июня 2019 года согласно утвержденным руководителями организаций планам мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду 2019-2020 годов, согласованными с заместителем главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения;

3.2. Обеспечить подготовку объектов, находящихся в их ведении, к работе в условиях отопительного периода.

4. Ресурсоснабжающим организациям, обеспечивающим теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, всех форм собственности:

4.1. В срок до 15 мая 2019 года разработать и направить на согласование в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района (далее – Управление) планы мероприятий с указанием выделенных средств и графика выполнения работ по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов. При формировании планов подготовки к отопительному сезону предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования;

4.2. Разработать и направить в Управление в срок до 15 мая 2019 года планы-графики переаттестации и обучения персонала, принимающего непосредственное участие в работе тепловых установок;

4.3. Разработать и направить в Управление в срок до 15 мая 2019 года графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

4.4. В срок до 15 октября 2019 года обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Информацию о выполнении предоставить в Управление;

4.5. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в ведении, к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в установленные сроки;

4.6. Провести оценку готовности электрических и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов и обеспечить получение паспортов готовности до 01 ноября 2019 года;

4.7. Разработать и представить инструкции, устанавливающие время и порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций и служб ЖКХ при устранении аварий и инцидентов, в Управление до 01 сентября 2019 года.

5. Теплоснабжающим организациям всех форм собственности рекомендовать:

5.1. В срок до 1 сентября 2019 года разработать и предоставить в Управление графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

5.2. В срок до 01 октября 2019 года обеспечить накопление запасов топлива не ниже нормативных, данные об объемах накопления топлива предоставить в Управление;

5.3. Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплообеспечения муниципального района и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

5.4. Разработать мероприятия по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

5.5. Обеспечить ежемесячное представление в Управление отчетов о фактическом расходе топлива и его наличия на складах до 2-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

6. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, собственникам помещений при непосредственном управлении многоквартирными домами:

6.1. Разработать и предоставить до 01 апреля 2019 года в Управление согласованные с теплосетевой организацией графики промывки и опрессовки отопительной системы и проведения плановых ремонтов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

6.2. Выполнить плановые ремонты на обслуживаемых системах теплопотребления и тепловых пунктах в соответствии с рекомендациями энергоснабжающих организаций. Провести промывку и гидравлические испытания внутренних систем теплопотребления. В срок до 01 августа 2019 года предоставить в Управление акты промывки и опрессовки отопительной системы;

6.3. Выполнить подготовку всех систем и элементов многоквартирных жилых домов к эксплуатации в отопительный период и получить паспорта готовности в срок до 01 сентября 2019 года;

6.4. Проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил, либо произвести иные, предусмотренные действующим законодательством, действия, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

7. Организациям жилищно-коммунального хозяйства обеспечить предоставление в Управление в установленные сроки:

- информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2019 года по 15 ноября 2019 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2019 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода ежемесячно в период с 01 ноября 2019 года по 01 апреля 2019 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- информации о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

- ежемесячно представлять отчет о фактическом расходе топлива и наличии запасов топлива по окончании календарного месяца.

8. Уполномоченным структурам Министерства обороны Российской Федерации обеспечить контроль за подготовкой и предоставлением необходимых документов к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов для получения паспорта готовности объектов ЖО(К)О № 2 г.Уссурийск филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, расположенных на территории Михайловского муниципального района.

9. Управлению жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района:

9.1. Обеспечить оперативный контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону;

- за подготовкой объектов соцкультбыта района к отопительному сезону;

- за накоплением топлива на источниках теплоснабжения.

9.2. В срок до 15 мая 2019 года создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций,  потребителей тепловой энергии и разработать программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов;

9.3. Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности:

- жилищного фонда – до 15 сентября 2019 года;

- объектов социального значения – до 15 сентября 2019 года;

- теплоснабжающих, теплосетевых организаций – до 01 ноября 2019 года;

9.4. В срок до 01 сентября 2019 года привести в соответствие с требованием законодательства РФ муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов при устранении аварий и инцидентов на территории Михайловского муниципального района, предоставить копию данного правового акта в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

9.5. Определить расчеты и утвердить в срок до 01 сентября 2019 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов;

9.6. Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей на территории муниципального района, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

9.7. Обеспечить выполнение требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному сезону, и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону;

9.8. Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района;

9.9. При необходимости вносить изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы при подготовке к отопительному сезону.

10. Руководителям образовательных учреждений (директора школ, заведующие детских садов), ММБУК ММР «МКИО» (Кузьменко О.В.), МКУ «МСООУ» (Мельничук Н.Н.) и МКУ «УОТОД АММР» (Хачатрян Г.В.):

10.1. При подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов для обеспечения надежности теплоснабжения объектов социального значения устранить выявленные нарушения тепловых и гидравлических режимов работы систем теплоснабжения в отопительный период 2019-2020 годов, произвести промывку и гидравлические испытания систем теплоснабжения до 15 сентября 2019 года с обязательным оформлением паспортов готовности;

10.2. Приказами по учреждениям закрепить лиц, ответственных за подготовку систем теплоснабжения объектов социального значения к отопительному периоду и их эксплуатацию в отопительный период 2019-2020 годов;

10.3. В срок до 25 марта 2019 года подготовить и представить графики ремонтно-восстановительных работ на объектах соцкультбыта и еженедельно представлять информацию о ходе их выполнения в управление жизнеобеспечения администрации муниципального района;

10.4. Производить своевременную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии в соответствии с утвержденными лимитами тепло-, электропотребления предприятий и организаций с разбивкой по месяцам и кварталам.

11. МКУ «УОТОД АММР» (Хачатрян Г.В.), МКУ «МСООУ» (Мельничук Н.Н.), ММБУК ММР «МКИО» (Кузьменко О.В.) осуществлять с 01 января 2019 года финансирование расходов на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и муниципальных услуг) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на основании фактических показаний приборов учёта потребления.

12. Управлению финансов (Сенчило А.А.) администрации муниципального района:

12.1. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациями, финансируемыми за счет местного бюджета, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления организаций;

12.2. Обеспечить финансирование объема средств местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства при подготовке коммунального хозяйства к отопительному сезону 2019-2020 годов в соответствии с утвержденным бюджетом на 2019 год и утвержденным планом-графиком ремонтно-восстановительных работ для подготовки объектов соцкультбыта Михайловского района к работе в отопительном сезоне 2019-2020 годов.

13. Управлению имущественных и земельных отношений администрации муниципального района (Балабадько Ю.А.) продолжить проведение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признанию права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края по состоянию на 01 июля 2019 года до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

14. Контроль за своевременной и качественной подготовкой жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2019-2020 годов возложить на заместителя главы администрации муниципального района Смирнову В.Г.

15. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Хачатрян Г.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

16. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  опубликования.

17. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                                      В.В. Архипов

УТВЕЖДЁН

постановлением администрации

Михайловского муниципального района

от 04.02.2019 № 78-па

## Состав

## районного штаба по подготовке

## объектов жилищно-коммунального хозяйства

## к отопительному сезону 2019-2020 годов

| Заместитель главы администрации района | председатель штаба Смирнова В.Г. |
| --- | --- |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | заместитель председателя штаба Соловьянов А.В.. |
| Начальник отдела по работе с жилищным фондом | член штаба Бурцева В.А. |
| Начальник Михайловского теплового района филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» | член штаба Миколайчук Ю.Л. |
| Начальник участка «Михайловский» ПП «Артемводоканал» КГУП «Приморский водоканал» | член штаба Авджян М.К. |
| Руководитель МКОУ «МСООУ» | член штаба Мельничук Н.Н. |
| Генеральный директор ОАО «Михайловскагропромэнерго» | член штаба Копылов В.Н. |
| Начальник РЭС Ивановский АО «ДРСК» Филиал «Приморские электрические сети» | член штаба Авраменко Ю. А. |
| Начальник РЭС Уссурийский АО «ДРСК» Филиал «Приморские электрические сети» | член штаба Фролов А.А. |
| Главный инженер ООО «ДЭСК» (Дальневосточная энергетическая компания) | член штаба Рябов Д.С. |
| Начальник ЖЭ(К)О № 2 (г.Уссурийск) Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) | член штаба Бондаренко С.О. |
| Начальнику Филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго Дальневосточная дирекция по энергообеспечению Уссурийская дистанция электроснабжения | член штаба Данилюк А.В. |
| Директор ООО «Жилсервис» | член штаба Кочеткова М.К. |
| Директор ООО «Авангард» | член штаба Цой А.В. |
| Директор ООО «Ямато» | член штаба Романив В.В. |
| Руководитель ИП Вишняк Н.А. | член штаба Вишняк Н.А. |
| Руководитель ИП Окунев С.М. | член штаба Окунев С.М. |
| Председатель ТСЖ «Варяг» | член штаба Литвинов И.Е. |
| Председатель ТСЖ «Океан» | член штаба Кучерук К.С. |