ДУМА

МИХАЙЛОВСКОГО         МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

с Михайловка

25.10.2012г.                                                                                                              № 339

О выполнении мероприятий по подготовке Михайловского муниципального района к отопительному

сезону 2012-2013 г. г.

Рассмотрев вопрос «О выполнении мероприятий по подготовке Михайловского муниципального района к отопительному сезону 2012-2013 годов»,  Дума Михайловского муниципального района отмечает следующее.

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2012-2013 годов в консолидированном бюджете Михайловского муниципального района предусмотрено 23,938 млн.рублей.

На все объекты соцкультбыта, а также котельные района оформлены паспорта готовности к эксплуатации в условиях осенне-зимнего периода 2012-2013 годов.  Из 36.1 км. тепловых сетей подготовлено 36,1 км, заменено ветхих тепловых сетей 7,4 км из 7,4 необходимых. Из 106,6 км  водопроводных сетей подготовлено 106,6 км., из 7,0 км. ветхих сетей водоснабжения заменено  7,0 км. необходимых. Из 27,9 км  сетей водоотведения подготовлено 27,9 км, из них 5,7 км  ветхих из 5,7 км  необходимых. Из 166,1 км сетей электроснабжения необходимых подготовлено 166,1 км, из них 4,9 км ветхих сетей.

В период подготовки было заменено 3,8 км  водовода «Ипполитовский», на эти цели из краевого бюджета  выделено 22,178 млн.рублей. На котельной №2 установлено 2 новых котла, продолжается демонтаж и замена 4 остальных. На реконструкцию котельной №.2 с. Михайловка из краевого бюджета выделено 10,258 млн.рублей.

Отопительный период в жилищном фонде начат с 15 октября 2011 года.

Предприятиями теплоснабжения и электроснабжения Михайловского муниципального района при подготовке к отопительному сезону 2012-2013 годов проведены противоаварийные тренировки персонала. Создан запас материально-технических ресурсов, организовано укомплектование аварийно-восстановительных бригад необходимой техникой и оборудованием. Организовано круглосуточное дежурство дежурно-диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бригад.

На начало отопительного сезона обеспечен запас топлива на котельных, отапливаемых самостоятельно в количестве 400 тонн. На котельных КГУП «Примтеплоэнерго»  обеспечен запас топлива в количестве:  уголь – 13270,7  т,   мазут – 304 т.

Согласно графику  ремонтно-восстановительных работ проведены мероприятия по подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону. Собственные котельные образовательных учреждений подготовлены к работе. Заключены договоры на поставку угля с ООО «Глобал». На котельных имеется запас угля. Завоз угля осуществляется в соответствии с графиком поставок. 	Выполнены комплексы работ по промывке внутренней системы отопления и ее гидравлического испытания на сумму 466252 руб. В ходе подготовки образовательных учреждений к отопительному сезону 2012-2013 годов были выполнены  работы на сумму 11233522,98 рублей.

Исходя из выше изложенного, Дума Михайловского муниципального района

Р Е Ш И Л А:

1.Информацию « О выполнении мероприятий по подготовке Михайловского муниципального района  к отопительному сезону 2012 -2013 годов» принять к сведению.

2. Рекомендовать  главе Михайловского муниципального района (Чеботков А.И.)

усилить контроль за состоянием объектов  ТЭК и ЖКХ  Михайловского муниципального района, в том числе объектов образовательных учреждений,  при прохождении  отопительного сезона  2012-2013 годов.

3. Рекомендовать редакции районной газеты «Вперед» регулярно освещать ход подготовки к отопительному сезону в районе.

4. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель председателя Думы Михайловского

муниципального района	   В.В. Дубовой