

**АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2020 с. Михайловка № 549-па

**Об утверждении программы комплексного развития**

**социальной инфраструктуры Михайловского муниципального**

**района на 2020 – 2029 годы**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава Михайловского муниципального района администрация Михайловского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2020 – 2029 годы.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Горшков А.П.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района Приморского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте администрации Михайловского муниципального

района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Михайловского муниципального района Саломай Е.А.

**Глава Михайловского муниципального района –**

**Глава администрации района В.В. Архипов**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Михайловского муниципального района

от 19.06.2020 № 549-па

**Муниципальная программа**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**Михайловского муниципального района на 2020 – 2029 годы**

Паспорт муниципальной программы

комплексного развития социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2020 – 2029 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2020 – 2029 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы, его местонахождение | администрация Михайловского муниципального района (Приморский край, Михайловский район, ул. Красноармейская, 16) |
| Ответственный разработчик Программы | - отдел экономики управления экономики (Приморский край, Михайловский район, ул. Красноармейская, 16);  - управление образования (Приморский край, Михайловский район, ул. Красноармейская, 16);  - управление культуры и внутренней политики (Приморский край, Михайловский район, ул. Красноармейская, 16); |
| Цели и задачи Программы | *Цель* *Программы*: Обеспечение достижения необходимого уровня обеспеченности населения района объектами образования, физической культуры и спорта и объектами культуры.  *Задачи*:  1. Определение потребности в количестве объектов социальной инфраструктуры.  2. Обеспечение жителей района надежными и качественными услугами социальной сферы.  3. Обеспечение доступности дошкольного образования детей с 1,5 лет.  4. Обеспечение доступности объектов дошкольного и среднего общего образования.  5. Способствование переводу школ на односменный режим обучения.  6. Обеспечение новыми местами дополнительного образования детей.  7. Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.  8. Пропаганда физической культуры и спорта.  9. Разработка плана мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | а) доля обучающихся во вторую смену в общей численности обучающихся;  б) доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию.  в) доля детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет, получающих услуги по дошкольному образованию;  г) доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  д) доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся;  е) доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в 2020-2029 годах в один этап |
| Перечень основных мероприятий Программы | Перечень мероприятий Программы сформирован на основе приоритетности и необходимости тех или иных мероприятий (Таблица № 11) |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование мероприятий программы предусмотрено в рамках муниципальных программ.  Прогнозируемый объем финансового обеспечения Программы составит 417815,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 28972,3 тыс. руб.  2021 год – 106831,0 тыс. руб.  2022 год –163442,0 тыс. руб.  2023 год – 28830,0 тыс. руб.  2024 год – 42490,0 тыс. руб.  2025-2029 годы - 42490,0 тыс. руб.  Из них, за счет средств местного бюджета – 265595,68 тыс. руб.:  2020 год – 28972,3 тыс. руб.  2021 год – 59328,4 тыс. руб.  2022 год – 58725,0 тыс. руб.  2023 год – 28830,0 тыс. руб.  2024 год – 42490,0 тыс. руб.  2025-2029 годы – 47250,00 тыс. руб.  прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей программы, составляет:  за счет субсидии из краевого бюджета – 39620,0 тыс. руб.:  2020 год – 0,0 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 39620,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025-2029 годы –0,0 тыс. руб.  за счет субсидии из федерального бюджета – 112600,0 тыс. руб.:  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021 год – 47503,0 тыс. руб.;  2022 год – 65097,0 тыс. руб.;  2023 год – 0,0 тыс. руб.;  2024 год – 0,0 тыс. руб.;  2025-2029 годы - 0,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | а) снизится доля обучающихся во вторую смену в общей численности обучающихся;  б) увеличится доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию.  в) увеличится доля детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет, получающих услуги по дошкольному образованию;  г) увеличится доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  д) увеличится доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся;  е) снизится доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Михайловского муниципального района в лице заместителя главы администрации Михайловского муниципального района |

1. **Характеристика существующего состояния объектов социальной инфраструктуры района. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

*1.1 Описание социально-экономического состояния Михайловского муниципального района, сведения о градостроительной деятельности на территории района*

Территория Михайловского района входит в состав Приморского края. Михайловский муниципальный район граничит на севере с Хорольским муниципальным округом и Черниговским муниципальным районом, на востоке – с Анучинским муниципальным округом, на юге – со Шкотовским муниципальным районом и Уссурийским городским округом, на западе – с Октябрьским муниципальным районом.

По состоянию на 01.01.2020 года общая площадь земель Михайловского муниципального района составляет 2741,4 кв. км. Наибольшую площадь территории района занимают земли сельхозназначения – 112,8 тыс. га.

Численность населения Михайловского муниципального района по состоянию на 01 января 2019 г. составляет 28666 человек. В течение 2015 – 2018 гг. среднегодовая численность населения сократилась на 2288 человек (на 7% относительно 2015 года), наблюдается стабильная тенденция постепенного снижения численности населения.

Таблица 1. Оценка численности постоянного населения (чел.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | 29074 | 28666 | 28383 | 28400 | 28400 | 28700 | 29000 |
| Естественный прирост | - 137 | - 100 | - 90 | - 80 | - 40 | - 38 | - 30 |
| Миграционный прирост | - 593 | - 308 | - 76 | - 20 | 40 | 338 | 330 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 5965 | 5733 | 5700 | 5680 | 5710 | 5820 | 5870 |
| Население трудоспособного возрасти | 15588 | 15800 | 15820 | 15636 | 15900 | 15950 | 16000 |
| Население старше трудоспособного возраста | 7521 | 7133 | 6980 | 7840 | 6790 | 6930 | 7130 |

Снижение численности населения района обусловлено усилением тенденции старения населения, естественной убылью и миграционным оттоком.

Естественная убыль населения в 2019 г. составила – 126 чел. Наблюдается устойчивая тенденция превышения смертности над рождаемостью. Рождаемость составляет 1,2 % от общей численности населения 2019 г. Темп роста рождаемости за последние пять лет составил 93,1 %. Кроме того, за последние 5 лет в 2014 – 2018 гг. наблюдается отрицательный миграционный прирост.

Таблица 2. Показатели демографии (чел.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Среднее значение | Темп роста 2018 к 2014 |
|  | Прибыло | Чел. | 658 | 778 | 738 | 633 | 781 | 717,6 | 118,6 |
|  | Выбыло | Чел. | 1390 | 1238 | 1352 | 1327 | 1449 | 1351,2 | 104,2 |
|  | Миграционный прирост | Чел. | -732 | -460 | -614 | -694 | -668 | -633,6 | 91,2 |

В среднегодовом исчислении ежегодно из района выбывает 1351 чел., прибывает 718 чел. Среднегодовая миграционная убыль в период с 2015 по 2018 г. составила 633,6 чел.

Несмотря на снижение численности и естественную убыль населения, наблюдаемые в течение последних пяти лет, складывается следующая ситуация: увеличивается численность и доля людей старше трудоспособного возраста, сокращается численность и доля лиц трудоспособного возраста при неизменном значении доли лиц моложе трудоспособного возраста, что приводит к демографическому старению населения.

Таблица 3. Категории населения (чел.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Темп роста 2018 к 2014 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | Чел. | 6000 | 6085 | 6077 | 5965 | 5846 | 97,4 |
| 2 | Трудоспособного возраста | Чел. | 17660 | 16998 | 16283 | 15558 | 14886 | 84,3 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | Чел. | 7768 | 7871 | 7871 | 7960 | 7934 | 102,1 |

В Михайловском районе на начало 2019 г. на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 926 чел. нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 533 чел. старше трудоспособного возраста и 393 чел. моложе трудоспособного возраста.

Общая численность населения старше трудоспособного возраста на начало 2019 г. составила 7,934 тыс. чел., или 27,7 % от общей численности населения. В период с 2015 по 2018 г. общая численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 2%.

Общая численность населения трудоспособного возраста на начало 2019 г. составила 14,886 тыс. чел., или 52 % от общей численности населения. В период с 2015 по 2019 г. общая численность населения трудоспособного возраста сократилась на 16 %.

Общая численность населения моложе трудоспособного возраста на начало 2019 г. составила 5,846 тыс. чел., или 20,4 % от общей численности населения. В период с 2015 по 2018 гг. общая численность населения моложе трудоспособного возраста уменьшилась на 2,5 %.

Значительных изменений доли населения по возрастному составу к 2029 г. не прогнозируется.

В соответствии с Законом Приморского края от 14 ноября 2001 года № 161-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Приморского края» в состав Михайловского муниципального района входит тридцать один населенный пункт.

Законом Приморского края от 06 августа 2004 года № 130-КЗ «О Михайловском муниципальном районе» утверждены границы Михайловского муниципального района. По сведениям, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости площадь Михайловского муниципального района составляет 2 741,4 кв. км.

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благополучия населения района. Она охватывает систему образования, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения муниципального образования.

Социальная сфера, как целостная система, объединяет учреждения различных отраслей, благодаря деятельности которых обеспечивается создание комфортных условий для проживания на территории населенных пунктов района. В ее составе выделяют учреждения культурно-образовательной сферы, здравоохранения и социального обеспечения, объекты физкультурного и спортивного назначения, предприятия торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.

В экономике района функционирует около 300 организаций, на которых задействовано порядка 7 тыс. человек работающих. Свыше 150 организаций находятся в частной собственности. На долю предприятий малого и среднего бизнеса приходится почти 50 % от общего количества организаций.

Основными направлениями деятельности Михайловского района исторически определились угледобывающая промышленность в силу богатства района горнорудными ресурсами (градообразующее предприятие – Разрезоуправление «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь») и традиционное для данной местности сельское хозяйство. На долю этих двух ведущих отраслей экономики приходится свыше 60 % валового продукта территории. Здесь Михайловский район занимает лидирующие позиции среди муниципальных районов Приморского края: по объёму отгруженной промышленной продукции – 4 место, по производству сельскохозяйственной продукции – 2 место.

Сельскохозяйственную деятельность осуществляют 18 предприятий различных форм собственности и 102 крестьянско-фермерских хозяйства. В районе заложена прочная основа для роста производства сельскохозяйственной продукции: осуществляется строительство объектов по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, новых животноводческих комплексов и реконструкция имеющихся молочно-товарных ферм. Развитие агропромышленного комплекса во многом определяется созданием территории опережающего социально-экономического развития ТОР «Михайловский».

Ключевым резидентом выступает ООО «Русагро-Приморье», представитель одного из крупнейших федеральных производителей свинины. На базе этой компании уже сейчас в Михайловском районе создан агрокластер, специализирующийся на выращивании кукурузы, сои и других культур.

Общие данные, влияющие на разработку социально-экономических параметров Программы:

Общая площадь Михайловского района (на 01.01.2020) - 2 741,4 кв. км.

Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2019) - 756,21 тыс. кв. м.

Темп роста общей площади жилищного фонда (2018/2014 гг.) – 100,8 %.

Введено в действие жилых домов за период 2014-2019 гг. – 32,21 тыс. кв. м., ввод осуществлен за счёт средств застройщиков.

* 1. *Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами*

**1.2.1 Образование**

Образование является одним из ключевых направлений развития территории. Основными направлениями системы образования района являются дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования детей.

В настоящее время в Михайловском муниципальном районе сеть образовательных организаций представлена следующими учреждениями, указанными в таблице 4.

Таблица 4. Характеристика учреждений образования Михайловского муниципального района

| №  п/п | Назначение,  (Объект) | Адрес | Ед. изм. | Расчетная вместимость | Фактическая вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | |
| 1 | МДОБУ д/с  № 16 «Светлячок» с. Михайловка | Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, квартал 3, д. 10 | мест | 160 | 169 |
| 2 | МДОБУ д/с № 3 «Берёзка» с. Михайловка | Приморский край, Михайловский район,  с. Михайловка, Безымянный пер., д. 4 | мест | 125 | 138 |
| 3 | МДОБУ д/с № 30 «Журавлик» с. Ивановка | Приморский край, Михайловский район,  с. Ивановка, ул. Зареченская, д. 32 | мест | 145 | 132 |
| 4 | МДОБУ д/с № 2 «Василек» с. Первомайское | Приморский край, Михайловский район,  с. Первомайское, ул. Островского, д. 30 | мест | 30 | 36 |
| 5 | МДОБУ д/с «Буратино» с. Михайловка | Приморский край, Михайловский район,  с. Михайловка,  квартал 1, д. 13 | мест | 150 | 170 |
| 6 | МДОБУ д/с № 33 «Ручеёк» с. Михайловка | Приморский край, Михайловский район,  с. Михайловка,  квартал 4, д. 10 | мест | 150 | 170 |
| 7 | МДОБУ д/с № 32 «Росинка» п. Новошахтинский | Приморский край, Михайловский район,  п. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 14-А. | мест | 220 | 220 |
| 8 | МДОБУ д/с № 39 «Золотой ключик» п. Новошахтинский | Приморский край, Михайловский район,  п. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 5-А. | мест | 245 | 225 |
| ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | |
| 1 | МБОУ СОШ  с. Абрамовка | Приморский край, с. Абрамовка,  ул. Советская, д 26 | мест | 320 | 158 |
| 2 | МБОУ СОШ  с. Ивановка | Приморский край, с. Ивановка, ул. Краснознаменная. Д. 20 | мест | 600 | 367 |
| 3 | МБОУ СОШ  с. Кремово | Приморский край, с. Кремово, ул. Колхозная, д. 25 | мест | 480 | 118 |
| 4 | МБОУ СОШ  с. Ляличи | Приморский край, с. Ляличи,  ул. Школьная, д. 28 | мест | 320 | 96 |
| 5 | МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка | Приморский край, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 33 | мест | 1064 | 1226 |
| 6 | МБОУ СОШ  с. Осиновка | Приморский край, с. Осиновка, ул. Комсомольская, д. 3 | мест | 450 | 162 |
| 7 | МБОУ СОШ  с. Первомайское | Приморский край, с. Первомайское, ул. Школьная, д. 27 | мест | 480 | 311 |
| 8 | МБОУ СОШ  с. Ширяевка | Приморский край, с. Ширяевка,  ул. Октябрьская, 25 «б» | мест | 392 | 81 |
| 9 | МБОУ СОШ  № 1 п. Новошахтинский | Приморский край, п. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 12. | Мест | 400 | 389 |
| 10 | МБОУ СОШ  № 2 п. Новошахтинский | Приморский край, п. Новошахтинский, Юбилейная, д. 21 | мест | 750 | 503 |
| 11 | МБОУ ООШ  с. Григорьевка | Приморский край, с. Григорьевка,  ул. Калинина, зд.40 | мест | 200 | 70 |
| 12 | МБОУ ООШ  с. Даниловка | Приморский край, с. Даниловка, ул. Ленинская, д. 44 | мест | 162 | 33 |
| 13 | МБОУ ООШ  с. Николаевка | Приморский край, с. Николаевка, ул. Ленинская, д. 84-А. | мест | 121 | 44 |
| 14 | МБОУ НОШ  п. Горное | Приморский край, п. Горное, ул. Садовая, д.3 | мест | 30 | 9 |
| 15 | МБОУ ОСОШ  с. Михайловка | Приморский край, с. Михайловка, ул. Ленинская, д. 43. |  | 78 | 305 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | |
| 1 | МБО ДО «Центр детского творчества» с. Михайловка | Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 17 | мест | - | 1300 |
| 2 | МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа» с. Михайловка | Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Ленинская, д.38 | мест | - | 420 |

Большинство объектов системы образования Михайловского муниципального района построены в 1960-1970 годах и требуют капитального ремонта.

С целью уменьшения доли муниципальных дошкольных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных организаций в 2020-2029 годах необходимо запланировать работы по капитальному ремонту зданий образовательных организаций.

В 2020 году на территории района во вторую смену обучается 232 учащихся.

К 2025 году предполагается увеличение доли учащихся в первую смену с 94 % до 100 %.

Для увеличения охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет с 52 % до 100 % к 2029 году необходимо запланировать капитальный ремонт в детских садах с возможностью открытия дополнительных групп на 200 мест.

С целью увеличения численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом до 100%, а также обеспечения шаговой доступности спортивных объектов для детей и взрослых необходимо строительство стадиона в с. Михайловке, спортивных площадок, ремонт стадионов при общеобразовательных организациях (с футбольным полем, волейбольной, баскетбольной площадками, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, с малыми спортивными формами).

**1.2.2 Культура**

Сфера культуры Михайловского района, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры.

Сеть учреждений культуры и дополнительного образования в области искусств в районе составляют:

Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры Михайловского муниципального района «Методическое культурно – информационное объединение» (далее – ММБУК ММР МКИО), Муниципальное казенное учреждение культуры Михайловского сельского поселения (МКУК МСП), Муниципальное казенное учреждение культуры Новошахтинского городского поселения (МКУК НГП), 10 домов культуры, 1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – ДШИ), 6 сельских клубов,20 библиотек, 1 историко-краеведческий музей.

Таблица 5. Характеристика учреждений культуры Михайловского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Объект | Адрес | Ед. изм. | Расчетная вместимость | Фактическая вместимость |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с. Михайловка | | | | | |
| 1 | Детская школа искусств с. Михайловка | с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 17 | мест | 255 | 255 (31 плат.) |
| Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры Михайловского муниципального района «Методическое культурно – информационное объединение» | | | | | |
| 1 | Районный Дом культуры | с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 14 А | мест | 300 | 209 |
| 2 | Сельский клуб с. Абрамовка | с. Абрамовка, ул. Пионерская, д.6 | мест | 39 | 39 |
| 3 | Культурно-досуговый центр с. Григорьевка | с. Григорьевка, ул. Калинина, д. 36 | мест | 200 | 100 |
| 4 | Сельский клуб с. Дубки | с. Дубки, ул. 40-летия Победы, 1 а | мест | 100 | 50 |
| 5 | Историко – краеведческий музей | с. Михайловка, квартал 1, дом 7 | Единиц хранения | 3369 | 5000 |
| Ивановское сельское поселение | | | | | |
| 6 | Дом культуры с. Ивановка | с. Ивановка, ул. Краснознаменная 24б | мест | 256 | 254 |
| 7 | Сельский клуб с. Отрадное | с. Отрадное ул. Садовая, 15 | мест | 100 | 100 |
| 8 | Дом культуры с. Ширяевка | с. Ширяевка, ул. Октябрьская, 34 | мест | 250 | 88 |
| 9 | Дом культуры с. Николаевка | с. Николаевка, ул. Ленинская, 60 | мест | 170 | 170 |
| 10 | Сельский клуб с. Тарасовка | с. Тарасовка, ул. Ломоносова, 18а | мест | 20 | 20 |
| 11 | Сельский клуб с. Лубянка | с. Лубянка, ул. Ленина, 27а | мест | 100 | 30 |
| 12 | Сельский клуб п. Горное | пос. Горное, ул. Ленина, 5 | мест | 120 | 120 |
| Кремовское сельское поселения | | | | | |
| 13 | Дом культуры с. Кремово | с. Кремово, ул. Колхозная, 25а | мест | 49 | 50 |
| 14 | Клуб с. Ляличи | с. Ляличи, ул. Школьная, 146 | мест |  | Требуется реконструкция |
| Осиновское сельское поселение | | | | | |
| 14 | Дом культуры  с. Осиновка | с. Осиновка ул.  Комсомольская, 4а | мест | 208 | 250 |
| Сунятсенское сельское поселение | | | | | |
| 15 | Центр культуры и досуга «Первомайский» | с. Первомайское  ул. Лазо, 35 | мест | 100 | Построен в 2019 г. |
| Муниципальное казенное учреждение культуры Новошахтинского городского поселения | | | | | |
| 1 | Дом культуры  п. Новошахтинский | п. Новошахтинский  ул. Ленинская, 8А | мест | 320 | 320 |
| 2 | Библиотека  п. Новошахтинский | п. Новошахтинский  ул. Ленинская, 5 | Количество экз. | 27771 | 27771 |
| 3 | Библиотека с. Павловка | с. Павловка,  ул. Октябрьская, 55 | Количество экз. | 3937 | 3937 |
| Межпоселенческая библиотека | | | | | |
| 1 | Библиотека с. Михайловка | с. Михайловка  квартал 1, д. 2 | количество экз. | 61993 | 61993 |
| 2 | Библиотека с. Первомайское | с. Первомайское,  ул. Школьная, д. 22 | количество экз. | 9395 | 9395 |
| 3 | Библиотека с. Ивановка | с. Ивановка, ул. Краснознаменная, 24 | количество экз. | 20921 | 20921 |
| 4 | Детская библиотека с. Ивановка | с. Ивановка ул. Краснознаменная, 24 | количество экз. | 7400 | 7400 |
| 5 | Библиотека с. Ширяевка | с. Ширяевка, ул. Октябрьская, 34 | количество экз. | 11545 | 11545 |
| 6 | Библиотека с. Николаевка | с. Николаевка, ул. Ленинская, 62 | количество экз. | 4747 | 4747 |
| 7 | Библиотека с. Тарасовка | с. Тарасовка  ул. Ломоносова,18а | количество экз. | 6242 | 6242 |
| 8 | Библиотека с. Кремово | с. Кремово, ул. Колхозная ,25а | количество экз. | 12723 | 12723 |
| 9 | Библиотека с. Ляличи | с. Ляличи,  ул. Школьная, д. 28 | количество экз. | 11680 | 11680 |
| 10 | Библиотека с. Новожатково | с. Новожатково  библиотека  ул. Центральная,8 | количество экз. | 6349 | 6349 |
| 11 | Библиотека с. Абрамовка | с. Абрамовка, ул. Пионерская, 4 | количество экз. | 7137 | 7137 |
| 12 | Библиотека с. Осиновка | с. Осиновка  ул. Комсомольская,4 | количество экз. | 12698 | 12698 |
| 13 | Библиотека с. Даниловка | с. Даниловка, ул. Ленинская, д. 44 | количество экз. | 5301 | 5301 |
| 14 | Библиотека с. Песчаное | С. Песчаное  ул. Флотская, 2 | количество экз. | 2947 | 2947 |
| 15 | Библиотека с. Некруглово | с. Некруглово, ул. Школьная, 2 | количество экз. | 5711 | 5711 |
| 16 | Библиотека с. Васильевка | с. Васильевка  ул. Ленинская, 30а | количество экз. | 8863 | 8863 |
| 17 | Библиотека с. Григорьевка | с. Григорьевка,  ул. Калинина, зд. 40 | количество экз. | 12151 | 12151 |
| 18 | Библиотека п. Горное | п. Горный ул. Ленинская, 5 | количество экз. | 3380 | 3380 |
| Муниципальное поселенческое казенное учреждение культуры «Информационно-культурное объединение» Михайловского сельского поселения | | | | | |
| 1 | Дом культуры с. Васильевка | с. Васильевка,  ул. Ленинская, 30а | мест | 200 | 200 |
| 2 | Дом культуры с. Некруглово | с. Некруглово,  ул. Дорожная, 2 | мест | 30 | 30 |
| 3 | Дом культуры с. Песчаное | с. Песчаное, ул. Флотская, 38 | мест | 40 | 40 |

Основной задачей оценки уровня развития культурного обслуживания населения является выявление количественного и качественного состава действующих объектов, сопоставление мощности действующих объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение мероприятий по устранению сложившихся проблем.

Библиотеки района обеспечивают бесплатный свободный доступ к библиотечным фондам и справочно-поисковому аппарату, ориентированы на обслуживание всех социальных групп, предлагают высокий уровень проводимых мероприятий, укомплектованы квалифицированными кадрами.

Ежегодно выделяются средства бюджета на подписку и доставку периодической печати. В библиотеках установлено библиотечное оборудование: стеллажи для книг, кафедры, стулья, офисная мебель, компьютеры, оргтехника и т.д. В зданиях библиотек оборудованы читальный зал для детей и взрослых. Во всех библиотеках подключена сеть Интернет. Ведется систематическое наполнение Электронного каталога. Продолжается работа по наполнению собственных электронных баз данных библиотек.

Работа учреждений культуры и дополнительного образования в области искусств направлена на решение вопросов по следующим основным направлениям:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов общедоступных библиотек района;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей района услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в районе;

- организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории района.

Таблица 6. Характеристика памятников культуры Михайловского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Объект | Адрес |
| 1 | Памятник воинам ВОВ | с. Григорьевка, ул. Калинина, д. 17а |
| 2 | Памятник воинам ВОВ | с. Абрамовка, ул. Советская, д.30а |
| 3 | Памятник воинам ВОВ | с. Горбатка, ул. Ленинская, д.27а |
| 4 | Обелиск 1941-1945 гг. | сс. Ивановка, ул. Краснознаменная, д.20а |
| 5 | Обелиск 1941-1945 гг. | с. Ширяевка, ул. Октябрьская, д.15 |
| 6 | Памятник воинам ВОВ | п. Горное, ул. Ленина, д. 5 «а» |
| 7 | Памятник воинам ВОВ | с. Николаевка, ул. Ленинская, д.84 «а» |
| 8 | Памятник Г.Н. Нелюбову | с. Кремово, ул. Кирова, объект 75 |
| 9 | Мемориальный памятник войнам, погибшим в ВОВ | с. Кремово, ул. Кирова, д.8а |
| 10 | Памятник воинам ВОВ | с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.16е |
| 11 | Памятник погибшим летчикам | с. Михайловка, кладбище |
| 12 | Мемориальные плиты героям ВОВ | с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.16ж |
| 13 | Мемориальный камень «Участникам локальных войн и военных конфликтов» | с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.17 |
| 14 | Обелиск «Войнам односельчанам, погибшим на фронтах ВОВ 1941-1945 гг.» | с. Васильевка, ул. Ленинская, д.30а/1 |
| 15 | Памятник воинам ВОВ | с. Осиновка, ул. Комсомольская, д.4б |
| 16 | Памятник воинам Гражданской войны | с. Осиновка, ул. Суворова, д. 1а |
| 17 | Памятник воинам ВОВ | с. Даниловка, ул. Ленинская, д.37а |
| 18 | Памятник «Партизанам, погибшим в годы гражданской войны 1918-1922 годов» | с. Кремово, ул. Кирова, объект 8 «б» |
| 19 | Обелиск «Воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | с. Ляличи, ул. Школьная, д.26 |
| 20 | Стела «Памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | с. Ляличи, ул. Советская, сооружение 29 а |

Работа учреждений культуры направлена на обеспечение жителей района доступными культурно-досуговыми услугами, организацию и проведение культурно-массовых мероприятий различной тематической направленности, а также создание и деятельность клубных формирований. В 2019 году культурно-досуговыми учреждениями района было проведено 3 409 мероприятий, которые посетили 151 670 человек. Из них платных мероприятий проведено 1 543, с количеством посетителей – 72 123 человека. В учреждениях работали 124 клубных формирования различной направленности, с числом участников – 1 609 человек.

Ежегодно на проведение социально-значимых мероприятий из бюджета расходуется более 2837,4 тыс. руб. Наиболее крупные из них: фестиваль «Афганский ветер», мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан: в честь Дня защитника Отечества, День призывника; цикл мероприятий к государственным, народно-календарным праздникам общественно значимым событиям: Масленица, праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда, Дню Победы в Великой Отечественной войне, Дню защиты детей, Дню России, Дню окончания Второй Мировой войны, встречи с актерами российского кино в рамках Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого»; цикл мероприятий, посвященных Дню района, Дню пожилого человека, Дню Приморского края, Дню матери России, мероприятия в рамках декады инвалидов; цикл новогодних праздничных мероприятий; мероприятия по реализации программ профилактической направленности. Для повышения социальной активности граждан пожилого возраста реализуется социально-значимый культурно-досуговый проект «Летние вечера».

Системой дополнительного образования в области искусств в муниципальном учреждении «Детская школа искусств» (далее – ДШИ) охвачено 286 детей. Качество обучения высокое: 95% детей успевают на «4» и «5», ежегодно учащиеся занимают призовые места на международных и региональных конкурсах, фестивалях. Так в 2019 году учащиеся ДШИ стали победителями и призерами 70 конкурсов различного уровня и заняли 379 призовых мест.

В 2019 году на приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для Детской школы искусств выделены средства из бюджета в размере 1037 тыс. рублей. Приобретены следующие инструменты: 2 акустических пианино, 1 цифровое пианино, 1 акустическая гитара, художественный инвентарь для организации выставок. 1 акустическое пианино было доставлено по федеральной программе поддержки Детских школ искусств.

С целью увеличения численности обучающихся ДШИ, детей и взрослых, посещающих мероприятия, а также обеспечения комфорта и безопасности объектов культуры необходимо проведение ремонта объектов культуры.

**1.2.3 Физическая культура и спорт**

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из двух основных подсистем: школьные спортзалы, пришкольные стадионы и сооружения сети общего пользования.

Таблица 7. Характеристика физкультурно-спортивных объектов Михайловского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измерения | 2019 |
| Спортивные сооружения – всего | количество | 102 |
| Стадионы с трибунами | количество | 1 |
| Плоскостные спортивные сооружения | количество | 72 |
| Спортивные залы | количество | 20 |
| Сооружения для стрелковых видов спорта | количество | 2 |
| Детская спортивно-юношеская школа | количество | 1 |
| Спортивные площадки с тренажерами | количество | 6 |

Таблица 8. Перечень спортивных объектов Михайловского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м | Населенный пункт | Количество занимающихся |
| Спортивный комплекс МБО ДО «ДЮСШ» с. Михайловка (1-12) | | | | |
| Стадионы с трибунами | | | | |
| 1 | Стадион с трибуной |  | с. Михайловка |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | | | | |
| 1 | Волейбольная площадка 9\*18 м. | 162 | с. Михайловка | 65 |
| 2 | Волейбольная площадка 9\*18 м. | 162 | с. Михайловка | 65 |
| 3 | Стрелковый тир 6\*26 м. | 156 | с. Михайловка | 15 |
| 4 | Площадка для городошного спорта 15\*4 м. | 60 | с. Михайловка | 30 |
| 5 | Ледовая площадка 600 кв.м. | 600 | с. Михайловка | 25 |
| 6 | Хоккейная коробка 30\*60 м | 1800 | с. Михайловка | 45 |
| 7 | Спортивное ядро 400 м | 400 | с. Михайловка | 315 |
| 8 | Футбольное поле 90\*60 м | 5400 | с. Михайловка | 135 |
| 9 | Баскетбольная площадка | 288 | с. Михайловка | 45 |
| 10 | Спортивное ядро 400 кв. м. | 400 | с. Михайловка (тер. Школы) | 90 |
| 11 | Баскетбольная площадка 24\*12 м. | 288 | с. Михайловка (тер. Школы) | 60 |
| 12 | Футбольное поле 20\*30 м | 600 | с. Михайловка (тер. Школы) | 135 |
| 13 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Михайловка (тер. Школы) | 105 |
| 14 | Футбольное поле 20\*30 м | 600 | с. Васильевка | 15 |
| 15 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Васильевка | 15 |
| 16 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Васильевка (школа) | 15 |
| 17 | Баскетбольная площадка 12\*18 м | 216 | с. Абрамовка (школа) | 15 |
| 18 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Абрамовка (школа) | 15 |
| 19 | Спортивное ядро 200 кв. м. | 200 | с. Абрамовка (школа) | 15 |
| 20 | Футбольное поле 20\*30 м | 600 | с. Абрамовка (школа) | 15 |
| 21 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Григорьевка (школа) | 15 |
| 22 | Спортивное ядро 200 кв. м. | 200 | с. Григорьевка (школа) | 15 |
| 23 | Футбольное поле 20\*30 м | 600 | с. Григорьевка (школа) | 15 |
| 24 | Баскетбольная площадка 12\*18 м | 216 | с. Ивановка (школа) | 15 |
| 25 | Хоккейная коробка 30\*60 м. | 1200 | с. Ивановка (школа) | 15 |
| 26 | Спортивное ядро 300 кв. м. | 300 | с. Ивановка (школа) | 15 |
| 27 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Николаевка (школа) | 15 |
| 28 | Футбольное поле 20\*30 м | 600 | с. Николаевка (школа) | 15 |
| 29 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Ширяевка (школа) | 15 |
| 30 | Спортивное ядро 300 кв. м. | 300 | с. Ширяевка (школа) | 15 |
| 31 | Футбольное поле 20\*30 м | 600 | с. Ширяевка (школа) | 15 |
| 32 | Хоккейная коробка 30\*60 м | 1200 | с. Горное | 20 |
| 33 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Лубянка | 12 |
| 34 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Горбатка | 12 |
| 35 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Горное | 12 |
| 36 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Тарасовка | 12 |
| 37 | Футбольное поле 20\*40 м | 800 | с. Ивановка (школа) | 30 |
| 38 | Спортивное ядро 20\*30 кв. м. | 600 | с. Николаевка (школа) | 20 |
| 39 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Кремово (школа) | 15 |
| 40 | Футбольное поле 500 кв. м | 500 | с. Кремово (школа) | 15 |
| 41 | Баскетбольная площадка 12\*18 м | 216 | с. Ляличи (школа) | 15 |
| 42 | Спортивное ядро 400 кв. м. | 400 | с. Кремово (школа) | 12 |
| 43 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Ляличи (школа) | 15 |
| 44 | Спортивное ядро 300 кв. м. | 300 | с. Ляличи (школа) | 15 |
| 45 | Футбольное поле | 500 | с. Ляличи (школа) | 15 |
| 46 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | п. Новошахтинский (школа 1) | 30 |
| 47 | Хоккейная коробка 30\*60 м | 1800 | п. Новошахтинский (школа 1) | 20 |
| 48 | Спортивное ядро 400 кв. м. | 400 | п. Новошахтинский (школа 1) | 30 |
| 49 | Баскетбольная площадка 12\*18 м | 216 | п. Новошахтинский (школа 2) | 30 |
| 50 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | п. Новошахтинский (школа 2) | 30 |
| 51 | Спортивное ядро 300 кв. м. | 300 | п. Новошахтинский (школа 2) | 15 |
| 52 | Футбольное поле 500 кв. м | 500 | п. Новошахтинский (школа 2) | 30 |
| 53 | Баскетбольная площадка 16\*12 м | 192 | п. Новошахтинский | 15 |
| 54 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | п. Новошахтинский | 15 |
| 55 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | п. Новошахтинский | 15 |
| 56 | Спортивное ядро 200 кв. м. | 200 | п. Новошахтинский | 30 |
| 57 | Футбольное поле 90\*60 м | 5400 | п. Новошахтинский | 35 |
| 58 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Даниловка (школа) | 12 |
| 59 | Спортивное ядро 300 кв. м. | 300 | с. Даниловка (школа) | 12 |
| 60 | Футбольное поле 500 кв. м | 500 | с. Даниловка (школа) | 12 |
| 61 | Баскетбольная площадка 18\*12 м | 216 | с. Осиновка (школа) | 15 |
| 62 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Осиновка (школа) | 15 |
| 63 | Спортивное ядро 20\*20 м. | 400 | с. Осиновка (школа) | 15 |
| 64 | Футбольное поле 20\*30 кв. м | 600 | с. Осиновка (школа) | 20 |
| 65 | Спортивное ядро 300 кв. м. | 300 | с. Первомайское (школа) | 15 |
| 66 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Первомайское | 15 |
| 67 | Спортивное ядро 10\*15 м. | 150 | с. Первомайское | 15 |
| 68 | Баскетбольная площадка 8\*6 м | 48 | с. Первомайское (школа-интернат) | 15 |
| 69 | Волейбольная площадка 9\*18 м | 162 | с. Первомайское (школа-интернат) | 15 |
| 70 | Спортивное ядро 15\*20 м. | 300 | с. Первомайское (школа-интернат) | 15 |
| 71 | Хоккейная коробка 33\*18 м | 594 | с. Первомайское (школа-интернат) | 20 |
| 72 | Футбольное поле 20\*30 кв. м | 600 | с. Первомайское (школа) | 20 |
| Спортивные залы | | | | |
| 1 | Спортивный (игровой зал) 20\*30 м. | 600 | с. Михайловка | 315 |
| 2 | Спортивный зал 6\*10 м. | 60 | с. Михайловка | 210 |
| 3 | Спортивный зал 6\*30 м | 180 | с. Михайловка | 156 |
| 4 | Спортивный зал 23,19\*11,48 м | 266 | с. Михайловка (школа) | 75 |
| 5 | Спортивный зал 17,57\*8,49 м | 149 | с. Михайловка (школа) | 45 |
| 6 | Спортивный зал 5,67\*1,95 м | 45 | с. Михайловка (школа) | 45 |
| 7 | Спортивный зал 17,3\*7,97 м | 138 | с. Григорьевка (школа) | 30 |
| 8 | Спортивный зал 18\*9 м | 162 | с. Абрамовка (школа) | 30 |
| 9 | Спортивный зал 5,68\*7,62 м | 43 | с. Николаевка (школа) | 15 |
| 10 | Спортивный зал 12\*24 м | 288 | с. Ивановка (школа) | 60 |
| 11 | Спортивный зал 17,61\*8,49 м | 150 | с. Ширяевка (школа) | 15 |
| 12 | Спортивный зал 8,3\*17,37 м. | 144 | с. Кремово (школа) | 12 |
| 13 | Спортивный зал 17,48\*8,49 м. | 150 | с. Ляличи (школа) | 12 |
| 14 | Спортивный зал 18\*9 м. | 162 | п. Новошахтинский (школа 1) | 15 |
| 15 | Спортивный зал 18\*9 м. | 162 | п. Новошахтинский (школа 2) | 15 |
| 16 | Спортивный зал 24\*12 м. | 288 | п. Новошахтинский (школа 2) | 60 |
| 17 | Спортивный зал | 150 | с. Осиновка | 20 |
| 18 | Спортивный зал 17,54\*8,53 м. | 150 | с. Даниловка (школа) | 12 |
| 19 | Спортивный зал 24,78\*8,29 м. | 205 | с. Осиновка (школа) | 12 |
| 20 | Спортивный зал 19,76\*8,87 м. | 175 | с. Первомайское (школа) | 30 |
| Сооружения для стрелковых видов спорта | | | | |
| 1 | Стрелковый тир 6\*26 м. | 156 | п. Новошахтинский (школа 1) | 12 |
| 2 | Стрелковый тир 6\*26 м. | 156 | с. Михайловка | 4 |
| Спортивные площадки с тренажерами | | | | |
| 1 | Спортивная площадка с тренажерами (6 шт.) | 51 | с. Михайловка | 6 |
| 2 | Спортивная площадка с тренажерами (10 шт.) | 115 | с. Михайловка | 10 |
| 3 | Спортивная площадка с тренажерами (7 шт.) | 105 | с. Михайловка | 7 |
| 4 | Спортивная площадка с тренажерами (6 тренажеров + воркаут) | 296 | с. Ляличи | 57 |
| 5 | Спортивная площадка с тренажерами (8 6 тренажеров + волейбольная площадка) | 400 | с. Михайловка | 20 |
| 6 | Спортивная площадка с тренажерами (5 шт.) | 60 | с. Ширяевка | 5 |

На территории района по состоянию на 01.01.2020 г. систематически занимаются физической культурой и спортом 75 % детей и молодежи; 26 % населения среднего возраста и 4 % населения старшего возраста.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 47 %.

Главным направлением развития спортивной инфраструктуры является строительство новых спортивных сооружений, реконструкция и модернизация существующих спортивных сооружений и строительство плоскостных сооружений (спортивные площадки, детские спортивные площадки).

**1.2.4 Здравоохранение**

К основным необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся поликлиники, стационары и ФАПы. Кроме того, в структуре учреждений присутствуют аптечные пункты.

Перечень объектов здравоохранения на территории Михайловского района представлен в таблице 9.

Таблица 9. Перечень объектов здравоохранения Михайловского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения |
| 1 | КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница» | с. Михайловка, ул. Красноармейская, 36 |
|  | в том числе: |  |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | с. Михайловка  с. Ивановка  п. Новошахтинский  с. Кремово |
| 3 | Фельдшерско-акушерские пункты | с. Васильевка,  с. Павловка,  с. Ляличи,  с. Абрамовка,  с. Ширяевка,  с. Тарасовка,  с. Степное,  с. Григорьевка,  с. Новожатково,  с. Первомайское,  с. Николаевка,  с. Отрадное,  с. Горбатка,  с. Горное,  с. Осиновка,  с. Даниловка,  с. Некруглово,  ж.-д. ст. Перелетный,  с. Дальнее,  с. Дубки,  с. Песчаное |

В целом система здравоохранения соответствует установленным социальным нормативам и потребностям населения, однако низкая укомплектованность учреждений здравоохранения квалифицированными врачами вызывает серьезные проблемы с качеством предоставляемых медицинских услуг.

Основной задачей обеспечения устойчивого развития здравоохранения района являетсяпредоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи.

Дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения района предусматривает создание условий для возможности строительства фельдшерско-акушерских пунктов в селах района, где отсутствуют учреждения здравоохранения.

* 1. *Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом численности и половозрастного состава) с учетом объема планируемого жилищного строительства и прогнозируемого развития объектов социальной инфраструктуры*

**1.3.1 Демографический прогноз**

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры – это удовлетворение потребностей населения.

Из общего числа людей, проживающих в районе, трудоспособное население составляет 52 %. Это те лица, которым необходимо иметь постоянную работу, в том числе в социальной сфере, сфере обслуживания, на предприятиях сельского хозяйства и промышленного производства.

Основными проблемами рынка труда останутся: изменение возрастной структуры населения, непривлекательность ряда вакансий из-за низкого уровня заработной платы, структурные диспропорции профессионально-квалификационного состава работников.

По статистическим данным динамика демографии района носит регрессивный характер. Согласно прогнозу социально-экономического развития района к 2029 г. планируется стабилизация численности населения до 29,0 тыс. чел., в дальнейшем, с учетом реализуемых проектов на территории прогнозируется постепенный рост численности населения.

Для достижения положительной тенденции к стабилизации численности населения на территории района необходимо провести ряд мероприятий, направленных на развитие в том числе объектов социальной инфраструктуры.

**Перспективное строительство**

Планирование развития жилищного строительства осуществляется по принципу достаточности, основанном на резервировании территорий, необходимых для достижения ее проектных параметров и обеспечивающих решение муниципальных задач.

К основным мерам по развитию жилищного строительства относятся:

- реализация программ, направленных на обеспечение жителей района доступным жильем, в том числе многодетных семей;

- стимулирование и поддержка разработки необходимой градостроительной документации, решение вопросов обеспечения земельными участками для строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры;

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительную индустрию.

Основной тип проектируемой застройки – малоэтажное многоквартирное и индивидуальное строительство.

**Перспективные объекты социальной инфраструктуры**

Современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуется следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью муниципальных учреждений социальной сферы с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- недостаточностью объемов капитальных вложений в социальную сферу.

Имеющаяся материально-техническая база социальной сферы не удовлетворяет потребности населения в гарантированном получении социальных услуг.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты социальной инфраструктуры подразделяются на:

* объекты повседневного пользования;
* детские сады, школы;
* объекты периодического пользования – дома культуры, клубные помещения, учреждения дополнительного образования, спортивные залы и другие объекты спорта.

Таблица 10. Расчет потребности в строительстве учреждений на расчетный срок до 2029 г.

| №  п/п | Наименование | Единица измерения | Норма СП  42.13330.2011 | Потребность по норме | Обеспеченность | Требуется строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | место | до 100 мест на 1 тыс. человек  (40 мест) | 1144 | 1260 | Строительство новых объектов не требуется |
| 2 | Общеобразовательные организации | учащиеся | 100 % | 3872 | 3872 | Строительство новых объектов не требуется |
| 3 | Спортивные залы | кв. м. пола | 60-80 кв. м. на 1000 чел. | 2293 | 3641 | Строительство новых объектов не требуется |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м. | 7000 кв. м на 1000 чел. | 200662 | 38800 | Требуется строительство новых объектов |
| 5 | Детская юношеская спортивная школа | учащиеся | 2,3 % от общего числа школьников | 87 | 420 | Строительство новых объектов не требуется |
| 6 | Детская школа искусств | учащиеся | 2,7 % от общего числа школьников | 102 | 190 | Строительство новых объектов не требуется |
| 7 | Центр детского творчества | учащиеся | 2,7 % от общего числа школьников | 102 | 1300 | Строительство новых объектов не требуется |
| 7 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 мест на 1000 человек | 2293 | 2332 | Строительство новых объектов не требуется |
| 8 | Библиотеки | Тыс. ед. хранения /  читат. Места | 4-4,5 / 2-3 | 4000/2 | 4000/2,6 |
| 9 | Фельдшерско-акушерские пункты | га | По заданию на проектирование | 0,2 |  | По заданию на проектирование |

Уровень обеспеченности социальной инфраструктурой оценен по социальным нормативам, в качестве которых использованы СП 42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89\* «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СииП 2.07.01-89».

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры позволяет сделать вывод о следующих проблемах:

* необходимость установки современного оборудования в помещениях для организации досуга населения;
* недостаточное количество плоскостных спортивных сооружений;
* высокий уровень износа зданий образовательных учреждений;
  1. *Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района*

**Для функционирования и развития социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района разработана следующая нормативно-правовая база:**

- Постановление Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года»;

- Постановление Администрации Приморского края от 21 декабря 2016 года № 593-па «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования на территории Приморского края»;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2024 годы»;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 381-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 387-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013 – 2021 годы»;

- Постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 447 «Об утверждении Схемы территориального планирования Михайловского муниципального района;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 446 «Об утверждении Генерального плана Григорьевского сельского поселения;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 444 «Об утверждении Генерального плана Осиновского сельского поселения;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 445 «Об утверждении Генерального плана Сунятсенского сельского поселения;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 443 «Об утверждении Генерального плана Михайловского сельского поселения;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 439 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Михайловского сельского поселения»;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 442 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Григорьевского сельского поселения;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 441 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Сунятсенского сельского поселения»;

- Решение Думы Михайловского муниципального района от 19.12.2019 г. № 440 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Осиновского сельского поселения»;

- постановление администрации Михайловского муниципального района от 28.12.2015 № 956-па «Об утверждении муниципальной программы развития образования Михайловского муниципального района на 2016-2020 гг.»;

- постановление администрации Михайловского муниципального района от 29.12.2018 № 1327-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Михайловского муниципального района на 2019-2021 годы»;

- постановление администрации Михайловского муниципального района от 02.02.2016 № 47-па «Об утверждении муниципальной программы развития физической культуры и спорта Михайловского муниципального района на 2016-2020 годы»;

Данная нормативно-правовая база является необходимой и достаточной для дальнейшего функционирования и развития объектов социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района.

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации документов территориального планирования района являются:

– контроль за их реализацией;

– разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

– внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории Михайловского муниципального района для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

1. **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района**

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Перечень мероприятий по всем сферам социальной инфраструктуры представлен в таблице 11.

**Учреждения образования**.

Одной из важнейших характеристик муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность является образовательный уровень населения. Повышение образовательного уровня населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений. Расходы на образование являются в бюджете района самой крупной статьей расходов.

Муниципальная система образования – это совокупность всех образовательных учреждений, независимо от их форм собственности и административного подчинения, находящихся на территории данного муниципального образования, взаимодействующих между собой и с муниципальными органами управления образованием в интересах населения территории, ее комплексного развития.

Деятельность муниципальных образовательных организаций разных видов регулируется их уставами. Учредителем муниципальных учреждений образования является администрация Михайловского муниципального района.

На территории района располагается 8 дошкольных образовательных, 15 общеобразовательных организаций, а также 3 организации дополнительного образования. Управление муниципальными образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В числе основных мероприятий по развитию учреждений образования Михайловского муниципального района на расчётную перспективу необходимо выделить следующие:

1. Капитальный ремонт восьми дошкольных образовательных организаций;

3. Капитальный ремонт тринадцати общеобразовательных организаций;

4. Капитальный ремонт трех организаций дополнительного образования детей;

5. Строительство стадиона в с. Михайловке;

6. Строительство десяти плоскостных сооружений в селах района;

7. Установка хоккейной коробки в с. Ивановке.

**Система здравоохранения**

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель здравоохранения – удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения на уровне не ниже государственных минимальных стандартов.

С декабря 2012 года учреждения здравоохранения района находятся в ведении Министерства здравоохранения Приморского края.

Имущество Учреждения находится в собственности Приморского края, принадлежит Учреждению на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном балансе.

Целью Учреждения является сохранение и укрепление состояния здоровья населения, повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской консультативно-диагностической и лечебной помощи.

В рамках полномочий по созданию условий по оказанию медицинской помощи населению осуществляется содейтсвие строительству ФАПов на территориях сел района.

**Культура**

Финансирование муниципальной сферы культуры осуществляется за счет бюджетных средств и средств полученных учреждениями культуры от приносящей доход деятельности.

Управление культуры администрации Михайловского муниципального (далее – управление культуры) является структурным подразделением администрации района.

В ведомственном подчинении управления культуры находятся следующие муниципальные учреждения (далее – подведомственные учреждения):

- муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры Михайловского муниципального района «Методическое культурно – информационное объединение»;

- 10 домов культуры;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (далее – ДШИ);

- 6 сельских клубов,

- 20 библиотек,

- 1 историко-краеведческий музей.

В соответствии с указанными в 131-ФЗ полномочиями в области культуры, одной из главных целей деятельности администрации Михайловского муниципального района является сохранение и развитие духовного и творческого потенциала жителей района, создание условий для широкого доступа населения к культурным ценностям.

Для их реализации управление культуры направляет, координирует творческую, просветительскую, образовательную работу сети муниципальных учреждений культуры, добиваясь их результативности и эффективности. Финансовые средства направляются на выполнение муниципальных заданий, реализацию программных мероприятий.

Учреждения культуры пользуются большой востребованностью, и в

целях обеспечения безопасности посетителей, повышения инвестиционной привлекательности объектов культуры и дополнительного образования в области искусств, увеличения общего числа участников культурно-массовых и культурно-просветительских мероприятий, в том числе, платных мероприятий, увеличения числа учащихся по дополнительным образовательным программам в области искусств, запланированы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт районного дома культуры в с. Михайловка.

- капитальный ремонт здания дома культуры в с. Ляличи.

- капитальный ремонт здания дома культуры в с. Новожатково.

- оснащение музыкальными инструментами и оборудованием, учебными материалами детской школы искусств.

**Физическая культура и спорт**

Обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района относятся непосредственно к компетенции органов местного самоуправления.

На территории района проводятся спортивно-массовые мероприятия (турниры, товарищеские встречи, кубки, соревнования, посвященные знаменательным и праздничным датам). Регулярно проводятся краевые спартакиады и соревнования.

Главным направлением развития объектов спортивной инфраструктуры в период 2020-2029 годы является строительство стадиона, новых спортивных сооружений, реконструкция и модернизация уже существующих спортивных сооружений и строительство плоскостных сооружений (спортивные площадки, детские спортивные площадки).

Таблица 11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположение | Технико-экономические параметры | | | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| вид | назначение | мощность, мест |
| 1. ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с  № 16 «Светлячок» с. Михайловка | с. Михайловка, квартал 3, д. 10 | Детский сад | Услуги дошкольного образования | 160 | 2021-2029 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 2 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 3 «Берёзка» с. Михайловка | с. Михайловка, пер. Безымянный, д. 4 | Детский сад | Услуги дошкольного образования | 125 | 2021-2023 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 3 | МДОБУ д/с № 30 «Журавлик» с. Ивановка | с. Ивановка, ул. Зареченская, д. 32 | Детский сад | Услуги дошкольного образования | 145 | 2021-2029 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 4 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 2 «Василек» с. Первомайское | с. Первомайское, ул. Островского, 30 | Детский сад | Услуги дошкольного образования | 30 | 2020-2021 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 5 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с «Буратино» с. Михайловка | с. Михайловка, квартал 1, д. 13 | Детский сад | Услуги дошкольного образования | 150 | 2021-2029 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 6 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 33 «Ручеёк» с. Михайловка | с. Михайловка, квартал 4, д. 10 | Детский сад | Услуги дошкольного образования | 150 | 2021-2029 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 7 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 32 «Росинка» п. Новошахтинский | п. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 14-а | Детский сад | Услуги дошкольного образования | 220 | 2021-2029 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 8 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 39 «Золотой ключик» п. Новошахтинский | п. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 5-а | Детский сад | Услуги дошкольного образования | 245 | 2021-2029 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 9 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Абрамовка | с. Абрамовка, ул. Советская, д. 26 | СОШ | Услуги общего образования | 320 | 2021-2029 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 10 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Ивановка | с. Ивановка, ул. Краснознаменная, д. 20 | СОШ | Услуги общего образования | 600 | 2021-2029 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 11 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Кремово | с. Кремово, ул. Колхозная, д. 25 | СОШ | Услуги общего образования | 600 | 2021-2024 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 12 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Ляличи | с. Ляличи, ул. Школьная, д. 28 | СОШ | Услуги общего образования | 320 | 2021-2029 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 13 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка | с. Михайловка, ул. Школьная, д. 28 | СОШ | Услуги общего образования | 1064 | 2020-2024 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 14 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Осиновка | с. Осиновка, ул. Комсомольская, д. 3 | СОШ | Услуги общего образования | 450 | 2021-2029 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 15 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Первомайское | с. Первомайское, ул. Школьная, д. 27 | СОШ | Услуги общего образования | 480 | 2021-2022 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 16 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Ширяевка | с. Ширяевка, ул. Октябрьская, д. 25б | СОШ | Услуги общего образования | 392 | 2021-2024 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 17 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский | п. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 12 | СОШ | Услуги общего образования | 400 | 2021-2024 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 18 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 п. Новошахтинский | п. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 21 | СОШ | Услуги общего образования | 750 мест | 2020-2022 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 19 | Капитальный ремонт МБОУ ООШ  с. Григорьевка | с. Григорьевка, ул. Юбилейная, д. 21 | СОШ | Услуги общего образования | 200 мест | 2020-2022 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 20 | Капитальный ремонт МБОУ ООШ  с. Даниловка | с. Даниловка, ул. Ленинская, д. 44 | СОШ | Услуги общего образования | 162 мест | 2020-2022 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 21 | Капитальный ремонт МБОУ ООШ  с. Николаевка | с. Николаевка, ул. Ленинская, д. 84а | СОШ | Услуги общего образования | 121 мест | 2020-2022 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 1. КУЛЬТУРА | | | | | | | |
| 22 | Капитальный ремонт здания районного Дома культуры | с. Михайловка | Дом культуры | Услуги культуры | 300 | 2021-2022 | Управление по вопросам образования администрации Михайловского района |
| 23 | Капитальный ремонт крыши Дома культуры | п. Новошахтинский  ул. Ленинская, 8А | Дом культуры | Услуги культуры | 320 | 2021 | Администрация Новошахтинского городского поселения |
| 24 | Капитальный ремонт Дома культуры | с. Некруглово, ул. Дорожная, 2 | Дом культуры | Услуги культуры | 30 | 2022-2029 | Администрация Михайловского сельского поселения |
| 25 | Капитальный ремонт Дома культуры | с. Васильевка,  ул. Ленинская, 30а | Дом культуры | Услуги культуры | 200 | 2022-2029 | Администрация Михайловского сельского поселения |
| 26 | Капитальный ремонт здания клуба | с. Ляличи, ул. Школьная, 146 | Клуб | Услуги культуры | 40 | 2020 | Администрация Кремовского сельского поселения |
| 27 | Капитальный ремонт здания клуба | с. Новожатково | Клуб | Услуги культуры |  |  | Администрация Григорьевского сельского поселения |
| 28 | Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ | с. Григорьевка,  ул. Калинина, д. 17а | Памятник | Памятник культуры | - |  | Управление культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 29 | Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ | с. Абрамовка,  ул. Советская, д.30а | Памятник | Памятник культуры | - |  | Управление культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 30 | Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ | с. Горбатка,  ул. Ленинская, д.27а | Памятник | Памятник культуры | - |  | Управление культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 31 | Капитальный ремонт обелиска 1941-1945 гг. | с. Ивановка,  ул. Краснознаменная, д.20а | Памятник | Памятник культуры | - |  | Управление культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 32 | Капитальный ремонт обелиска 1941-1945 гг. | с. Ширяевка,  ул. Октябрьская, д.15 | Памятник | Памятник культуры | - |  | Управление культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 33 | Капитальный ремонт обелиска 1941-1945 гг. | с. Михайловка,  ул. Красноармейская, д.16е | Памятник | Памятник культуры | - |  | Управление культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 34 | Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ | с. Осиновка,  ул. Комсомольская, д.4б | Памятник | Памятник культуры | - |  | Управление культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 35 | Капитальный ремонт памятника воинам  Гражданской войны | с. Осиновка,  ул. Суворова, д. 1а | Памятник | Памятник культуры | - |  | Управление культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 36 | Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ | с. Даниловка,  ул. Ленинская, д.37а | Памятник | Памятник культуры | - |  | Управление культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | | | | | | | |
| 37 | Строительство стадиона с искусственным покрытием и устройством беговой дорожки | с. Михайловка | Стадион | Занятия физической культурой и спортом | 144 | 01.01.2021-31.12.2022 | Отдел физической культуры и спорта управления культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 38 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | с. Осиновка,  с. Абрамовка,  с. Григорьевка | Плоскостное спортивное сооружение | Занятия физической культурой и спортом | 45 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Отдел физической культуры и спорта управления культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 39 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | с. Васильевка,  с. Первомайское,  с. Кремово | Плоскостное спортивное сооружение | Занятия физической культурой и спортом | 45 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | Отдел физической культуры и спорта управления культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 40 | Установка хоккейной коробки | с. Ивановка | Плоскостное спортивное сооружение | Занятия физической культурой и спортом | 45 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | Отдел физической культуры и спорта управления культуры и внутренней политики администрации ММР |
| 41 | Строительство плоскостных спортивных сооружений | с. Ширяевка,  с. Ивановка,  с. Николаевка  п. Новошахтинский | Плоскостное спортивное сооружение | Занятия физической культурой и спортом | 60 | 01.01.2023 – 31.12.2024 | Отдел физической культуры и спорта управления культуры и внутренней политики администрации ММР |

1. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района**

Раздел включает в себя оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры с разбивкой по годам.

В современных условиях на содержание и развитие муниципальных объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из бюджетных и внебюджетных источников.

В соответствии с Конституцией РФ и действующим законодательством предоставление многих социальных услуг бесплатно, а развитие платных услуг ограничено низкой платежеспособностью населения. В этих условиях основным источником финансирования социальной сферы являются средства бюджета.

Главным назначением направления средств бюджета и внебюджетных фондов в социальную сферу является социальное развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных услуг.

Бюджет Михайловского района является дефицитным. Следствием этого является факт неудовлетворительного технического состояния ряда учреждений социально-культурной сферы, а также низкие темпы нового строительства. Отсутствие средств долгое время не позволяло провести реконструкцию и ремонт многих существующих зданий учреждений, а также вести новое строительство. Для реализации запланированных мероприятий необходимо участие в государственных программах и нацпроектах, реализуемых на территории Приморского края.

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов учитываются:

* структурные изменения, происходящие в социальной сфере, включая ликвидацию или переоборудование избыточных площадей учреждений этой сферы;
* прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной загрузки учреждений;
* расширение, реконструкция, техническое перевооружение действующих учреждений, работающих с перегрузкой;

Таким образом, при разработке комплекса мероприятий учтены различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников финансирования. Результаты расчетов приведены в таблице 12, с разбивкой по годам – в таблице 13.

Таблица 12. Оценка необходимых инвестиций по объектам социальной инфраструктуры

| № пп | Наименование мероприятия | Местоположение | Параметры | | | | | | | Сроки реализации в плановом периоде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Мощность | Источник финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Всего | МБ | КБ | ФБ | Внебюджетные средства |
| Объекты образования | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с  № 16 «Светлячок» с. Михайловка | с. Михайловка, квартал 3, д. 10 | Детский сад | 160 мест | 17680,0 | 17680,0 |  |  |  | 2021-2029 |
| 2 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 3 «Берёзка» с. Михайловка | с. Михайловка, пер. Безымянный, д. 4 | Детский сад | 125 мест | 4530,0 | 4530,0 |  |  |  | 2021-2023 |
| 3 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 30 «Журавлик» с. Ивановка | с. Ивановка, ул. Зареченская, д. 32 | Детский сад | 145 мест | 6340,0 | 6340,0 |  |  |  | 2021-2029 |
| 4 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 2 «Василек» с. Первомайское | с. Первомайское, ул. Островского, 30 | Детский сад | 30 мест | 1200,0 | 1200,0 |  |  |  | 2020-2021 |
| 5 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с «Буратино» с. Михайловка | с. Михайловка, квартал 1, д. 13 | Детский сад | 150 мест | 8050,0 | 8050,0 |  |  |  | 2021-2029 |
| 6 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 33 «Ручеёк» с. Михайловка | с. Михайловка, квартал 4, д. 10 | Детский сад | 150 мест | 12320,0 | 12320,0 |  |  |  | 2021-2029 |
| 7 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 32 «Росинка» п. Новошахтинский | п. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 14-а | Детский сад | 220 мест | 6840,0 | 6840,0 |  |  |  | 2021-2029 |
| 8 | Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 39 «Золотой ключик» п. Новошахтинский | п. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 5-а | Детский сад | 245 мест | 6515,0 | 6515,0 |  |  |  | 2021-2029 |
| 9 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Абрамовка | с. Абрамовка, ул.Советская, д. 26 | СОШ | 320 мест | 7095,0 | 7095,0 |  |  |  | 2021-2029 |
| 10 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Ивановка | с. Ивановка, ул. Краснознаменная, д. 20 | СОШ | 600 мест | 13056,0 | 13056,0 |  |  |  | 2021-2029 |
| 11 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Кремово | с. Кремово, ул. Колхозная, д. 25 | СОШ | 480 мест | 17690,0 | 17690,0 |  |  |  | 2021-2024 |
| 12 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Ляличи | с. Ляличи, ул. Школьная, д. 28 | СОШ | 320 мест | 19645,0 | 19645,0 |  |  |  | 2021-2029 |
| 13 | МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка | с. Михайловка, ул. Школьная, д. 28 | СОШ | 1064 места | 22267,32 | 22267,32 |  |  |  | 2020-2024 |
| 14 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Осиновка | с. Осиновка, ул. Комсомольская, д. 3 | СОШ | 450 мест | 11760,0 | 11760,0 |  |  |  | 2021-2029 |
| 15 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Первомайское | с. Первомайское, ул. Школьная, д. 27 | СОШ | 480 мест | 3410,0 | 3410,0 |  |  |  | 2021-2022 |
| 16 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  с. Ширяевка | с. Ширяевка, ул. Октябрьская, д. 25б | СОШ | 392 места | 13120,0 | 13120,0 |  |  |  | 2021-2024 |
| 17 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ  № 1 п. Новошахтинский | п. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 12 | СОШ | 400 мест | 13820,0 | 13820,0 |  |  |  | 2021-2024 |
| 18 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 п. Новошахтинский | п. Новошахтинский, ул. Юбилейная, д. 21 | СОШ | 700 мест | 29642,12 | 29642,12 |  |  |  | 2020-2022 |
| 19 | Капитальный ремонт МБОУ ООШ  с. Григорьевка | с. Григорьевка, ул. Юбилейная, д. 21 | СОШ | 200 мест | 11257,19 | 11257,19 |  |  |  | 2020-2023 |
| 20 | Капитальный ремонт МБОУ ООШ  с. Даниловка | с. Даниловка, ул. Ленинская, д. 44 | СОШ | 162 места | 5850,0 | 5850,0 |  |  |  | 2021-2022 |
| 21 | Капитальный ремонт МБОУ ООШ  с. Николаевка | с. Николаевка, ул. Ленинская, д. 84а | СОШ | 121 место | 655,0 | 655,0 |  |  |  | 2021-2022 |
| Объекты культуры | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт здания районного Дома культуры | с. Михайловка | Дом культуры | 300 | 30000,0 | 3000,0 | 27000,0 | - | - | 2021-2022 |
| 2 | Капитальный ремонт крыши Дома культуры | п. Новошахтинский  ул. Ленинская, 8А | Дом культуры | 220 | 5529,4 | 5529,4 | - | - | - | 2021 |
| 3 | Капитальный ремонт Дома культуры | с. Некруглово, ул. Дорожная, 2 | Дом культуры | 30 | 4700 | 4700 | - | - | - | 2022-2029 |
| 4 | Капитальный ремонт Дома культуры | с. Васильевка, ул. Ленинская, 30а | Дом культуры | 30 | 4700 | 4700 | - | - | - | 2022-2029 |
| 5 | Капитальный ремонт здания клуба | с. Ляличи, ул. Школьная, 146 | Клуб | 40 | 6585,65 | 6585,65 | - | - | - | 2020 |
| 6 | Капитальный ремонт здания клуба | с. Новожатково | Клуб |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ | с. Григорьевка,  ул. Калинина, д. 17а | Памятник | - |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ | с. Абрамовка,  ул. Советская, д.30а | Памятник | - |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ | с. Горбатка,  ул. Ленинская, д.27а | Памятник | - |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт обелиска 1941-1945 гг. | с. Ивановка,  ул. Краснознаменная, д.20а | Памятник | - |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт обелиска 1941-1945 гг. | с. Ширяевка,  ул. Октябрьская, д.15 | Памятник | - |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт обелиска 1941-1945 гг. | с. Михайловка,  ул. Красноармейская, д.16е | Памятник | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ | с. Осиновка,  ул. Комсомольская, д.4б | Памятник | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт памятника воинам Гражданской войны | с. Осиновка,  ул. Суворова, д. 1а | Памятник | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ | с. Даниловка,  ул. Ленинская, д.37а | Памятник | - |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные объекты | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство стадиона в с. Михайловке с искусственным покрытием и устройством беговой дорожки | с. Михайловка | Стадион | 144 места (трибуна) | 113508,0 | 908,0 | - | 112600 | - | 2021 – 2022 |
| 2 | Строительство плоскостных спортивных сооружений в | Села: Осиновка, Абрамовка, Григорьевка | плоскостное спортивное сооружение | 45 | 5280,0 | 160,0 | 5120,0 | - | - | 2022 |
| 3 | Строительство плоскостных спортивных сооружений в | Села: Васильевка, Первомайское, Кремово | плоскостное спортивное сооружение | 45 | 5280,0 | 160,0 | 5120,0 | - | - | 2022 |
| 4 | Установка хоккейной коробки в | с. Ивановка | плоскостное спортивное сооружение | 45 | 2450,0 | 70,0 | 2380,0 | - | - | 2022 |
| 5 | Установка 4 плоскостных спортивных сооружений в населенных пунктах района | Села: Ширяевка, Ивановка, Николаевка, п. Новошахтинский | плоскостное спортивное сооружение | 60 | 7040,0 | 210,0 | 6830,0 | - | - | 2023-2024 |
|  | Итого |  |  |  | 417815,68 | 46450 | 112600 |  |  |  |

Таблица 13. Объем средств на реализацию программы

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности, тыс. руб. | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 |
| **РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ** | | | | | | | |
| **ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ** | **63475,0** | **400,0** | **12925,0** | **2810,0** | **14800,0** | **5200,0** | **27340,0** |
| 1. Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 16 «Светлячок» с. Михайловка | 17680,0 | - | 1150,0 | - | 2300,0 | 5200,0 | 9030,0 |
| *МБ* | *17680,0* | *-* | *1150,0* | *-* | *2300,0* | *5200,0* | *9030,0* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *1150,0* | *-* | *1150,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *1.2. Благоустройство территории;* | *2300,0* | *-* | *-* | *-* | *2300,0* | *-* | *-* |
| *1.3. Капитальный ремонт кровли;* | *5200,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *5200,0* | *-* |
| *1.4. Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации* | *7600,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *7600,0* |
| *1.5. Капитальный ремонт пищеблока* | *1430,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1430,0* |
| 2. Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 3 «Берёзка» с. Михайловка | 4530,0 | - | 1130,0 | 2000,0 | 1400,0 | - | - |
| *МБ* | *4530,0* | *-* | *1130,0* | *2000,0* | *1400,0* | *-* | *-* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *2700,0* | *-* | *700,0* | *2000,0* | *-* | *-* | *-* |
| *2.2. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *430,0* | *-* | *430,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2.3. Благоустройство территории;* | *1400,0* | *-* | *-* | *-* | *1400,0* | *-* | *-* |
| 3. Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 30 «Журавлик» с. Ивановка | 6340,0 | - | 1870,0 | 550,0 | 2300,0 | - | 1620,0 |
| *МБ* | *6340,0* | *-* | *1870,0* | *550,0* | *2300,0* | *-* | *1620,0* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *1800,0* | *-* | *1250,0* | *550,0* | *-* | *-* | *-* |
| *3.2. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *620,0* | *-* | *620,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *3.3. Благоустройство территории;* | *2300,0* | *-* | *-* | *-* | *2300,0* | *-* | *-* |
| *3.4. Капитальный ремонт пищеблока* | *1620,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1620* |
| 4. Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 2 «Василек» с. Первомайское | 1200,0 | 400,0 | 800,0 | - | - | - | - |
| *МБ* | *1200,0* | *400,0* | *800,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1. Благоустройство территории;* | *400,0* | *400,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *4.2. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *800,0* | *-* | *800,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 5. Капитальный ремонт МДОБУ д/с «Буратино» с. Михайловка | 8050,0 | - | 1100,0 | - | 450,0 | - | 6500,0 |
| *МБ* | *8050,0* | *-* | *1100,0* | *-* | *450,0* | *-* | *6500,0* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *1100,0* | *-* | *1100,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *5.2. Благоустройство территории;* | *450,0* | *-* | *-* | *-* | *450,0* | *-* | *-* |
| *5.3. Устройство шатровой кровли;* | *6500,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6500,0* |
| 6. Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 33 «Ручеёк» с. Михайловка | 12320,0 | - | 1910,0 | 260,0 | 2370,0 | - | 7780,0 |
| *МБ* | *12320,0* | *-* | *1910,0* | *260,0* | *2370,0* | *-* | *7780,0* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *1150,0* | *-* | *1150,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *6.2. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *760,0* | *-* | *760,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *6.3. Благоустройство территории;* | *2370,0* | *-* | *-* | *-* | *2370,0* | *-* | *-* |
| *6.4. Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации* | *6500,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6500,0* |
| *6.5. Капитальный ремонт системы вентиляции* | *260,0* | *-* | *-* | *260,0* | *-* | *-* | *-* |
| *6.6. Капитальный ремонт пищеблока* | *1280,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1280,0* |
| 7. Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 32 «Росинка» п. Новошахтинский | 6840,0 | - | 2520,0 | - | 3140,0 | - | 1180,0 |
| *МБ* | *6840,0* | *-* | *2520,0* | *-* | *3140,0* | *-* | *1180,0* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *1900,0* | *-* | *1900,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *7.2. Благоустройство территории;* | *3140,0* | *-* | *-* | *-* | *3140,0* | *-* | *-* |
| *7.3. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *620,0* | *-* | *620,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *7.4. Капитальный ремонт пищеблока.* | *1180,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1180,0* |
| 8. Капитальный ремонт МДОБУ д/с № 39 «Золотой ключик» п. Новошахтинский | 6515,0 | - | 2445,0 | - | 2840,0 | - | 1230,0 |
| *МБ* | *6515,0* | *-* | *2445,0* | *-* | *2840,0* | *-* | *1230,0* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *1800,0* | *-* | *1800,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *8.2. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *645,0* | *-* | *645,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *8.3. Благоустройство территории;* | *2840,0* | *-* | *-* | *-* | *2840,0* | *-* | *-* |
| *8.4. Капитальный ремонт пищеблока.* | *1230,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1230,0* |
| **ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Абрамовка | **7095,0** | **-** | **1555,0** | **-** | **-** | **-** | **5540,0** |
| *МБ* | *7095,0* | *-* | *1555,0* | *-* | *-* | *-* | *5540,0* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *1.1. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *155,0* | *-* | *155,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *1.2. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *1400,0* | *-* | *1400,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *1.3. Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации;* | *4120,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4120,0* |
| *1.4. Капитальный ремонт крылец.* | *1420,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1420,0* |
| 2. Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Ивановка | **13056** | **-** | **2436,0** | **-** | **-** | **9300,0** | **1320,0** |
| *МБ* | *13056* | *-* | *2436,0* | *-* | *-* | *9300,0* | *1320,0* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *2300,0* | *-* | *2300,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2.2. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *136,0* | *-* | *136,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2.3. Капитальный ремонт кровли;* | *9300,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9300,0* | *-* |
| *2.4. Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации.* | *1320,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *1320,0* |
| 3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Кремово | **17690,0** | **-** | **6380,0** | **3250,0** | **4860,0** | **3200,0** | **-** |
| *МБ* | *17690,0* | *-* | *6380,0* | *3250,0* | *4860,0* | *3200,0* | *-* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *3.1. Капитальный ремонт спортзала;* | *3800,0* | *-* | *3800,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *3.2. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *1900,0* | *-* | *1900,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *3.3. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *680,0* | *-* | *680,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *3.4. Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации;* | *4860,0* | *-* | *-* | *-* | *4860,0* | *-* | *-* |
| *3.5. Капитальный ремонт актового зала;* | *3200,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *3200,0* | *-* |
| *3.6. Капитальный ремонт помещений столовой;* | *3250,0* | *-* | *-* | *3250,0* | *-* | *-* | *-* |
| 4. Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Ляличи | **19645,0** | **-** | **1695,0** | **11200,0** | **-** | **2400,0** | **4350,0** |
| *МБ* | *19645,0* | *-* | *1695,0* | *11200,0* | *-* | *2400,0* | *4350,0* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *4.1. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *145,0* | *-* | *145,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *4.2. Монтаж АСП;* | *1950,0* | *-* | *1550,0* | *400,0* | *-* | *-* | *-* |
| *4.3. Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации;* | *2400,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *2400,0* | *-* |
| *4.4. Капитальный ремонт стадиона;* | *4350,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *4350,0* |
| *4.5. Капитальный ремонт кровли;* | *10800,0* | *-* | *-* | *10800,0* | *-* | *-* | *-* |
| 5. Капитальный ремонт МБОУ СОШ им. А.И. Крушанова с. Михайловка | **22267,32** | **9927,32** | **4440,0** | **2600,0** | **3000,0** | **2300,0** | **-** |
| *МБ* | *22267,32* | *9927,32* | *4440,0* | *2600,0* | *3000,0* | *2300,0* | *-* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *5.1. Капитальный ремонт актового зала;* | *3627,32* | *3627,32* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *5.2. Капитальный ремонт спортивного зала;* | *3400,0* | *3400,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *5.3. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *2900,0* | *2900,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *5.4. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *240,0* | *-* | *240,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *5.5. Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации;* | *7900,0* | *-* | *-* | *2600,0* | *3000,0* | *2300,0* | *-* |
| *5.6.* *Капитальный ремонт помещений столовой;* | *4200,0* | *-* | *4200,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 6. Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Осиновка | **11760,0** | **-** | **5110,0** | **3400,0** | **1300,0** | **850,0** | **1100,0** |
| *МБ* | *11760,0* | *-* | *5110,0* | *3400,0* | *1300,0* | *850,0* | *1100,0* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *1500,0* | *-* | *1500,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *6.2. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *150,0* | *-* | *150,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *6.3. Капитальный ремонт спортивного зала;* | *3400,0* | *-* | *-* | *3400,0* | *-* | *-* | *-* |
| *6.4. Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации;* | *3250,0* | *-* | *-* | *-* | *1300,0* | *850,0* | *1100,0* |
| *6.5. Капитальный ремонт столовой;* | *3460,0* | *-* | *3460,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 7. Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Первомайское | **3410,0** | **-** | **1760,0** | **1650,0** | **-** | **-** | **-** |
| *МБ* | *3410,0* | *-* | *1760,0* | *1650,0* | *-* | *-* | *-* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *1650,0* | *-* | *1650,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *7.2. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *110,0* | *-* | *110,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *7.3. Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации;* | *1650,0* | *-* | *-* | *1650,0* | *-* | *-* | *-* |
| 8. Капитальный ремонт МБОУ СОШ с. Ширяевка | **13120,0** | **-** | **2950,0** | **2400,0** | **1350,0** | **6420,0** | **-** |
| *МБ* | *13120,0* | *-* | *2950,0* | *2400,0* | *1350,0* | *6420,0* | *-* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *8.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *2100,0* | *-* | *2100,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *8.2. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *850,0* | *-* | *850,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *8.3. Капитальный ремонт кровли;* | *2400,0* | *-* | *-* | *2400,0* | *-* | *-* | *-* |
| *8.4. Капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации* | *1350,0* | *-* | *-* | *-* | *1350,0* | *-* | *-* |
| *8.5. Благоустройство стадиона;* | *6420,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *6420,0* | *-* |
| 9. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 п. Новошахтинский | **13820,0** | **-** | **4520,0** | **-** | **-** | **9300,0** | **-** |
| *МБ* | *13820,0* | *-* | *4520,0* | *-* | *-* | *9300,0* | *-* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *9.1. Капитальный ремонт спортивного зала;* | *3900,0* | *-* | *3900,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *9.2. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *620,0* | *-* | *620,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *9.3. Капитальный ремонт кровли;* | *9300,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *9300,0* | *-* |
| 10. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 п. Новошахтинский | **29642,12** | **9177,12** | **4165,0** | **16300,0** | **-** | **-** | **-** |
| *МБ* | *29642,12* | *9177,12* | *4165,0* | *16300,0* | *-* | *-* | *-* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *4000,0* | *-* | *4000,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *10.2. Капитальный ремонт актового зала;* | *7643,12* | *7643,12* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *10.3. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *1699,0* | *1534,0* | *165,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *10.4. Капитальный ремонт кровли;* | *16300,0* | *-* | *-* | *16300,0* | *-* | *-* | *-* |
| 11. Капитальный ремонт МБОУ ООШ с. Григорьевка | **11257,19** | **2882,19** | **1575,0** | **6800,0** | **-** | **-** | **-** |
| *МБ* | *11257,19* | *2882,19* | *1575,0* | *6800,0* | *-* | *-* | *-* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *11.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *1400,0* | *-* | *1400,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *11.2. Капитальный ремонт системы отопления;* | *2882,19* | *2882,19* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *11.3. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *175,0* | *-* | *175,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *11.4. Капитальный ремонт кровли;* | *6800,0* | *-* | *-* | *6800,0* | *-* | *-* | *-* |
| 12. Капитальный ремонт МБОУ ООШ с. Даниловка | **5850** | **-** | **850,0** | **5000,0** | **-** | **-** | **-** |
| *МБ* | *5850* | *-* | *850,0* | *5000,0* | *-* | *-* | *-* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *12.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *1200,0* | *-* | *-* | *1200,0* | *-* | *-* | *-* |
| *12.2. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *850,0* | *-* | *850,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *12.3. Капитальный ремонт спортивного зала;* | *3800,0* | *-* | *-* | *3800,0* | *-* | *-* | *-* |
| 13. Капитальный ремонт МБОУ ООШ с. Николаевка | **655,0** | **-** | **55,0** | **600,0** | **-** | **-** | **-** |
| *13.1. Капитальный ремонт или монтаж АПС;* | *600,0* | *-* | *-* | *600,0* | *-* | *-* | *-* |
| *13.2. Капитальный ремонт в части установки оконных блоков;* | *55,0* | *-* | *55,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **Объем инвестиций в объекты образования, тыс. руб.** | **232632,63** | **22386,63** | **50306** | **56010** | **25310** | **38970** | **39650** |
| *МБ* | *232742,63* | *22386,63* | *50416* | *56010* | *25310* | *38970* | *39650* |
| *КБ* |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *ФБ* |  | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ** | | | | | | | |
| 1. Капитальный ремонт здания районного Дома культуры | 30000,0 | - | 3000,0 | 27000,0 | - | - | - |
| *МБ* | *3000,0* | *-* | *3000,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *КБ* | *27000,0* |  |  | *27000,0* |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Капитальный ремонт крыши Дома культуры п. Новошахтинский | 5529,4 | - | 5529,4 | - | - | - | - |
| *МБ* | *5529,4* | *-* | *5529,4* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Капитальный ремонт Дома культуры с. Некруглово | 4700,0 | - | - | 1200,0 | - | - | 3500,0 |
| *МБ* | *4700,0* | *-* | *-* | *1200,0* | *-* | *-* | *3500,0* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Капитальный ремонт здания клуба с. Ляличи | 6585,65 | 6585,65 | - | - | - | - | - |
| *МБ* | *6585,65* | *6585,65* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Капитальный ремонт Дома культуры с. Васильевка | 4700,0 | - | - | 600,0 |  |  | 4100,0 |
| *МБ* | *4700,0* | *-* | *-* | *600,0* |  |  | *4100,0* |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт здания клуба с. Новожатково |  |  |  |  |  |  |  |
| *МБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ с. Григорьевка |  |  |  |  |  |  |  |
| *МБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ с. Абрамовка |  |  |  |  |  |  |  |
| *МБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ с. Горбатка |  |  |  |  |  |  |  |
| *МБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт обелиска 1941-1945 гг. с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |
| *МБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт обелиска 1941-1945 гг. с. Ширяевка |  |  |  |  |  |  |  |
| *МБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт обелиска 1941-1945 гг. с. Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |
| *МБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ с. Осиновка |  |  |  |  |  |  |  |
| *МБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт памятника воинам Гражданской войны с. Осиновка |  |  |  |  |  |  |  |
| *МБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт памятника войнам ВОВ с. Даниловка |  |  |  |  |  |  |  |
| *МБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объем инвестиций в объекты культуры, тыс. руб.** | **51515,05** | **6585,65** | **8529,4** | **28800** | **0** | **0** | **7600** |
| *МБ* | *24515,05* | *6585,65* | *8529,4* | *1800* | *0* | *0* | *7600* |
| *КБ* | *27000* | *0* | *0* | *27000* | *0* | *0* | *0* |
| *ФБ* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА** | | | | | | | |
| 1. Строительство стадиона в с. Михайловке с искусственным покрытием и устройством беговой дорожки | *113508,0* |  | *47886,0* | *65622,0* |  |  |  |
| *МБ* | *908,0* |  | *383,0* | *525,0* |  |  |  |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* | *112600,0* |  | *47503,0* | *65097,0* |  |  |  |
| 1. Строительство плоскостных спортивных сооружений в селах Осиновка, Абрамовка, Григорьевка | *5280* |  |  | *5280* |  |  |  |
| *МБ* | *160* |  |  | *160* |  |  |  |
| *КБ* | *5120* |  |  | *5120* |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство плоскостных спортивных сооружений в селах Васильевка, Первомайское, Кремово | *5280* |  |  | *5280* |  |  |  |
| *МБ* | *160* |  |  | *160* |  |  |  |
| *КБ* | *5120* |  |  | *5120* |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка хоккейной коробки в с. Ивановка | *2450* |  |  | *2450* |  |  |  |
| *МБ* | *70* |  |  | *70* |  |  |  |
| *КБ* | *2380* |  |  | *2380* |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка 4 плоскостных спортивных сооружений в населенных пунктах района | *7040* |  |  |  | *3520* | *3520* |  |
| *МБ* | *7040* |  |  |  | *3520* | *3520* |  |
| *КБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| *ФБ* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Объем инвестиций в объекты физической культуры и спорта, тыс. руб.** | **133558** | **0** | **47886** | **78632** | **3520** | **3520** | **0** |
| *МБ* | *8338* | *0* | *383* | *915* | *3520* | *3520* | *0* |
| *КБ* | *12620* | *0* | *0* | *12620* | *0* | *0* | *0* |
| *ФБ* | *112600* | *0* | *47503* | *65097* | *0* | *0* | *0* |
| **ИТОГО:** | **417815,7** | **28972,3** | **106831** | **163442** | **28830** | **42490** | **47250** |
| *МБ* | 265595,68 | 28972,28 | 59328,4 | 58725 | 28830 | 42490 | 47250 |
| *КБ* | 39620 | 0 | 0 | 39620 | 0 | 0 | 0 |
| *ФБ* | 112600 | 0 | 47503 | 65097 | 0 | 0 | 0 |

1. **Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры (целевые индикаторы)**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2020-2029 годы являются тенденции социально-экономического развития, характеризующиеся стабилизацией численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Реализация Программы позволит обеспечить устойчивое развитие района. Реализация инвестиционных проектов заложит основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, физической культуры и спорта, культуры) для всех категорий жителей.

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры района позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест на строящихся предприятиях, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.
2. Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.
3. Улучшение качества жизни населения района за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны вышестоящих бюджетов, позволит достичь целевых показателей программы комплексного развития социальной инфраструктуры Михайловского муниципального района до 2029 года. Достижение целевых показателей в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры района.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевыми значениям, а также уровнем использования средств бюджета района, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности производится ежегодно в соответствии с постановлением администрации Михайловского муниципального района от 25.08.2010 г. № 1060-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации на территории Михайловского муниципального района и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Таблица 14 – ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ,

включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

| Наименование показателя | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на конец года), чел. | 29074 | 28666 | 28383 | 28400 | 28400 | 28400 | 28600 | 28700 |
| **Демографическая структура** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население моложе трудоспособного возраста | 5965 | 5733 | 5700 | 5710 | 5710 | 5710 | 5760 | 5820 |
| Население трудоспособного возраста | 15588 | 15800 | 15703 | 14850 | 14850 | 14850 | 15910 | 15750 |
| Население старше трудоспособного возраста | 7521 | 7133 | 6980 | 7840 | 7840 | 7840 | 6930 | 7130 |
| **Развитие образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся во вторую смену в общей численности обучающихся | 5,995 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4,5 |
| Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | 41,8 | 37 | 37 | 37 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| Доля детей, в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услуги по дошкольному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в объекты образования, тыс. руб. | 5107,05 | 87420,37 | 22386,03 | 50306 | 56010 | 25310 | 38970 | 39650 |
| **Развитие физической культуры и спорта** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 31,86 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 32 | 32,5 | 33 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | 62,5 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| Объем инвестиций в объекты физической культуры и спорта, тыс. руб. | 0 | 7765 | 1421 | 47886 | 78632 | 3520 | 3520 | 0 |
| **Развитие культуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | 10,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 |
| Число учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, чел. | 270 | 286 | 290 | 295 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| Объем инвестиций в объекты культуры, тыс. руб. | **0** |  | 6585,65 | 8529,4 | 28800 | 0 | 0 | 7,600 |

**5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры района предусматривает следующие мероприятия:

- внесение изменений в Схему территориального планирования Михайловского муниципального района, Генеральные планы Кремовского и Ивановского поселений:

* при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы, требующих изменений в территориальном планировании;
* при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории района, требующих изменений в территориальном планировании;
* при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии района, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы функционирует и используется официальный сайт администрации Михайловского муниципального района.

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

* обеспечение контроля за реализацией Схемы территориального планирования и Генеральных планов поселений;
* разработка муниципальных правовых актов (внесение изменений в действующие НПА) в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;
* внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории района для целей строительства через процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

Программа реализуется на всей территории района.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Михайловского муниципального района.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов администрации района, муниципальные учреждения.

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют отчет о ходе выполнения Программы в управление экономики администрации района. Для оценки эффективности реализации Программы администрацией муниципального образования проводится ежегодный мониторинг.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу нормативных правовых актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам территориального планирования и сопутствующим схемам, и программам.

Программа корректируется в зависимости от обеспечения финансирования, изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, повлекшие значительное отклонение фактических показателей эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры района включает два этапа:

1. Ежеквартальная отчетность о результатах выполнения мероприятий Программы с пояснительной запиской;
2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам, а также в течение года по мере необходимости осуществляется корректировка Программы.