АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2014                                                  с. Михайловка                                                   № 234-па

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

Михайловского муниципального района к работе

в отопительный период 2014-2015 годов

На основании распоряжения Губернатора Приморского края от 09 января 2014г. № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов», Устава Михайловского муниципального района, с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Состав районного штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2014-2015 годов (Приложение № 1);

1.2. Состав комиссии по оценке готовности ТЭК и ЖКХ муниципального района к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов (Приложение № 2).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

2.1. до 01 сентября 2014 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

2.2. до 15 октября 2014 года - полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Отделу жизнеобеспечения (Маслич) обеспечить оперативный контроль:

за подготовкой объектов соцкультбыта района к отопительному сезону.

за накоплением топлива на источниках теплоснабжения.

4. Рекомендовать руководителям тепло-, электро-, водоснабжающих организаций всех форм собственности:

4.1. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение;

4.2. В срок до 15 октября 2014 г. обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

4.3. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в ведении, к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов в установленные сроки;

4.4. Провести оценку готовности электрических тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов и обеспечить получение паспортов готовности до 15 ноября 2014 года.

5. Рекомендовать главам городского, сельских поселений, руководителям тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, управляющих компаний:

5.1. В срок до 01 октября 2014 г. обеспечить заготовку топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства в необходимых объемах с учетом реализации мероприятий по энергосбережению.

5.2. Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплообеспечения муниципальных образований и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

5.3. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

5.4. Обеспечить ежемесячное представление в отдел жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района отчетов о фактическом расходе топлива и его наличия на складах до 1-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

5.5. Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей на территориях городского и сельских поселений, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

5.6. Обеспечить выполнение требований, установленных правилами оценки готовности городского и сельских поселений к отопительному сезону, и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону;

5.7. Обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациями, финансируемыми за счет местного бюджета, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления организаций;

5.8. Разработать и утвердить в срок до 10 мая 2014 г. планы-графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий;

5.9. Создать в срок до 10 мая 2014 года:

комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

комиссии по оценке готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (в состав комиссий включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора);

5.10. Обеспечить работу комиссий, указанных в пункте 5.9. настоящего постановления, и получение паспортов готовности:

- жилищного фонда - до 15 сентября 2014 года;

- объектов социального значения – до 15 сентября 2014 года;

- организаций – до 01 ноября 2014 года;

5.11. Предоставить в отдел жизнеобеспечения района паспорта готовности к работе в отопительный период 2014 – 2015 годов энерго- и теплоснабжающих организаций;

5.12. Обеспечить к началу отопительного сезона:

создание за счет средств местных бюджетов запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

комплектование аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием;

5.13. Разработать и утвердить в срок до 01 сентября 2014 года в каждом поселении муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов, предоставить копию данного правового акта в отдел жизнеобеспечения района;

5.14. Определить расчетами и утвердить в срок до 01 сентября 2014 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов; расчеты предоставить в отдел жизнеобеспечения района;

5.15. Утвердить графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

5.16. Обеспечить представление в отдел жизнеобеспечения района в установленные сроки:

- информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2014 года по 15 ноября 2015 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2014 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода ежемесячно в период с 01 ноября 2014 года по 01 апреля 2015 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- информации о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

5.17. Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Михайловского муниципального района в сети Интернет;

5.18. Продолжить проведение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признанию права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и департамент энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края по состоянию на 1 июля 2014 года до 20 числа месяца, следующего за отчетным;

5.19. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2014-2015 года предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования;

5.20. Разработать и утвердить программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в случае если такие программы не утверждены;

5.21. Обеспечить резервными источниками электроснабжения все котельные до 01 ноября 2014 года;

6. Обязать руководителей образовательных учреждений (директоров школ, заведующих детских садов), ММБУК ММР «МКИО» (Конча), МБОУ ДОД «ДШИ» с. Михайловка (Гусакова) и МКУ «УОТОД АММР» (Шевченко):

6.1. При подготовке к отопительному периоду 2014-2015 годов для обеспечения надежности теплоснабжения объектов социального значения устранить выявленные нарушения тепловых и гидравлических режимов работы систем теплоснабжения в отопительный период 2013-2014 годов, произвести промывку и гидравлические испытания систем теплоснабжения до 15 сентября 2014 года с обязательным оформлением паспортов готовности;

6.2. Приказом по образовательным учреждениям закрепить лиц ответственных за подготовкой систем теплоснабжения объектов социального значения к отопительному периоду и их эксплуатацию в отопительный период 2014-2015 годов;

6.3. В срок до 25 марта 2014 года подготовить и представить графики ремонтно-восстановительных работ на объектах соцкультбыта и еженедельно представлять информацию о ходе их выполнения в отдел жизнеобеспечения муниципального района;

6.4. Производить своевременную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии в соответствии с утвержденными лимитами тепло-, электропотребления предприятий и организаций с разбивкой по месяцам и кварталам;

6.5. Создать за счет средств бюджетов всех уровней запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

6.6. Ежемесячно представлять в отдел жизнеобеспечения (Маслич) отчеты о фактическом расходе топлива и наличии запасов топлива по окончании календарного месяца;

6.7. Ежедневно предоставлять в отдел жизнеобеспечения (Маслич) отчеты о прохождении отопительного сезона;

6.8. Принять меры по обеспечению с 01 января 2014 года снижения в сопоставимых условиях объема потребления ими тепло-, электроэнергии, воды, угля и иного топлива не менее чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2013 году каждого из указанных ресурсов;

6.9. Разработать и представить:

- инструкции, устанавливающие время и порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций и служб ЖКХ при устранении аварий и инцидентов в отдел жизнеобеспечения до 01 августа 2014 года;

- план-графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальных предприятий в «Учебном центре подготовки кадров для края» (до 10 мая 2014 года):

- перечень мероприятий по энергоресурсосбережению на 2014 год, финансируемых из местного бюджета и представить его в отдел жизнеобеспечения до 1 мая 2014 года.

7. Администрации муниципального района, МКОУ МСООУ (Мирошникова), ММБУК ММР «МКИО» (Конча) осуществлять с 01 января 2014 года финансирование расходов на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и муниципальных услуг) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на основании данных об объеме каждого из фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2013 году ресурсов: теплоэнергии, воды, угля и иного топлива, со снижением такого объема на три процента.

8. Рекомендовать лицам, ответственным за содержание многоквартирного дома, проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил либо произвести иные, предусмотренные действующим законодательством, действия, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии.

9. Первому заместителю главы администрации муниципального района (Кораблев) взять под личный контроль выполнение мероприятий программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

10. Начальнику финансового управления муниципального района (Тараненко) обеспечить финансирование объема средств местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства при подготовке коммунального хозяйства к отопительному сезону 2014-2015 года в соответствии с утвержденным бюджетом на 2014 год и утвержденным планом-графиком ремонтно-восстановительных работ для подготовки объектов соцкультбыта Михайловского района к работе в отопительном сезоне 2014-2015 годов.

11 Контроль за своевременной и качественной подготовкой жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2014-2015 годы возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Кораблева П.Н.

12. Управлению культуры и внутренней политики (Никитина) опубликовать настоящее постановление в общественно политической газете «Вперед».

13. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

опубликования в средствах массовой информации.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                                         А.И. Чеботков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от 28.02.2014 № 234-па

## Состав

## районного штаба по подготовке

## объектов жилищно-коммунального хозяйства

## к отопительному сезону 2014-2015 годы

| Кораблев П.Н., первый заместитель главы администрации муниципального района | председатель штаба |
| --- | --- |
| Маслич В.В., и.о.начальника отдела жизнеобеспечения администрации муниципального района | зам. председателя штаба |
| Пономаренко Т.П., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района | зам. председателя штаба |
| Тараненко И.Ю., начальник управления финансов администрации муниципального района | член штаба |
| Попов С.М., директор филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» | член штаба (по согласованию) |
| Халиман В.И., директор ООО «Водоканал Михайловский» | член штаба (по согласованию) |
| Мирошникова И.И., руководитель МКОУ МСООУ | член штаба |
| Герега О.А., начальник ОМВД по Михайловскому муниципальному району. | член штаба |
| Кравцов В.Л., начальник отдела государственного пожарного надзора | член штаба |
| Кирчук К.В., главный инженер ОАО «Михайловскагропромэнерго» | член штаба |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от 28.02.2014 № 234-па

Состав

комиссии по оценке готовности ТЭК и ЖКХ муниципального района

к отопительному сезону 2014-2015 годов

| Кораблев П.Н., первый заместитель главы администрации муниципального района | председатель |
| --- | --- |
| Маслич В.В., и.о. начальника отдела жизнеобеспечения администрации муниципального района | зам. председателя |
| Пономаренко Т.П., начальник отдела архитектуры и строительства администрации муниципального района | зам. председателя |
| Шевченко О.М., директор МКУ «УОТОД АММР» | член комиссии |
| Миколайчук Ю.Л., начальник тепловой района «Михайловский» Филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» | член комиссии (по согласованию) |
| Коваев А.В, начальник ОХО управления по вопросам образования | член комиссии |
| Кравцов В.Л., начальник отдела государственного пожарного надзора | член комиссии (по согласованию) |
| Кирчук К.В., гл инженер ОАО «Михайловскагропромэнерго» | член комиссии (по согласованию) |
| Волобуев В.И.- инспектор Ростехнадзора | член комиссии (по согласованию) |
| Ворожбит В.М., инспектор Ростехнадзора | член комиссии (по согласованию) |