АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________                                         с. Михайловка                                              № _______

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий из районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Михайловского муниципального района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Михайловского муниципального района

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава Михайловского муниципального района администрация Михайловского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении субсидий из районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Михайловского муниципального района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Михайловского муниципального района (Приложение 1).

2. Управлению культуры и внутренней политики (Никитина) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Вперёд».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко)  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района А.Ф. Татаринова

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                    А.И. Чеботков

Приложение 1

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от_____________№_____________

ПОРЯДОК

принятия решений о предоставлении субсидий из районного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Михайловского муниципального района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Михайловского муниципального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при принятии решения о предоставлении бюджетным учреждениям Михайловского муниципального района (далее - учреждения) бюджетных ассигнований из районного бюджета в виде субсидий на осуществление учреждениями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности Михайловского муниципального района и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Михайловского муниципального района, не включенных в муниципальные программы (далее соответственно – решение, объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества).

1.2. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении субсидий выступает главный распорядитель бюджетных средств района, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).

1.3. Не допускается при исполнении районного бюджета предоставление субсидий, если в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

1.4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества производится с учетом:

-  приоритетов и целей развития Михайловского муниципального района, исходя из прогнозов социально-экономического развития, муниципальных программ, стратегии развития, а также повышения эффективности деятельности учреждений;

- оценки эффективности использования средств бюджета Михайловского муниципального района, направляемых на капитальные вложения.

5. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Михайловского муниципального района, исходя из прогнозов социально-экономического развития, стратегий развития, а также документов территориального планирования.

б) оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

в) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие муниципального района.

1.5. Субсидия, предоставляемая учреждению, не направляется на финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

б) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства;

в) проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

г) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется осуществлять с использованием субсидии.

- II. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

2.1. Главный распорядитель подготавливает проект решения и согласовывает этот проект с субъектом бюджетного планирования.

2.2. Проект решения подготавливается: в форме проекта постановления администрации Михайловского муниципального района. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества. В проект решения включается объект капитального строительства либо объект недвижимого имущества, в отношении которого инвестиционный проект соответствует качественным и количественным критериям и предельному значению оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также документам территориального планирования.

2.3. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта (далее - инвестиционный проект);

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименования главного распорядителя и муниципального заказчика;

г) наименование застройщика;

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

з) распределение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного

и) общий размер субсидии;

к) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего размера субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

л) общий размер средств учреждения, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

м) распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего размера средств учреждения, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта.

2.4. Главный распорядитель направляет согласованный с субъектом бюджетного планирования проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием одновременно в управление экономики, управление финансов и управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района на согласование не позднее чем за 2 месяца до определенной в установленном порядке даты начала рассмотрения проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Одновременно с проектом решения в управление экономики администрации района по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества также направляются документы, материалы, исходные данные, необходимые для расчета оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2.5. Главный распорядитель одновременно с проектом решения представляет в управление экономики и управление финансов подписанные руководителем и заверенные печатью следующие документы:

а) расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты. Для учреждений объем финансового обеспечения эксплуатационных расходов за счет средств, предоставляемых из районного бюджета, не может превышать размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

б) обоснование невозможности строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества без предоставления субсидии;

в) обязательство руководителя учреждения утвердить проектную документацию по объекту капитального строительства не позднее 2 месяцев до начала осуществления закупок товаров, работ, услуг, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства.

2.6. Управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации района согласовывает проект решения в части, касающейся оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории района на основании документов территориального планирования.

2.7. Необходимым условием согласования проекта решения управлением финансов администрации района является обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после его ввода в эксплуатацию или объекта недвижимого имущества после его приобретения, представленного инициатором подготовки проекта решения.

2.8. Обязательным условием согласования проекта управлением экономики администрации района является положительное заключение об эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества, включенному в проект решения (в случаях и порядке, установленном администрацией района по проведению проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения).

Документы и материалы, необходимые для проведения проверки, представляются в управление экономики администрации района одновременно с проектом решения.

2.9. Управление экономики, управление финансов и управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района рассматривают проект решения в течение 30 дней с даты его поступления.

2.10. После согласования с управлениями, указанными в пункте 2.5. настоящего Порядка, главный распорядитель направляет проект постановления на рассмотрение главы Михайловского  муниципального района.