АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2014                                                с. Михайловка                                              № 806-па

Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Михайловского муниципального района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Михайловского муниципального района

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава Михайловского муниципального района администрация Михайловского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Михайловского муниципального района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Михайловского муниципального района (Приложение № 1).

2. Управлению культуры и внутренней политики (Никитина) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Вперёд».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации

Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района А.Ф. Татаринова.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                          А.И. Чеботков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от 03.07.2014 № 806-па

ПОРЯДОК

принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства муниципальной

собственности Михайловского муниципального района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Михайловского муниципального района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств районного бюджета Михайловского муниципального района (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности Михайловского муниципального района и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Михайловского муниципального района (далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества), в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Михайловского муниципального района (далее - решение).

1.2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

«подготовка инвестиций в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества» - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и (или) объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации, а также определение главного распорядителя средств районного бюджета, муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества;

«реализация инвестиций в объект капитального строительства и (или) объект недвижимого имущества» - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объекта капитального строительства.

1.3. Инициатором подготовки проекта решения выступает структурное подразделение администрации Михайловского муниципального района, ответственное за реализацию мероприятия в рамках муниципальных программ (далее – структурное подразделение).

1.4. Не допускается при исполнении районного бюджета предоставление инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

1.5. Отбор объектов капитального строительства, а также объектов недвижимого имущества производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Михайловского муниципального района, исходя из прогнозов социально-экономического развития, муниципальных программ, стратегий развития, а также документов территориального планирования.

б) оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

в) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие муниципального района.

- II. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

2.1. Структурное подразделение подготавливает проект решения и согласовывает этот проект с субъектом бюджетного планирования.

2.2. Проект решения подготавливается: в форме проекта постановления администрации Михайловского муниципального района. В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества. В проект решения включается объект капитального строительства либо объект недвижимого имущества, в отношении которого инвестиционный проект соответствует качественным и количественным критериям и предельному значению оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, а также документам территориального планирования.

2.3. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта (далее - инвестиционный проект);

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение);

в) наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика;

г) наименование застройщика;

д) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

е) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;

ж) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

з) распределение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

2.4. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства районного бюджета на корректировку этой документации.

2.5. Структурное подразделение направляет согласованный с субъектом бюджетного планирования проект решения с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием для согласования в управление экономики, управление финансов и управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации района не позднее чем за 2 месяца до определенной в установленном порядке даты начала рассмотрения комиссией по рассмотрению бюджетных проектировок на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период предложений по определению бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

Одновременно с проектом решения в управление экономики администрации района по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества также направляются документы, материалы, исходные данные, необходимые для расчета оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2.6. Управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации района согласовывает проект решения в части, касающейся оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории района на основании документов территориального планирования.

2.7. Необходимым условием согласования проекта решения управлением финансов администрации района является обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после его ввода в эксплуатацию или объекта недвижимого имущества после его приобретения, представленного инициатором подготовки проекта решения.

Документы и материалы, необходимые для проведения проверки обоснованности указанного расчета, представляются в управление финансов администрации района одновременно с проектом решения.

2.8. Обязательным условием согласования проекта управлением экономики администрации района является положительное заключение об эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества, включенному в проект решения (в случаях и порядке, установленном администрацией района по проведению проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения).

Документы и материалы, необходимые для проведения проверки, представляются в управление экономики администрации района одновременно с проектом решения.

2.9. В случае выдачи управлением экономики администрации района отрицательного заключения об эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения, либо объекта недвижимого имущества, включенного в проект решения, такой объект подлежит исключению из проекта решения.

2.10. Управление экономики, управление финансов и управление по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района рассматривают проект решения в течение 30 дней с даты его поступления.

2.11. После согласования с управлениями, указанными в пункте 2.5. настоящего Порядка, главный распорядитель направляет проект постановления на рассмотрение главы Михайловского  муниципального района.