АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________                                         с. Михайловка                                              № _______

О Порядке проведения проверок инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного бюджета, на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава Михайловского муниципального района администрация Михайловского муниципального района

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения проверок инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного бюджета, на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – Порядок).

2. Установить, что Порядок не распространяется на инвестиционные проекты, финансирование которых началось до 1 января 2015 года.

3. Управлению культуры и внутренней политики (Никитина) опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Вперёд».

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко)  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района А.Ф. Татаринова

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                    А.И. Чеботков

Приложение 1

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от_____________№_____________

ПОРЯДОК

проведения проверок инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного бюджета, на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок проведения проверок инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного бюджета, на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, (далее – Порядок) определяет порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета (далее соответственно – объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества, инвестиционный проект), на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее – проверка).

1.2. Проверка проводится в отношении инвестиционных проектов стоимостью свыше 5 млн. рублей для принятия в установленном порядке решения о предоставлении средств районного бюджета:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной  собственности Михайловского муниципального района, по которым:

б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Михайловского муниципального района;

в) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Михайловского муниципального района;

г) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Михайловского муниципального района;

Проверка в отношении инвестиционных проектов стоимостью менее 5 млн. рублей не осуществляется.

1.3. Проверка проводится управлением экономики администрации Михайловского муниципального района (далее- управление экономики)  в соответствии с разделом III настоящего Порядка.

Проверка осуществляется на основании оценки соответствия инвестиционного проекта качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее соответственно – значение интегральной оценки эффективности, оценка).

1.4. Результатом проверки является заключение об эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (положительное заключение), или не эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения (отрицательное заключение), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заключение).

1.5. Управление экономики ведет  реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ

2.1. Оценка проводится структурным подразделением администрации Михайловского муниципального района, ответственным за реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта (далее – структурное подразделение), в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, и в порядке, установленном разделом II настоящего Порядка.

2.2. Оценка осуществляется по качественным и количественным критериям, установленным пунктами 2.3 и 2.9 настоящего Порядка.

2.3. Для оценки применяются следующие качественные критерии:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением показателей, характеризующих результат реализации инвестиционного проекта.

Рекомендуемые показатели, характеризующие результат реализации инвестиционного проекта, приведены в приложении № 2 к настоящему Порядку. Структурное подразделение вправе определить иные показатели, характеризующие результат реализации инвестиционного проекта, с учетом специфики инвестиционного проекта;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах социально-экономического развития, муниципальных программах, стратегии развития;

в) необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением администрацией Михайловского муниципального района полномочий, отнесенных к предмету ведения;

г) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств районного бюджета;

д) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации.

2.4. Оценка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом "в" пункта 2.3 настоящего Порядка, в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).

2.5. Качественный критерий, предусмотренный в подпункте "д" пункта 2.3 настоящего Порядка, не применяется для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

2.6. Оценка по качественным критериям осуществляется по следующей формуле:

, где:

Ч1 – оценка по качественным критериям;

бi – балл оценки по i-ому качественному критерию;

К1 – общее число качественных критериев (максимальное значение К1=5);

К1НП - число качественных критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

2.7. Баллы оценок по качественным критериям определяются в соответствии с требованиями таблицы 1 приложения № 3 к настоящему Порядку.

2.8. Инвестиционный проект признается соответствующим качественным критериям, если значение оценки по качественным критерием равно 100%. В обратном случае инвестиционный проект признается несоответствующим качественным критериям, а использование средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, признается неэффективным. Структурное подразделение вправе возобновить проведение оценки только после доработки инвестиционного проекта, обеспечивающей достижения 100% значения оценки по качественным критериям.

2.9. Для оценки применяются следующие количественные критерии:

а) значения показателей (показателя), характеризующих результат реализации инвестиционного проекта;

б) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

2.12. Оценка по количественным критериям осуществляется по следующей формуле:

, где:

Ч2 – оценка по количественным критериям;

б2i – балл оценки по i-ому количественному критерию;

Pi – весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;

К2 – общее число количественных критериев (максимальное значение К2 =2);

б2i * Pi – средневзвешенный балл оценки по i-ому количественному критерию.

Для проведения расчета по формуле, указанной в настоящем пункте, значения весовых коэффициентов количественных критериев определяются согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.13. Инвестиционный проект признается соответствующим количественным критериям, если значение оценки по количественным критерием превышает 75,6%. В обратном случае инвестиционный проект признается несоответствующим количественным критериям, а использование средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, признается неэффективным. Структурное подразделение вправе возобновить проведение оценки только после доработки инвестиционного проекта, обеспечивающей достижение указанного в настоящем абзаце значения оценки по количественным критериям.

2.14. Баллы оценок по количественным критериям определяются в соответствии с требованиями таблицы 2 приложения № 3 к настоящему Порядку.

2.15. Расчет значения интегральной оценки эффективности осуществляется по следующей формуле:

, где:

Эинт – значение интегральной оценки эффективности;

Ч1 – оценка по качественным критериям;

Ч2 – оценка по количественным критериям;

0,2 и 0,8 – весовые коэффициенты оценок по качественным и количественным критериям соответственно.

2.16. Минимальный уровень значения интегральной оценки эффективности устанавливается равным 70%. Инвестиционный проект признается соответствующим значению интегральной оценки эффективности при условии превышения значения интегральной оценки эффективности над его минимальны уровнем, установленным настоящим абзацем. Инвестиционные проекты, не соответствующие значению интегральной оценки эффективности, могут быть направлены на проверку только после их доработки, обеспечивающей превышение значения интегральной оценки эффективности над его минимальным уровнем.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

3.1. Структурное подразделение  представляет в управление экономики в срок не позднее, чем за два месяца до определенной в установленном порядке даты начала рассмотрения комиссией по рассмотрению бюджетных проектировок на текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый период (далее –комиссия) предложений по определению бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, следующие документы:

а) заявление на проведение проверки инвестиционного проекта, финансирование которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств районного бюджета, на предмет эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (далее – заявление на проведение проверки);

б) паспорт инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

в) обоснование экономической целесообразности объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка;

г) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежат государственной экспертизе в соответствии с действующим законодательством;

д) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

е) расчет значения интегральной оценки эффективности по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

ж) документ, предоставляемый управлением по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений:, подтверждающий отсутствие в казне Михайловского муниципального района объекта недвижимого имущества, соответствующего характеристикам планируемого к приобретению объекта недвижимого имущества;

з) обоснование нецелесообразности или невозможности получения планируемого к приобретению объекта недвижимого имущества во владение или пользование по договору аренды.

3.2. Документы, указанные в подпунктах "г" и "д" пункта 3.1 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств районного бюджета на подготовку проектной документации  либо о предоставлении средств районного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств районного бюджета.

Документы, указанные в подпункте "г" пункта 3.1 настоящего Порядка, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества

Документы, указанные в подпунктах "ж" и "з" пункта 3.1 настоящего Порядка, представляется в случае, если инвестиционным проектом предусмотрено приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Михайловского муниципального района.

3.3. Обоснование экономической целесообразности объема и сроков осуществления капитальных вложений включает в себя:

а) вид экономической деятельности, в соответствии с которым осуществляется производство товаров и (или) предоставление услуг по инвестиционному проекту, на основании ОКВЭД;

б) цель и задачи инвестиционного проекта, показатели, характеризующие результат реализации инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта;

г) источники и объемы финансового обеспечения инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств районного бюджета для реализации инвестиционного проекта;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

3.4. Основаниями для отказа управлением экономики в принятии документов для проведения проверки являются:

а) непредставление документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка с учетом положений пункта 3.2 настоящего Порядка;

б) несоответствие заявления на проведение проверки, паспорта инвестиционного проекта, расчета значения интегральной оценки эффективности, а также обоснования экономической целесообразности объема и сроков осуществления капитальных вложений требованиям, установленным настоящим Порядком.

3.5. Управление экономики направляет структурному подразделению уведомление об отказе в принятии документов для проведения проверки в течении пяти рабочих дней с момента поступления заявления на проведение проверки.

3.6. Использование средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, признается эффективным при соблюдении следующих условий:

соответствия инвестиционного проекта качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности;

соблюдение требований к определению баллов оценки по качественным и количественным критериям.

3.7. Управление экономики проверяет соответствие документов, представленных структурным подразделением  для проведения проверки, требованиям, указанным в пункте 3.6 настоящего Порядка.

3.8. Соблюдение требований, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, является основанием для подготовки управлением экономики положительного заключения, несоблюдение указанных требований – для подготовки управлением экономики отрицательного заключения.

3.9. Проверка, подготовка и направление структурному подразделению заключения осуществляется в течение срока, не превышающего 30 дней со дня, следующего за днем представления документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка с учетом положений пункта 3.2. настоящего Порядка.

3.10. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

3.11. В случае получения отрицательного заключения структурное подразделение  вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

3.12. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая стоимость) объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или изменились показатели, предусмотренные подпунктами "а"  и "б" пункта 2.9 настоящего Порядка, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.