|  | Приложение № 5 к постановлению администрации Михайловского муниципального района от 13.01.2015 № 02-па |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта и управления агропромышленным парком

ТОМ	1. ОБЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА	3

1.	Введение	3

2.	Термины, сокращенные и условные наименования, используемые в Конкурсной документации	3

3.	Объект Концессионного соглашения (состав и описание)	5

4.	Концедент и Концессионер	6

5.	Конкурс	6

6.	Концессионное соглашение	8

7.	Порядок заключения Концессионного соглашения	14

8.	Регламент проведения Конкурса	16

9.	Изменение, разъяснение и толкование Конкурсной документации	22

10.	Расходы в связи с участием в Конкурсе	23

11.	Сообщение участника Конкурса	23

12.	Права и обязанности участника Конкурса	23

ТОМ	2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА	25

1.	Заявка	25

2.	Общие требования к Заявителям	25

3.	Квалификационные требования к Заявителям	26

4.	Задаток на участие в Конкурсе	27

5.	Инструкция по составлению Заявок	28

6.	Подача Заявок	32

7.	Порядок вскрытия конвертов с Заявками	33

8.	Объявление Конкурса несостоявшимся в связи с представлением менее 2 (двух) Заявок	34

9.	Рассмотрение Заявок	34

10.	Уведомление с предложением представить Конкурсные предложения	35

ТОМ	3. КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	36

1.	Инструкция по составлению Конкурсных Предложений	36

2.	Порядок подачи Конкурсных предложений	38

5.	Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений	40

6.	Объявление Конкурса несостоявшимся	41

7.	Определение Победителя Конкурса	41

8.	Уведомление Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса	42

9.	Порядок проведения Переговоров	42

10.	Заключение Концессионного соглашения	43

Приложение № 1	45

Приложение № 2	46

Приложение № 3	50

Приложение № 4	52

Приложение № 5	55

Приложение № 6	56

# ТОМ	1. ОБЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

## Введение

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации Михайловского муниципального района Приморского края от 13 января 2015 г. № 02-па «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта и управления агропромышленным парком» (далее – «Решение о заключении Концессионного соглашения») предусмотрено проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта и управления агропромышленным парком.

Полномочия концедента от имени Михайловского муниципального района Приморского края при заключении, исполнении, изменении и прекращении концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта и управления агропромышленным парком, осуществляет администрация Михайловского муниципального района Приморского края.

## Термины, сокращенные и условные наименования, используемые в Конкурсной документации

- В настоящей Конкурсной документации (включая все ее тома и приложения), если иное не следует из контекста, приведенные ниже термины, сокращенные и условные наименования имеют следующее значение:

| «Автомобильная дорога» | имеет значение, указанное в подпункте 6.2.1 тома 1 Конкурсной документации. |
| --- | --- |
| «График проведения Конкурса» | означает этапы проведения Конкурса, описание и сроки которых определены в пункте 8.1 тома 1 Конкурсной документации. |
| «Договор аренды Земельного участка» | означает договор аренды земельного участка, на основании которого Земельный участок предоставляется Концессионеру в аренду для создания Объекта Концессионного соглашения и осуществления детальности, предусмотренной Концессионным соглашением. |
| «Задаток» | означает денежная сумма, вносимая лицом, подающим Заявку на участие в Конкурсе, в соответствии с разделом 4 тома 2 настоящей Конкурсной документации в целях обеспечения исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения. |
| «Закон о концессионных соглашениях» | означает Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». |
| «Заявитель» | означает индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, подавший Заявку на участие в Конкурсе. |
| «Заявка» | означает комплект документов, представленный Заявителем для участия в предварительном отборе Участников Конкурса в соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации. |
| «Земельный участок» | имеет значение, указанное в подпункте 6.6.1 тома 1 Конкурсной документации. |
| «Конкурс» | означает открытый конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении Объекта Концессионного соглашения, проводимый во исполнение Решения о заключении Концессионного соглашения в соответствии с настоящей Конкурсной документацией. |
| «Конкурсная документация» | означает настоящую конкурсную документацию, утвержденную Решением о заключении Концессионного соглашения. |
| «Конкурсная комиссия» | означает конкурсная комиссия по проведению Конкурса, персональный состав которой утвержден Решением о заключении Концессионного соглашения органом, действующая в соответствии с настоящей Конкурсной документацией, Решением о заключении Концессионного соглашения и Законом о концессионных соглашениях. |
| «Конкурсное предложение» | означает комплект документов, составляющий предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса, а также иные документы и материалы, предоставленные Участником Конкурса. |
| «Концедент» | означает Михайловский муниципальный район Приморского края в лице администрации Михайловского муниципального района Приморского края. |
| «Концессионер» | означает определенный решением Конкурсной комиссии по результатам Конкурса Победитель Конкурса или иное лицо, в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, заключивший с Концедентом Концессионное соглашение. В качестве Концессионера могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица. |
| «Концессионное соглашение» | означает заключаемое между Концедентом и Концессионером концессионное соглашение в отношении о создании Объекта Концессионного соглашения и управления агропромышленным парком. |
| «Объекты дорожного сервиса» | имеет значение, указанное в подпункте 6.2.1 тома 1 Конкурсной документации. |
| «Объект Концессионного соглашения» | означает Автомобильная дорога и Объекты дорожного сервиса. |
| «Официальный сайт Концедента» | означает официальный сайт Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором подлежат размещению информация, документы и иные сведения, предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, как подлежащие размещению на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.mikhprim.ru. |
| «Официальный сайт торгов» | означает официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. |
| «Официальное издание» | означает общественно политическая газета Михайловского муниципального района «Вперед». |
| «Переговоры» | означает переговоры Концедента в форме совместных совещаний с Победителем Конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, в целях обсуждения условий Концессионного соглашения, направленного Концедентом, и их возможного изменения по результатам Переговоров, проводимые в порядке, предусмотренном в разделе 9 тома 3 настоящей Конкурсной документации. |
| «Победитель Конкурса» | означает Участник Конкурса, определенный решением Конкурсной комиссии, как представивший наилучшее Конкурсное предложение. |
| «Участник Конкурса» | означает Заявитель, прошедший процедуру предварительного отбора участников Конкурса и признанный участником Конкурса Конкурсной комиссией в установленном порядке. |

- Все ссылки в настоящей Конкурсной документации относятся к разделам, пунктам, подпунктам и абзацам настоящей Конкурсной документации, если иное не следует из контекста настоящей Конкурсной документации.

- Во избежание сомнений, в Концессионном соглашении устанавливается отдельная терминология, в связи с чем приведенные в пункте 2.1 термины, сокращенные и условные наименования применяются только в настоящей Конкурсной документации и не применяются при толковании каких-либо положений Концессионного соглашения, если иное прямо не предусмотрено Законом о концессионных соглашениях.

## Объект Концессионного соглашения (состав и описание)

Объектом концессионного соглашения является Автомобильная дорога и Объекты дорожного сервиса, обладающие следующими характеристиками:

- Автомобильная дорога

- Подъездная автомобильная дорога должна иметь следующие характеристики:

    - категория: IV;

    - тип покрытия: асфальтобетонное;

    - общая протяженность: 900 метров;

    - количество полос движения: 2;

    - ширина одной полосы движения: 3 м.

- Внутриплощадочная автомобильная дорога должна иметь следующие характеристики:

    - категория: IV;

    - тип покрытия: асфальтобетонное;

    - общая протяженность: 2000 метров;

    - количество полос движения: 2;

    - ширина одной полосы движения: 3 м.

Точные технико-экономические показатели создаваемой Автомобильной дороги определяются в дополнительном соглашении к Концессионному соглашению на основании данных проектной документации после ее разработки Концессионером на основании согласованного Концессионером и Концедентом технического задания на проектирование Автомобильной дороги.

- Стоянка для аграрной техники

Стоянка для аграрной техники должна иметь следующие характеристики:

    - общая площадь: 15000 кв.м.;

    - количество м/мест: 170;

    - тип: открытая.

Точные технико-экономические показатели создаваемой стоянки для аграрной техники определяются в дополнительном соглашении к Концессионному соглашению на основании данных проектной документации после ее разработки Концессионером.

- Стоянка для крупнотоннажного автомобильного транспорта

Стоянка для крупнотоннажного автомобильного транспорта должна иметь следующие характеристики:

    - общая площадь: 17500 кв.м;

    - количество м/мест: 170;

    - тип: открытая.

Точные технико-экономические показатели создаваемой стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта определяются в дополнительном соглашении к Концессионному соглашению на основании данных проектной документации после ее разработки Концессионером.

- Стоянка для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта

Стоянка для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта должна иметь следующие характеристики:

    - общая площадь: 17500 кв.м.;

    - количество м/мест: 550;

    - тип: открытая.

Точные технико-экономические показатели создаваемой стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта определяются в дополнительном соглашении к Концессионному соглашению на основании данных проектной документации после ее разработки Концессионером.

## Концедент и Концессионер

- При заключении, исполнении, изменении и прекращении Концессионного соглашения Концедентом является муниципальное образование – Михайловский муниципальный район Приморского края, от имени которого выступает администрация Михайловского муниципального района Приморского края.

- Концессионер принимает на себя обязательство по обеспечению проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения в порядке и в сроки, установленные Конкурсной документацией, а также по эксплуатации Объекта Концессионного соглашения и по управлению агропромышленным парком в соответствии с условиями Концессионного соглашения в течение всего срока действия Концессионного соглашения.

## Конкурс

- Конкурс на право заключения Концессионного соглашения проводится в соответствии с Законом о концессионных соглашениях и Конкурсной документацией в следующем порядке: предварительный отбор Участников Конкурса и Конкурс.

- Конкурсная документация состоит из трех следующих томов: Том 1 (Общая документация для проведения Конкурса); Том 2 (Предварительный отбор Участников Конкурса); Том 3 (Конкурс). Конкурсная документация составлена на русском языке.

- Все тома и приложения к томам Конкурсной документации являются ее неотъемлемой частью. При этом проект Концессионного соглашения не является частью Конкурсной документации и будет представлен Участникам Конкурса в сроки и в порядке, предусмотренные разделом  тома 1 Конкурсной документации.

- Конкурсная документация предоставляется лицам, желающим принять участие в Конкурсе, бесплатно. Лица, заинтересованные в участии в Конкурсе, Заявители, в случае необходимости, самостоятельно осуществляют перевод Конкурсной документации на иностранные языки и несут все риски, связанные с неточностью или неправильным пониманием условий Конкурсной документации, переведенной на иностранные языки.

- Для получения Конкурсной документации лицо, желающее принять участие в Конкурсе, обязано направить письменное заявление в адрес Конкурсной комиссии с просьбой о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего официального представителя и способа получения Конкурсной документации: по почте либо нарочным, по адресу: 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.16.

- Конкурсная документация предоставляется обратившемуся лицу, желающему принять участие в Конкурсе, в течение одного рабочего дня со дня получения Конкурсной комиссией письменного заявления с просьбой о предоставлении Конкурсной документации (в письменной форме).

- Конкурсная документация размещается на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов. Лицо, желающее принять участие в Конкурсе, самостоятельно получившее Конкурсную документацию на Официальном сайте Концедента или на Официальном сайте торгов, самостоятельно несет ответственность за отслеживание вносимых в нее изменений, если такие будут проводиться в установленном порядке.

- Место нахождения Конкурсной комиссии: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.16. Адрес для письменных обращений: 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.16. Адрес электронной почты: admmih_nedvizimost@inbox.ru. Контактное лицо: Кузьмичёв Андрей Геннадьевич.

- Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «Заявка на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта и управления агропромышленным парком» по рабочим дням с 10:00 до 17:00 часов с 30 января 2015 г. по 16 марта 2015 г. по адресу: 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.16.

- Рекомендуемая форма Заявки приведена в Приложении № 2 к настоящей Конкурсной документации.

- Конкурсные предложения представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «Конкурсное предложение на право заключения концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта и управления агропромышленным парком» по рабочим дням с 10:00 часов до 17:00 часов с 23 марта 2015 г. по 18 июня 2015 г. по адресу: 692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.16.

- Рекомендуемая форма Конкурсного предложения приведена в Приложении № 3 к настоящей Конкурсной документации.

- Вскрытие конвертов с Заявками будет произведено в 10:00 часов 17 марта 2015 г. по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.16, кабинет 204.

- Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено в 10:00 часов 19 июня 2015 г. по адресу: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д.16, кабинет 204.

- При поступлении Заявок и Конкурсных предложений без указанных в пунктах 5.8 и 5.9 тома 1 Конкурсной документации пометок на конвертах, они не считаются соответственно Заявкой или Конкурсным предложением и не будут рассматриваться Конкурсной комиссией.

- Перечисленные в настоящем разделе  тома 1 Конкурсной документации сроки могут быть изменены решением Концедента согласно Конкурсной документации.

- Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурсную документацию подлежат опубликованию Конкурсной комиссией в порядке, установленном пунктом 9.1 тома 1 Конкурсной документации.

- Материалы по процедурам Конкурса размещаются Конкурсной комиссией на Официальном сайте Концедента, а также в случаях, установленных настоящей Конкурсной документацией, на Официальном сайте торгов.

- Концедент в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе прекратить Конкурс и (или) возобновить его в любое время; при этом какая-либо ответственность Концедента за или в связи с совершением указанных действий исключается.

- Протоколы, составленные в ходе проведения Конкурса, Заявки/Конкурсные предложения, Конкурсная документация, изменения, внесенные в Конкурсную документацию, и разъяснения положений Конкурсной документации, а также аудио- и (или) видеозапись (если таковая велась Конкурсной комиссией) вскрытия конвертов с Заявками/Конкурсными предложениями хранятся Концедентом не менее 3 (трех) лет с (в зависимости от того, что применимо) даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса или даты принятия решения об объявлении Конкурса несостоявшимся.

## Концессионное соглашение

- Предмет концессионного соглашения

- Концессионер обязуется осуществить создание Объекта Концессионного соглашения в соответствии с описанием, в том числе технико-экономическими показателями, которые приведены в разделе  тома 1 Конкурсной документации.

- Концедент обязуется предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом Концессионного соглашения на срок действия Концессионного соглашения, а также нести иные обязательства, предусмотренные настоящим разделом 6 тома 1 Конкурсной документации и Концессионным соглашением, а концессионер обязуется осуществлять использование (эксплуатацию) Объекта Концессионного соглашения, включая, но не ограничиваясь, путем осуществления видов деятельности, указанных в подпункте 6.5.2 тома 1 Конкурсной документации.

- Целью использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения является обеспечение нормального функционирования инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, а также предоставление комплексной инфраструктурной услуги пользователям инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, осуществляющим деятельность на территории указанного парка (далее – «Резиденты агропромышленного парка»).

- Объект Концессионного соглашения

- Объектом Концессионного соглашения являются составляющие инфраструктурный комплекс агропромышленного парка подъездная автомобильная дорога и внутриплощадочная автомобильная дорога (далее – «Автомобильная дорога») и следующие объекты дорожного сервиса (далее – «Объекты дорожного сервиса»):

    - стоянка для аграрной техники;

    - стоянка для крупнотоннажного автомобильного транспорта;

    - стоянка для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта.

- Описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения приведены в разделе  тома 1 Конкурсной документации.

- Создание Объекта Концессионного соглашения

- Концессионер обязуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим разделом 6 тома 1 Конкурсной документации и Концессионным соглашением, создать Объект Концессионного соглашения посредством достижения требований Концедента, указанных в описании, в том числе технико-экономических показателях Объекта Концессионного соглашения, приведенных в разделе  тома 1 Конкурсной документации.

- Создание Объекта Концессионного соглашения включает в себя следующий комплекс работ в отношении Автомобильной дороги и каждого из Объектов дорожного сервиса:

    - проектирование;

    - строительство;

    - ввод в эксплуатацию.

- Выполнение работ, указанных в абзаце 1 пункта 6.3.2 тома 1 Конкурсной документации, в отношении Автомобильной дороги производится Концессионером на основании технического задания на проектирование Автомобильной дороги, согласованного между Концессионером и Концедентом с учетом концепции развития агропромышленного парка, состава и потребностей Резидентов агропромышленного парка.

- Выполнение всего комплекса работ, обеспечивающего создание Объекта Концессионного соглашения, осуществляется Концессионером полностью за счет его собственных, в том числе привлеченных (включая, но не ограничиваясь, предоставляемых финансирующими организациями) средств.

- Право собственности на Объект Концессионного соглашения (Автомобильную дорогу и Объекты дорожного сервиса) будет принадлежать Концеденту.

- Создание иного имущества, не входящего в состав Объекта Концессионного соглашения

- Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и не входит в состав Объекта Концессионного соглашения, является собственностью концессионера.

- Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента, предоставленного в соответствии с Концессионным соглашением, при осуществлении деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, и не входит в состав Объекта Концессионного соглашения, является собственностью Концессионера.

- Недвижимое имущество, не входящее в состав Объекта Концессионного соглашения, на создание которого предоставляется согласие Концедента в соответствии с подпунктом 6.4.4 тома 1 Конкурсной документации, является собственностью Концессионера.

- Для целей осуществления Концессионером деятельности согласно подпункту 6.5.1 тома 1 Конкурсной документации Концедент настоящим предоставляет свое согласие на создание объектов недвижимого имущества, не входящих в состав Объекта Концессионного соглашения, согласно приложению № 6 к настоящей Конкурсной документации.

- Осуществление Концессионером деятельности с использованием Объекта Концессионного соглашения

- Концессионер вправе осуществлять следующие виды деятельности:

    - обеспечивать функционирование Объекта Концессионного соглашения и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования агропромышленного парка, на создание которых предоставляется согласие Концедента в соответствии подпунктом 6.4.4 тома 1 Конкурсной документации;

    - привлекать Резидентов агропромышленного парка и иных инвесторов для осуществления деятельности по Концессионному соглашению, в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов, на создание которых предоставляется согласие Концедента в соответствии с подпунктом 6.4.4 тома 1 Конкурсной документации;

    - оказывать услуги по созданию благоприятных условий для осуществления Резидентами агропромышленного парка деятельности на территории агропромышленного парка;

    - оказывать услуги по содействию Резидентам агропромышленного парка в осуществлении их деятельности на территории агропромышленного парка, в том числе сервисные услуги;

    - оказывать деятельность по развитию инфраструктурного комплекса агропромышленного парка в соответствии с потребностями Резидентов агропромышленного парка;

    - заключать с Резидентами агропромышленного парка соглашения об осуществлении (ведении) деятельности в агропромышленном парке, использовании его инфраструктурного комплекса (далее – «Соглашения с Резидентами агропромышленного парка») и осуществлять контроль за соблюдением условий указанных соглашений;

    - осуществлять действия по внесению изменений и прекращению Соглашений с Резидентами агропромышленного парка.

- Концессионер обязуется осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения, включая, но не ограничиваясь, путем осуществления следующих видов деятельности:

    - обеспечивать надлежащее состояние Автомобильной дороги и Объектов дорожного сервиса, соблюдать требования безопасности путем осуществления необходимого комплекса работ и иных мероприятий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Концессионного соглашения;

    - осуществлять содержание Автомобильной дороги и Объектов дорожного сервиса в течение всего срока их использования (эксплуатации);

    - проводить текущий и капитальный ремонт Автомобильной дороги и Объектов дорожного сервиса.

- Порядок предоставления Концессионеру Земельного участка

- В целях создания и осуществления деятельности с использованием Объекта Концессионного соглашения Концедент предоставляет Концессионеру на срок действия Концессионного соглашения права на земельные участки, соответствующие требованиям, установленным в подпункте 6.6.3 тома 1 Конкурсной документации, со следующими характеристиками (далее – «Земельный участок»):

    - общая площадь земельных участков: не менее 100 га;

    - категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

- Форма Договора аренды Земельного участка указывается в соответствующем приложении к Концессионному соглашению. При этом Договор аренды Земельного участка должен быть заключен, а Земельный участок должен быть передан Концессионеру по акту приема-передачи не позднее 60 рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения.

- Земельный участок, предоставляемый Концессионеру, должен соответствовать следующим требованиям:

    - быть свободным от каких-либо прав третьих лиц, обременений или ограничений;

    - быть пригодным для использования в целях создания Концессионером Объекта Концессионного соглашения и для дальнейшего его использования для осуществления Концессионером деятельности с использованием Объекта концессионного соглашения.

- В случае выявления Концессионером несоответствия Земельного участка требованиям, установленным подпунктом 6.6.3 тома 1 Конкурсной документации, Концессионер вправе самостоятельно привести Земельный участок в соответствие указанным требованиям. При этом сроки создания Объекта Концессионного соглашения увеличиваются на срок, необходимый для приведения Земельного участка в соответствие требованиям, указанным в подпункте 6.6.3 тома 1 Конкурсной документации.

- Арендная плата за Земельный участок устанавливается в Договоре аренды Земельного участка.

- Основанием для прекращения Договора аренды Земельного участка является прекращение Концессионного соглашения.

- Концессионер не вправе возводить на Земельном участке объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Концессионного соглашения, без согласия Концедента, за исключением объектов недвижимого имущества, согласие на создание которых дано Концедентом в соответствии с подпунктом 6.4.4 тома 1 Конкурсной документации.

- Договор аренды Земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, вступает в силу с момента государственной регистрации и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента его подписания. Государственная регистрация Договора аренда Земельного участка осуществляется за счет средств концессионера.

- Сроки по Концессионному соглашению

- Срок действия Концессионного соглашения составляет 49 лет с момента его подписания с условием о его возможном продлении в случае и в порядке, предусмотренных Концессионным соглашением. Во избежание сомнений, положения о таком продлении срока действия Концессионного соглашения представляют собой неотъемлемую часть Концессионного соглашения и не рассматриваются как его изменение в смысле статьи 13 Закона о концессионных соглашениях.

- Сроки создания Объекта Концессионного соглашения устанавливаются в Концессионном соглашении в следующем порядке:

    - сроки создания (проектирования и ввода в эксплуатацию) Автомобильной дороги устанавливаются на основании конкурсного предложения (предложения о заключении концессионного соглашения) Концессионера;

    - сроки создания (проектирования и ввода в эксплуатацию) Объектов дорожного сервиса устанавливаются в отношении каждого Объекта дорожного сервиса отдельно, при этом срок ввода последнего из Объектов дорожного сервиса должен составлять не позднее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию Автомобильной дороги.

- Передача Концедентом Концессионеру Объекта Концессионного соглашения во владение и пользование по акту приема-передачи осуществляется на весь срок действия Концессионного соглашения в течение 20 рабочих дней с момента его ввода в эксплуатацию.

- Концедент обязуется обеспечить государственную регистрацию прав владения и пользования Концессионера на Объект Концессионного соглашения, подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на Объект Концессионного соглашения.

- При этом документы, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект Концессионного соглашения, Концедент обязуется подать в орган, осуществляющий функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в срок не позднее 30 дней с момента ввода Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию.

- Деятельность, предусмотренная настоящим разделом 6 тома 1 Конкурсной документации, осуществляется Концессионером до момента прекращения Концессионного соглашения.

- Передача Концессионером Концеденту Объекта Концессионного соглашения после прекращения срока действия Концессионного соглашения осуществляется в течение 60 рабочих дней с момента его прекращения.

- Условия в отношении Объекта Концессионного соглашения, предусмотренные в подпунктах 6.7.3-6.7.6 тома 1 Конкурной документации, распространяются соответственно на отдельные его части – Автомобильную дорогу и каждый из Объектов дорожного сервиса.

- Концессионер вправе приостанавливать исполнение какой-либо своей обязанности по Концессионному соглашению в случае, если Концедент не исполняет или исполняет ненадлежащим образом обязанности, определенные настоящим разделом 6 тома 1 Конкурсной документации и Концессионным соглашением.

- Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению

- Обеспечение исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению осуществляется на основе положений, установленных Концессионным соглашением, одним из следующих способов:

    - предоставление безотзывной банковской гарантии;

    - передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита);

    - осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению.

- Обеспечение исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению предоставляется Концессионером на следующие периоды создания Объекта Концессионного соглашения в следующих размерах:

    - на период с момента получения разрешения на строительство Автомобильной дороги и до момента ввода в эксплуатацию Автомобильной дороги – в размере 1 процента от общей стоимости создания Автомобильной дороги согласно данным проектной документации в отношении Автомобильной дороги;

    - на период с момента получения разрешения на строительство соответствующего Объекта дорожного сервиса и до момента ввода в эксплуатацию соответствующего Объекта дорожного сервиса – в размере 1 процента от общей стоимости создания соответствующего Объекта дорожного сервиса согласно данным проектной документации в отношении соответствующего Объекта дорожного сервиса.

- Страхование Объекта Концессионного соглашения

Концессионер обязуется осуществлять страхование Объекта Концессионного соглашения от рисков случайной гибели и случайного повреждения в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

- Концессионная плата

- Концессионная плата по Концессионному соглашению устанавливается в виде разового фиксированного платежа, вносимого Концессионером в течение 30 рабочих дней с момента передачи Концедентом Концессионеру Объекта Концессионного соглашения во владение и пользование, в размере 8 900 000 рублей за весь срок использования Объекта Концессионного соглашения.

- Концессионная плата уплачивается путем перечисления Концеденту по реквизитам, указываемым в Концессионном соглашении.

- Концессионная плата в полном объеме подлежит зачислению в бюджет Михайловского муниципального района.

- Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения

Концедент осуществляет в порядке, устанавливаемом в концессионном соглашении, контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания объекта концессионного соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности с использованием объекта концессионного соглашения.

- Иные права Концессионера

- Продукция и доходы, полученные в результате осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, являются собственностью Концессионера.

- Концессионер вправе привлекать к выполнению своих обязанностей по Концессионному соглашению, в том числе по созданию Объекта Концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, любое третье лицо. При этом Концессионер несет ответственность перед Концедентом по Концессионному соглашению за действия (бездействие) такого третьего лица как за свои собственные.

- Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения

- В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением, Концедент обязуется возместить Концессионеру и (или) иному лицу согласно условиям прямого соглашения между Концедентом, Концессионером и финансирующей организацией следующие расходы:

    - расходы, которые Концессионер понес в процессе проведения инженерных изысканий, подготовки проектной документации Объекта Концессионного соглашения, строительства Объекта Концессионного соглашения, включая, но не ограничиваясь, выплаты, произведенные в отношении заказанных товаров; выплаты, произведенные в отношении услуг; расходы на уплату налогов и пошлин;

    - расходы на определение рыночной стоимости Объекта Концессионного соглашения, принимаемого от Концедента (в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации);

    - расходы в связи с прекращением Концессионного соглашения, включая, но не ограничиваясь, расходы на уборку строительной площадки, перемещение оборудования, консервацию объектов незавершенного строительства;

    - расходы, которые Концессионер понес в связи с эксплуатацией Объекта Концессионного соглашения, включая, но не ограничиваясь, выходные пособия работникам, которые были или будут выплачены Концессионером (третьим лицом, привлеченным Концессионером для исполнения своих обязательств по Концессионному соглашению) в связи с прекращением Концессионного соглашения;

    - расходы в связи с привлечением финансирования и по обслуживанию заемных средств, привлеченных для заключения и исполнения Концессионного соглашения, при этом размер процентной ставки по привлеченному финансированию, который включается в состав Компенсации расходов Концессионера (как этот термин определен в подпункте 6.13.2 тома 1 Конкурсной документации), не может превышать размера, установленного Концессионным соглашением;

    - иные расходы, указанные в Концессионном соглашении.

- Все расходы, указанные в подпункте Error: Reference source not found тома 1 Конкурсной документации (далее – «Компенсация расходов Концессионера») подлежат выплате Концедентом Концессионеру и (или) иному лицу согласно условиям прямого соглашения между Концедентом, Концессионером и финансирующей организацией в следующем порядке: путем перечисления стороной, обязанной возместить расходы, денежных средств стороне, имеющей право на возмещение расходов, по банковским реквизитам, указываемым в Концессионном соглашении и (или) прямом соглашении между Концедентом, Концессионером и финансирующей организацией, в течение срока, предусмотренного Концессионным соглашением, но не более 12 месяцев с даты досрочного расторжения Концессионного соглашения при условии получения соответствующего требования стороны, имеющей право на возмещение расходов, с приложением расчета возмещения расходов и надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих произведенные расходы.

- Иные условия Компенсации расходов Концессионера устанавливаются в Концессионном соглашении.

- Ответственность Концессионера за качество Объекта Концессионного соглашения

- Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании Объекта Концессионного соглашения нарушение требований, установленных Концессионным соглашением, требований технических регламентов, проектной документации Объекта Концессионного соглашения, иных обязательных требований к качеству создаваемого Объекта Концессионного соглашения, в соответствии с Концессионным соглашением.

- В случае нарушения при создании Объекта Концессионного соглашения требований, указанных в подпункте Error: Reference source not found тома 1 Конкурсной документации, Концедент вправе в соответствии с Концессионным соглашением потребовать от Концессионера безвозмездного устранения такого нарушения.

- Концедент вправе в соответствии с Концессионным соглашением потребовать от Концессионера возмещения причиненных убытков в случае, если нарушение требований, указанных в подпункте Error: Reference source not found тома 1 Конкурсной документации, не было устранено в срок, устанавливаемый в соответствии с Концессионным соглашением, или является существенным. Концессионер несет ответственность за качество Объекта Концессионного соглашения перед Концедентом в течение срока, установленного Концессионным соглашением.

- Изменение Концессионного соглашения

Концессионное соглашение может быть изменено в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением.

- Финансирование за счет средств бюджета Михайловского муниципального района

Отсутствие или недостаточность средств в бюджете Михайловского муниципального района, предусмотренных в решении Думы Михайловского муниципального района о бюджете Михайловского муниципального района для финансирования обязательств Михайловского муниципального района по Концессионному соглашению или в связи с ним не является основанием для изменения или прекращения действия обязательств Концедента по Концессионному соглашению, равно как и для освобождения от ответственности за их ненадлежащее исполнение.

- Иные условия

Иные (в том числе дополнительные) условия устанавливаются в Концессионном соглашении.

## Порядок заключения Концессионного соглашения

- Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю Конкурса следующие документы:

- экземпляр протокола о результатах проведения Конкурса;

- проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия Концессионного соглашения, определенные Решением о заключении Концессионного соглашения, настоящей Конкурсной документацией и представленным Победителем Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

- Концессионное соглашение должно быть подписано в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Победителю Конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае если до указанного в настоящем пункте 7.1 срока Победитель Конкурса не представил Концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом.

- После дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса орган, уполномоченный Концедентом на основании Решения о заключении Концессионного соглашения, проводит Переговоры в порядке, установленном разделом 9 тома 3 Конкурсной документации.

- По результатам Переговоров не могут быть изменены условия Концессионного соглашения, если указанные условия являлись критериями Конкурса и (или) их содержание определялось на основании Конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения.

- Иные условия Концессионного соглашения, за исключением указанных выше в настоящем пункте 7.2 тома 1 Конкурсной документации, могут быть изменены по результатам Переговоров.

- В случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от подписания Концессионного соглашения в срок, установленный пунктом 7.1 тома 1 Конкурсной документации, Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику Конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем Конкурса. Концедент направляет такому Участнику Конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия Концессионного соглашения, определенные Решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником Конкурса Конкурсным предложением, а также иные, предусмотренные Законом о концессионных соглашениях и другими федеральными законами, условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный пунктом 7.1 тома 1 Конкурсной документации для подписания Концессионного соглашения Победителем Конкурса и исчисляемый со дня направления такому Участнику Конкурса проекта Концессионного соглашения. Победителю Конкурса, не подписавшему в установленный пунктом 7.1 тома 1 Конкурсной документации срок Концессионное соглашение, внесенный им Задаток не возвращается. В случае если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения Участник Конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом 7.3 Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией, в том числе подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Участником Конкурса и об объявлении Конкурса несостоявшимся.

- В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 Закона о концессионных соглашениях (Конкурс объявлен не состоявшимся по причине представления менее 2 (двух) Заявок) не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с Заявителем, представившим единственную Заявку, Концедент направляет такому Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия Концессионного соглашения, определенные Решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

- В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32 Закона о концессионных соглашениях (Конкурс объявлен не состоявшимся по причине представления менее 2 (двух) Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, менее 2 (двух) Конкурсных предложений) не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником Конкурса Концедент направляет такому Участнику Конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия Концессионного соглашения, определенные Решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

- В случаях, указанных в пунктах 7.4 и 7.5 тома 1 Конкурсной документации Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный в пункте 7.1 тома 1 Конкурсной документации и исчисляемый со дня направления такому Заявителю или такому Участнику Конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения такой Заявитель или такой Участник Конкурса не представил Концеденту документы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем или таким Участником Конкурса.

- В случае если после направления Концедентом Победителю Конкурса, иному Участнику Конкурса в соответствии с пунктом 7.3 тома 1 Конкурсной документации либо Заявителю, Участнику Конкурса при заключении Концессионного соглашения в соответствии с пунктами 7.4 и 7.5 тома 1 Конкурсной документации указанных документов, установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом указанного решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

- В случае принятия в отношении Победителя Конкурса решения об отказе в заключении Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику Конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем Конкурса.

- Концессионное соглашение заключается в письменной форме с Победителем Конкурса или иными, указанными в разделе  тома 1 Конкурсной документации лицами при условии представления ими документов, предусмотренных Конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

## Регламент проведения Конкурса

- График проведения Конкурса

- Условия настоящего Конкурса предполагают следующий График проведения Конкурса:

| № | Этап | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
|  | Опубликование официального сообщения о проведении Конкурса в Официальном издании, размещение указанного сообщения на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов | 29.01.2015 | Конкурсная комиссия |
|  | Ознакомление лиц, желающих принять участие в Конкурсе, с Конкурсной документацией | 30.01.2015 – 16.03.2015 | Контактное лицо |
| Разъяснение Конкурсной документации |  |  |  |
|  | Направление запросов о разъяснении положений Конкурсной документации | 30.01.2015 – 27.02.2015 | Заинтересованное лицо, Заявитель |
|  | Направление запросов о разъяснении положений Конкурсной документации | 23.03.2015 – 03.06.2015 | Участник Конкурса |
|  | Предоставление разъяснений положений Конкурсной документации | в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока предоставления Заявок или Конкурсных предложений | Конкурсная комиссия (через Контактное лицо) |
|  | Размещение на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов разъяснений положений Конкурсной документации | в течение 1 (одного) рабочего дня со дня направления разъяснений положений Конкурсной документации по запросу заинтересованного лица, Заявителя, Участника Конкурса | Конкурсная комиссия (через Контактное лицо) |
| Подача Заявок |  |  |  |
|  | Представление Заявок | 30.01.2015 – 16.03.2015 | Заявитель |
|  | Отзыв или изменение поданных Заявок | 30.01.2015 – 16.03.2015 | Заявитель |
| Объявление Конкурса несостоявшимся в связи с представлением менее 2 (двух) Заявок |  |  |  |
|  | Принятие решения о признании Конкурса несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее 2 (двух) Заявок | 17.03.2015 | Концедент |
|  | Вскрытие конверта с единственной Заявкой и рассмотрение единственной Заявки в порядке, установленном в статье 29 Закона о концессионных соглашениях | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся | Концедент |
|  | Если единственный Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, направление предложения такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации | в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся | Концедент |
|  | Представление единственным Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации | в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня получения единственным Заявителем предложения представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации | единственный Заявитель |
|  | Рассмотрения представленного единственным Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации и, если это предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принятие решение о заключении Концессионного соглашения с единственным Заявителем | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления единственным Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации | Концедент |
| Вскрытие конвертов с Заявками |  |  |  |
|  | (В случае отсутствия решения Концедента, указанного в пункте 9 Графика проведения Конкурса) Вскрытие представленных конвертов с Заявками и оформление протокола вскрытия конвертов с Заявками | 17.03.2015 | Конкурсная комиссия |
| Предварительный отбор Участников Конкурса |  |  |  |
|  | Проведение предварительного отбора Участников Конкурса, в процессе которого Конкурсная комиссия определяет: - соответствие Заявки требованиям, содержащимся в пункте 5.1 тома 2 Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений представленной им Заявки; - соответствие Заявителя требованиям, установленным в разделе 2 и 3 тома 2 Конкурсной документации; - отсутствие решения о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; - отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него. Подготовка решения о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе. Оформление данного решения в виде протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса | 17.03.2015 | Конкурсная комиссия |
|  | Направление Участникам Конкурса уведомлений с предложением представить Конкурсные предложения Направление Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, уведомлений об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса Опубликование протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе и протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов. | 20.03.2015 | Конкурсная комиссия |
| Подача Конкурсных предложений |  |  |  |
|  | Подготовка и подача Конкурсных предложений | 23.03.2015 – 18.06.2015 | Участники Конкурса |
|  | Отзыв или изменение поданного Конкурсного предложения | 23.03.2015 – 18.06.2015 | Участники Конкурса |
| Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями |  |  |  |
|  | Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями и оформление протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями Опубликование протокола вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов | 19.06.2015 | Конкурсная комиссия |
| Объявление Конкурса несостоявшимся в связи с представлением менее 2 (двух) Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими критериям Конкурса менее 2 (двух) Конкурсных предложений |  |  |  |
|  | Принятие решения о признании Конкурса несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее 2 (двух) Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими критериям Конкурса менее 2 (двух) Конкурсных предложений | 19.06.2015 | Концедент |
|  | Рассмотрение представленного Участником Конкурса Конкурсного предложения в связи с пунктом 20 Графика проведения Конкурса и, если такое Конкурсное предложение соответствует критериям Конкурса, принятие решения о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении | в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся | Концедент |
| Определение Победителя Конкурса |  |  |  |
|  | (В случае отсутствия решения Концедента, указанного в пункте 20 Графика проведения Конкурса) Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений, поданных Участниками Конкурса | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока представления Конкурсных предложений | Конкурсная комиссия |
|  | Подписание протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений – определение соответствия Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации и проведение оценки Конкурсных предложений Опубликование протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока представления Конкурсных предложений | Конкурсная комиссия |
|  | Подписание протокола о результатах проведения Конкурса Опубликование протокола о результатах проведения Конкурса на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений | Конкурсная комиссия |
|  | Проведение Переговоров | в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Концедент |
|  | Опубликование сообщения о результатах проведения Конкурса или решения об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в Официальном издании, и размещение такого сообщения на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов Направление уведомления Участникам Конкурса о результатах проведения Конкурса | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия решения Концедентом об объявлении Конкурса несостоявшимся | Конкурсная комиссия |
| Заключение Концессионного соглашения |  |  |  |
|  | Направление Победителю Конкурса экземпляра протокола о результатах проведения Конкурса, а также проекта Концессионного соглашения, включающего условия Концессионного соглашения, определенные Решением Концедента, настоящей Конкурсной документации и представленным Победителем Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Закона о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Концедент |
|  | Подписание Концессионного соглашения | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Победителю Конкурса документов, указанных в пункте 27 Графика проведения Конкурса | Концедент Победитель Конкурса |
|  | В случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от подписания Концессионного соглашения в установленный пунктом 28 Графика проведения Конкурса срок, направление Участнику Конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем Конкурса, проекта Концессионного соглашения, включающего условия Концессионного соглашения, определенные Решением о заключении Концессионного соглашения, настоящей Конкурсной документации и представленным таким Участником Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения срока подписания Концессионного соглашения, указанного в пункте 28 Графика проведения Конкурса или со дня отказа Победителя Конкурса от подписания Концессионного соглашения | Концедент |
|  | В случае принятия решения о заключении Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 13 Графика проведения Конкурса, направление единственному Заявителю проекта Концессионного соглашения, включающего условия Концессионного соглашения, определенные Решением о заключении Концессионного соглашения, настоящей Конкурсной документации, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Заявителем | Концедент |
|  | В случае принятия решения о заключении Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 21 Графика проведения Конкурса, направление Участнику Конкурса, которому предлагается заключить указанное соглашение, проекта Концессионного соглашения, включающего условия Концессионного соглашения, определенные Решением о заключении Концессионного соглашения, настоящей Конкурсной документации и представленным Победителем Конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником Конкурса | Концедент |
|  | Подписание Концессионного соглашения с Участником Конкурса, которому направлен проект Концессионного соглашения согласно пунктам 29, 30 и 31 Графика проведения Конкурса | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления Участнику Конкурса, единственному Заявителю проекта Концессионного соглашения | Концедент, Участник Конкурса, единственный Заявитель, которому направлен проект Концессионного соглашения |
|  | Опубликование сообщения о заключении Концессионного соглашения в Официальном издании и размещение сообщения на Официальном сайте Концедента | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса либо (в случае принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся) со дня принятия решения о заключении Концессионного соглашения | Конкурсная комиссия |

- В случае внесения изменений в Конкурсную документацию, предусмотренные Графиком проведения Конкурса сроки проведения отдельных процедур Конкурса могут продлеваться.

## Изменение, разъяснение и толкование Конкурсной документации

- Изменение Конкурсной документации

- Концедент вправе вносить изменения в Конкурсную документацию в любое время до истечения срока подачи Конкурсных предложений, при условии обязательного продления срока представления Заявок или Конкурсных предложений не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения таких изменений.

- Сообщение о внесении изменений в Конкурсную документацию в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их внесения опубликовывается Конкурсной комиссией в Официальном издании, а также размещается на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов.

- Разъяснение положений Конкурсной документации

- Любое заинтересованное лицо, Заявитель или Участник Конкурса самостоятельно или через своего уполномоченного представителя вправе обратиться к Концеденту или Конкурсной комиссии с запросом о разъяснении положений Конкурсной документации.

- Концедент или Конкурсная комиссия обязаны представить ответы на запросы заинтересованных лиц или Заявителей в порядке, установленном в подпункте 9.2.4 тома 1 Конкурсной документацией, если такие запросы поступили Концеденту или в Конкурсную комиссию не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе.

- После подведения итогов предварительного отбора Участников Конкурса разъяснение положений Конкурсной документации предоставляется Концедентом или Конкурсной комиссией только по запросам Участников Конкурса. Концедент или Конкурсная комиссия предоставляют ответы на запросы Участников Конкурса в порядке, установленном в подпункте 9.2.4 тома 1 Конкурсной документацией, если такие запросы поступили Концеденту или в Конкурсную комиссию не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений.

- Концедент или Конкурсная комиссия предоставляют разъяснения положений Конкурсной документации по запросам любых заинтересованных лиц, Заявителей и Участников Конкурса в письменной форме.

- Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Концедентом или Конкурсной комиссией любым заинтересованным лицам или Заявителям в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок с приложением содержания запроса без указания заинтересованного лица или Заявителя, от которого поступил запрос.

- Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Концедентом или Конкурсной комиссией Участникам Конкурса в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений с приложением содержания запроса без указания Участника Конкурса, от которого поступил запрос.

- Указанные запросы и разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заинтересованного лица, Заявителя или Участника Конкурса, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

- Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заинтересованного лица, Заявителя или Участника Конкурса, от которого поступил запрос, также размещаются на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов.

- Толкование Конкурсной документации

- Все документы, входящие в состав Конкурсной документации, дополняют и поясняют друг друга. Изменения в Конкурсную документацию, опубликованные Концедентом в установленном пунктом 9.1 тома 1 Конкурсной документации порядке, имеют преимущество по отношению ко всем иным положениям и документам, входящим в состав настоящей Конкурсной документации.

## Расходы в связи с участием в Конкурсе

Заинтересованные лица, Заявители и Участники Конкурса несут за свой счет все затраты, связанные с подготовкой и подачей Заявок и Конкурсных предложений, а Концедент ни в каких случаях не несет ответственности за такие затраты.

## Сообщение участника Конкурса

- Официальным сообщением участника Конкурса признается обращение, направленное уполномоченным представителем участника Конкурса в письменной форме по почте или факсу, содержащее дату отправления и подпись уполномоченного представителя участника Конкурса.

## Права и обязанности участника Конкурса

- Отношения участника Конкурса, Концедента, Концессионера и Конкурсной комиссии, возникающие в процессе проведения Конкурса, регулируются законодательством Российской Федерации.

- Участник Конкурса вправе оспаривать решения или действия Концедента или Конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Лица, желающие принять участие Конкурсе, а также Заявители и Участники Конкурса не должны обсуждать между собою никакие аспекты Конкурсной документации или Конкурсных предложений или иначе обмениваться информацией или организовывать сговор в отношении Конкурса.

- Лица, желающие принять участие в Конкурсе, а также Заявители и Участники Конкурса не должны вступать в какие-либо переговоры или договоренности с другими лицами, желающими принять участие Конкурсе, а также Заявителями и Участниками Конкурса относительно возможных условий подготавливаемых или представляемых Конкурсных предложений, в том числе в отношении критериев Конкурса.

# ТОМ	2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

## Заявка

- Заявитель может подать только одну Заявку.

- Заявка подается согласно рекомендуемой форме Заявки в Приложении № 2 к Конкурсной документации и должна включать документы, указанные в разделе 5 тома 2 Конкурсной документации. Срок, время и место направления Заявки указаны в пункте 5.8 тома 1 Конкурсной документации.

- Каждый Заявитель должен обеспечить и подтвердить:

- достоверность всей информации и документации, представленной в составе Заявки, включая приложения;

- соответствие Заявителя и (или) лиц, с привлечением которых осуществляется подтверждение соответствия Заявителя квалификационным требованиям, общим требованиям, предъявляемым к Заявителю;

- соответствие Заявителя и (или) лиц, с привлечением которых осуществляется подтверждение соответствия Заявителя квалификационным требованиям, квалификационным требованиям.

- Поскольку иное не следует из контекста, в случае если Заявителем выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юридических лиц, предъявляемые в настоящей Конкурсной документации общие требования к Заявителю распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в состав указанного простого товарищества.

## Общие требования к Заявителям

- В настоящем Конкурсе может принять участие индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса настоящей Конкурсной документацией.

- Участник Конкурса должен соответствовать следующим требованиям:

- требованию об отсутствии в отношении Заявителя – юридического лица решения о ликвидации, а в отношении Заявителя – физического лица – требованию об отсутствии решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- требованию об отсутствии в отношении Заявителя решения суда о признании Заявителя банкротом и о не проведении в отношении Заявителя какой-либо процедуры, применяемой в деле о банкротстве в течение последних 3 (трех) лет до даты подачи Заявки;

- требованию о не приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки;

- требованию об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Концедент, Конкурсная комиссия вправе отстранить участника Конкурса от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения Концессионного соглашения в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных в составе Заявки;

- в случае несоответствия требованиям к Участникам Конкурса, установленным пунктом 2.2 тома 2 Конкурсной документации.

- Лица, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2 Конкурсной документации, не могут принимать участие в Конкурсе.

## Квалификационные требования к Заявителям

- Для того чтобы пройти предварительный отбор Участников Конкурса Заявитель должен подтвердить наличие у него:

- не менее трех квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в сфере кредитно-финансового обслуживания агропромышленного комплекса более 10 лет, из них на руководящих должностях – не менее 4 лет;

- не менее одного квалифицированного специалиста, имеющего опыт разработки бизнес-планов не менее 20 лет, в том числе в сфере агропромышленного комплекса;

- не менее одного квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы в области управления инвестициями в сфере агропромышленного комплекса на руководящей должности не менее 4 лет;

- не менее одного квалифицированного специалиста, имеющего опыт по организации привлечения заемного финансирования организаций агропромышленного комплекса, в том числе посредством выпуска облигационных займов, на сумму не менее 10 миллиардов долларов;

- не менее одного квалифицированного специалиста, имеющего опыт оценки бизнеса, в том числе, в сфере агропромышленного комплекса не менее 15 лет;

- не менее одного квалифицированного специалиста, принимавшего участие (посредством руководства или юридического/финансового консультирования) в реализации инфраструктурных проектов с привлечением инвестиций в размере не менее 7 миллиардов рублей.

- Подтверждение соответствия Заявителя установленным квалификационным требованиям к Заявителю возможно путем подтверждения соответствия указанным требованиям в отдельности или в совокупности следующих лиц:

- учредитель/акционер (участник) Заявителя, владеющий не менее чем 25 % (двадцатью пятью процентами) акций/долей участия Заявителя;

- основные (материнские) общества учредителя/акционера (участника) Заявителя, владеющего не менее чем 25 % (двадцатью пятью процентами) акций/долей участия Заявителя;

- учредитель/акционер (участник), владеющий не менее чем 25 % (двадцатью пятью процентами) акций/долей основного (материнского) общества учредителя/акционера (участника) Заявителя, владеющего не менее чем 25 % (двадцатью пятью процентами) акций/долей участия Заявителя;

- лицо, подтвердившее готовность участвовать в капитале Заявителя путем заключения с Заявителем соглашения, имеющего обязательную для его сторон силу, предусматривающего обязательство по приобретению, не позднее даты подачи Конкурсных Предложений, доли в капитале Заявителя в размере не менее чем 25 % (двадцать пять процентов) акций/долей участия;

- лицо, подтвердившее намерение предоставить собственные средства в качестве вклада в инвестиции Концессионера на реализацию Концессионного соглашения, путем заключения с Заявителем соответствующего предварительного соглашения;

- лицо, заключившее с Заявителем договор о совместной реализации Концессионного соглашения (в том числе, в форме договора простого товарищества или его эквивалента, в зависимости от применимого права), имеющий обязательную для его сторон силу, при условии, что указанным договором предусматриваются обязательства данного лица по предоставлению собственных средств в качестве вклада в инвестиции Концессионера на реализацию Концессионного соглашения;

- лицо (лица), заключившее(ие) с Заявителем предварительный договор (договоры)/соглашение (соглашения) о намерениях по осуществлению функций подрядчика строительства Объекта Концессионного соглашения с обязательством заключения договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) договора строительного подряда (до даты начала проектирования Объекта Концессионного соглашения);

- лицо (лица) заключившее(ие) с Заявителем предварительный договор (договоры)/соглашение (соглашения) о намерениях по осуществлению функций оператора с обязательством заключения операторского соглашения (до даты ввода в эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения с условиями Концессионного соглашения).

- Лица, удовлетворяющие квалификационным требованиям к Заявителю, могут выступать таковыми только в отношении одного Заявителя.

- Не допускаются к участию в Конкурсе Заявители, представившие Заявки, которые содержат указания на одних и тех же лиц, указанных в пункте 3.2 тома 2 Конкурсной Документации.

- Взаимоотношения лиц, указанных в пункте 3.2 тома 2 Конкурсной Документации с Заявителем в целях участия в Конкурсе должны быть подтверждены документами в соответствии подпунктом 5.2.2 тома 2 Конкурсной документации.

- В зависимости от того, что применимо, и в соответствии с применимым законодательством для подтверждения соответствия квалификационному требованию могут предоставляться: выписки из реестров прав, нотариальных реестров, иных аналогичных реестров прав, оригиналы, нотариально заверенные копии договоров, контрактов, соглашений, справки, и (или) сертификаты, выданные уполномоченными органами государственной, муниципальной власти или организациями.

- В случае невозможности предоставления полной копии соответствующего договора (соглашения), в частности, по причине конфиденциальности, допускается предоставление выписки из такого договора (соглашения), сопровождаемой письмом от заказчика (контрагента) по такому договору (соглашению), подтверждающего соответствие представленных в выписке данных действительности и надлежащее исполнение договора (соглашения).

- В случае если соответствие Заявителя данному квалификационному требованию подтверждается данными, содержащимися в годовых консолидированных отчетах, сопровождаемых положительным заключением аудитора, то для подтверждения соответствия квалификационному требованию может быть предоставлена такая отчетность, сопровождаемая таким заключением аудитора.

- Обязанность доказывания соответствия указанных в подпункте 3.2 тома 2 Конкурсной Документации лиц требованиям Конкурсной Документации лежит на Заявителе.

## Задаток на участие в Конкурсе

- Предоставление Задатка

- Лицо, подающее Заявку, должно обеспечить оплату Задатка в размере 3 000 000 (трех миллионов)  рублей до даты окончания представления Заявок.

- Договор о задатке заключается между Михайловским муниципальным районом в лице администрации Михайловского муниципального района и лицом, подающим Заявку до подачи Заявки.

- Типовая форма договора о задатке приведена в Приложении № 4 к настоящей Конкурсной документации.

- На основании подписанного договора о задатке Задаток должен быть перечислен в сроки и согласно реквизитам, установленным в договоре о задатке. В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта и управления агропромышленным парком».

- Условия возврата Концедентом Задатка

- Суммы внесенных участниками Конкурса Задатков возвращаются всем Заявителям и Участникам Конкурса, за исключением Победителя Конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса.

- Сумма Задатка возвращается Концедентом Участнику Конкурса или Заявителю путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем или Участником Конкурса Задатка на расчетный счет Участника Конкурса или Заявителя, указанного в договоре о задатке, после наступления одного из следующих событий:

- в случае отказа Концедента от проведения Конкурса внесенные суммы Задатков возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Концедентом уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

- в случае отзыва Заявителем Заявки (в любое время 
до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок) внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Заявки;

- в случае отзыва Участником Конкурса Конкурсного предложения (в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений) внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Конкурсного предложения;

- в случае получения Заявки после истечения срока представления Заявок внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой Заявки;

- в случае получения Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного предложения;

- в случае если Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе, внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса;

- Задаток возвращается Заявителю, представившему единственную Заявку, в случае если:

- – Заявителю не было предложено представить Концеденту предложение 
о заключении Концессионного соглашения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

- – Заявитель не представил Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;

- – Концедент по результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашения.

- в случае если в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся по результатам рассмотрения представленного только одним Участником Конкурса Конкурсного предложения Концедентом не было принято решение о заключении с этим участником Конкурса Концессионного соглашения, Задаток, внесенный этим участником Конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.

- Условия удержания Концедентом Задатка

Задаток остается (не возвращается) у Концедента в случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от подписания Концессионного соглашения в течение срока, установленного настоящей Конкурсной документацией для подписания Концессионного соглашения.

## Инструкция по составлению Заявок

- Документы и материалы, составляющие Заявку

- В составе Заявки Заявителями должны быть представлены следующие документы и материалы:

- копия, удостоверенная подписью и печатью Заявителя (в случае, если Заявитель имеет печать в соответствии с применимым законодательством) описи представленных документов и материалов Заявки с указанием страниц каждого представленного документа;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя при подаче Заявки (включая полномочия по подписанию от имени Заявителя документов, входящих в состав Заявки) по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящей Конкурсной документации;

- иные документы и материалы в составе Заявки.

- Организационно-правовая часть Заявки

Организационно-правовая часть Заявки содержит сведения и документы о Заявителе. В настоящий раздел Заявки Заявитель обязан включить:

- Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя:

- для индивидуальных предпринимателей:

- – нотариально заверенная копия всех страниц паспорта или в случае отсутствия паспорта – иного документа, удостоверяющего личность;

- – нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- – полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения официального сообщения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

- – в случае если представленные документы не позволяют установить адрес постоянного места жительства Заявителя – индивидуального предпринимателя и адрес его места пребывания – нотариально заверенные документы, подтверждающие адрес постоянного места жительства Заявителя.

- для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях:

– нотариально заверенные копии документов, подтверждающих их государственную или иную регистрацию (в соответствии с законодательством соответствующего государства) в качестве лиц, на законных основаниях осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также их статус в качестве таковых, полученных не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения официального сообщения о проведении Конкурса;

– пояснительная записка о порядке регистрации и осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными предпринимателями в стране происхождения индивидуального предпринимателя по предмету Конкурса.

- для российских юридических лиц:

– нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а для юридических лиц, созданных до даты вступления в силу Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;

– нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица со всеми изменениями и дополнениями (в хронологическом порядке);

– нотариально заверенные копии свидетельств о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц (в хронологическом порядке);

– полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения официального сообщения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверенная копия такой выписки);

– нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.

- для иностранных юридических лиц:

- – нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;

- – документ о государственной регистрации юридического лица (выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий статус иностранного юридического лица) либо нотариально заверенная копия такого документа;

- – пояснительная записка о порядке регистрации и осуществления хозяйственной деятельности юридическими лицами в стране происхождения Заявителя по предмету Конкурса.

- для простых товариществ:

– оригинал либо нотариально заверенная копия договора о простом товариществе с указанием следующих сведений: (1) функциональные обязанности каждого юридического лица – участника простого товарищества в процессе исполнения обязательств по Концессионному соглашению; (2) программы сотрудничества, связанного с участием в реализации Концессионного соглашения; (3) размер вклада (доли) каждого товарища; (4) права и обязанности каждого товарища; (5) имущественная ответственность товарищей по их обязательствам в рамках договора о простом товариществе; (6) условия прекращения действия договора о простом товариществе;

- – документ, подтверждающий правомерность участия юридического лица в составе простого товарищества, являющегося Заявителем (в случае необходимости получения специального разрешения на участие в простом товариществе, установленной учредительными документами юридического лица), либо его нотариально заверенная копия.

- Документы и материалы, предоставляемые в целях подтверждения соответствия Заявителя общим и квалификационным требованиям (или лиц, указанных в пункте 3.2 тома 2 Конкурсной документации).

Пояснительная записка Заявителя, являющаяся сводным систематизирующим документом, который полным, последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, предоставляемые Заявителем в составе Заявки, в целях подтверждения его соответствия общим и квалификационным требованиям, установленным Конкурсной документацией.

Пояснительная записка, в частности, должна содержать пояснения по договорам (контрактам/соглашениям), иным документам в соответствии с требованиями Конкурсной документации, подтверждающим соответствие Заявителя установленным квалификационным требованиям (согласно разделу 3 тома 2 Конкурсной документации), в том числе, по дате их заключения, сроку действия, органам государственной или муниципальной власти, иным организациям, с которыми заключены соответствующие договоры (контракты/соглашения) и т.д.

В пояснительной записке могут также содержаться сведения о письмах и/или справках, и/или сертификатах, выданных уполномоченными органами государственной, муниципальной власти или организациями, подтверждающих наличие соответствующего опыта. Каждое утверждение/позиция в пояснительной записке должны сопровождаться определенной отсылкой к документам, прилагаемым в обоснование такого утверждения, с указанием порядкового номера документа согласно описи, наименования документа и страницы (страниц) Заявки (приложений к нему), на которых Конкурсной комиссией может быть обнаружена соответствующая информация.

Во избежание сомнений, подтверждение соответствия Заявителя требованиям, установленным в пункте 2.2 тома 2 Конкурсной документацией, осуществляется путем предоставления Заявителям соответствующего заявления без приложения к указанному заявлению каких-либо документов, выданных органами государственной, муниципальной власти.

При отсутствии данных сведений, подтвержденных соответствующими документами, Конкурсная комиссия вправе не принимать такие данные к рассмотрению, и таковые считаются не представленными.

Информация по настоящему подпункту предоставляется в свободной форме и должна быть заверена подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и скреплена печатью Заявителя (в случае, если Заявитель имеет печать в соответствии с применимым законодательством).

- Документы о Задатке

В составе Заявки должны быть представлены платежное поручение Заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления установленной Концедентом денежной суммы Задатка и оригинал договора о задатке.

- Оформление и подписание Заявки

- Все Заявки и документы (материалы), имеющие отношение к Заявкам, должны быть составлены на русском языке. Заявка и документы, имеющие отношение к Заявке, также по усмотрению Заявителя могут быть представлены на двух языках – русском и иностранном. Заявка и документы, представленные только на иностранном языке, не рассматриваются.

- Во избежание сомнений, версия Заявки и все документы (материалы) на русском языке будут составлять официальную Заявку. В случае расхождения между версиями Заявки и (или) документов (материалов) на русском и иностранном языках, русская версия будет иметь преимущественную силу.

- Сведения, содержащиеся в документах и материалах, должны быть представлены в печатной форме. В представленных документах и материалах не допускаются подчистки, приписки и иные не оговоренные в них исправления.

- Использование факсимиле недопустимо.

- В случае если предоставляемые Заявителями документы и материалы составлены, выданы или удостоверены по установленной форме государственными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, Заявителем представляются оригиналы таких документов:

- легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации в иностранном государстве, и их нотариально заверенный в Российской Федерации перевод; либо

- с проставленным на них апостилем в соответствии с Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 05 октября 1961 года, и их нотариально заверенный в Российской Федерации перевод; либо

- удостоверенные подписью уполномоченного представителя Заявителя и скрепленные его печатью (в случае, если Заявитель имеет печать в соответствии с применимым законодательством), и их нотариально заверенный в Российской Федерации перевод, - в случае, если легализация или проставление апостиля не требуется в соответствии с международным договором, подписанным Российской Федерацией.

- Каждый Заявитель обязан представить:

- один оригинал Заявки, удостоверенный подписью уполномоченного представителя Заявителя;

- одну точную копию Заявки, верность и полнота которой с оригиналом удостоверена подписью уполномоченного представителя Заявителя;

- DVD-диск или CD-диск, содержащий электронную копию Заявки в формате Microsoft Word, Excel и/или Adobe Acrobat Reader (формат каждого документа разумно определяется Заявителем исходя из указанного перечня форматов).

- Документы и материалы, входящие в состав оригинала Заявки:

- предоставляются в форме оригинала, либо в установленных Конкурсной документацией случаях, - в форме копий, удостоверенных в порядке, предусмотренном Конкурсной документацией. При этом Конкурсная комиссия и Концедент имеют право проверить достоверность документов, представленных в виде таких заверенных копий;

- должны быть удостоверены подписью уполномоченного представителя Заявителя и скреплены его печатью (в случае, если Заявитель имеет печать в соответствии с применимым законодательством);

- должны быть прошиты, на обороте последнего листа Заявки должно быть указано общее количество страниц, содержащихся в Заявке. Оригинал и копия Заявки брошюруются отдельно.

- Оригинал и копия Заявки должны быть представлены вместе в одном запечатанном конверте и четко разделены в таком конверте. Все страницы оригинала Заявки должны быть помечены надписью «ОРИГИНАЛ», а страницы копии Заявки надписью «КОПИЯ». В случае расхождений между оригиналом и копией Заявки преимущественную силу имеет оригинал Заявки.

- Опечатывание и маркировка Заявки

- Заявитель подает Заявку в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры Заявки – оригинал и копия.

- К конверту обязательно прилагаются два экземпляра описи документов и материалов Заявки. Опись документов и материалов не должна быть вложена в конверт с Заявкой, а прилагается к нему отдельно.

- На конверте, содержащем Заявку:

- должны быть указаны наименование и адрес Заявителя;

- на местах склейки должны быть проставлены подписи уполномоченного представителя Заявителя, и печать Заявителя (в случае, если Заявителя имеет печать в соответствии с применимым законодательством);

- должна присутствовать четкая надпись: «Заявка к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта и управления агропромышленным парком».

Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

- Подача Заявок

- На момент регистрации Заявки Заявитель должен представить следующие документы:

- запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию Заявки, а также DVD-диск или CD-диск, содержащий электронную копию Заявки в формате Microsoft Word, Excel и/или Adobe Acrobat Reader (формат каждого документа разумно определяется Заявителем исходя из указанного перечня форматов).

- два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов Заявки.

- Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее подачи (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других Заявок. При этом на копии описи представленных Заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Заявки с указанием номера этой Заявки.

- Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой в журнале регистрации и по дате и времени приема Заявки, указанным на копии описи документов и материалов Заявки.

- Концедент может продлить срок приема Заявок путем внесения изменений в Конкурсную документацию в установленном порядке. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Концедента и Заявителя продлевается с учетом измененной окончательной даты.

- В случае если по истечении срока приема Заявок подано менее 2 (двух) Заявок, Концедент объявляет Конкурс несостоявшимся по решению, принимаемому на следующий день после истечения этого срока.

- Заявки, поданные с опозданием

- После истечения установленного срока представления Заявок Заявки не принимаются.

- Конверт с Заявкой, представленный в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, в течение 1 (одного) рабочего дня от даты получения такой Заявки.

- В случае поступления такой Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю с уведомлением об отказе в принятии Заявки, в течение 1 (одного) рабочего дня от даты получения такой Заявки.

- В случае если на конверте не указан почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) Заявителя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Конкурсная комиссия вскрывает поступившие конверты с Заявками и направляет соответствующее уведомление Заявителю по адресу, содержащемуся в тексте Заявки.

- Изменения Заявки. Отзыв Заявки

- Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до истечения срока представления Заявок, установленного Графиком проведения Конкурса.

- Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения срока представления Заявок, установленного Графиком проведения Конкурса.

- Изменение в Заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в Конкурсную комиссию. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».

- Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки.

- Никакие изменения не могут быть внесены в Заявки после истечения срока представления Заявок, установленного Графиком проведения Конкурса.

- Порядок вскрытия конвертов с Заявками

- Дата, время и адрес, по которым будет осуществляться вскрытие конвертов с Заявками, определены в пункте 5.10 тома 1 Конкурсной документации.

- Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Заявками, которые поданы до истечения установленного срока подачи Заявок. Вскрытие конвертов с Заявками производится секретарем Конкурсной комиссии. Заявители (их уполномоченные представители) могут присутствовать на процедуре вскрытия конвертов.

- Конверты вскрываются в порядке их поступления в соответствии с порядковым номером согласно записям в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе. В первую очередь вскрываются конверты с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ». Те конверты с Заявками, отзыв которых осуществлен Заявителями в соответствии с частью 7 статьи 27 Закона о концессионных соглашениях, не вскрываются и не рассматриваются.

- Вскрытие конвертов с Заявками осуществляется в следующем порядке:

- объявляются наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, указанного на конверте с Заявкой. Если Заявка была изменена Заявителем, сообщается о таком изменении. Сообщается время подачи Заявки и присвоенный ей порядковый номер в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе;

- членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии лицам демонстрируется целостность (запечатанность) конверта с Заявкой, а также правильность ее оформления в соответствии с требованиями Конкурсной документации;

- осуществляется вскрытие конверта с Заявкой;

- оглашается наличие описи и материалов с указанием количества страниц таких материалов по описи, а также количество страниц оригинала Заявки и наличие электронных носителей;

- проверяется и оглашается членам Конкурсной Комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной Комиссии лицам наличие или отсутствие в составе Заявки документов, предусмотренных томом 2 Конкурсной Документации. При этом отдельно проверяется и сообщается о наличии и соответствии требованиям Конкурсной Документации документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя при подаче Заявки (включая полномочия по подписанию от имени Заявителя документов, входящих в состав соответствующей Заявки);

- все действия в процессе вскрытия конвертов с Заявками заносятся в протокол о вскрытии конвертов с Заявками.

- По завершении процедуры вскрытия конвертов с Заявками все Заявки становятся собственностью Концедента и не подлежат возврату Заявителям.

- В ходе процедуры вскрытия конвертов с Заявками Конкурсная комиссия вправе задавать уточняющие вопросы уполномоченным представителям Заявителей, в том числе, при возникновении затруднений с поиском документов и материалов. Любые выступления и комментарии уполномоченных представителей Участников Конкурса допускаются только с согласия председателя Конкурсной Комиссии.

- Протокол вскрытия конвертов с Заявками подлежит опубликованию Конкурсной комиссией в срок, установленный в Графике проведения Конкурса, на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов.

- Объявление Конкурса несостоявшимся в связи с представлением менее 2 (двух) Заявок

- Конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий день после истечения срока представления Заявок, объявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее 2 (двух) Заявок на участие в Конкурсе.

- В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся Концедент вправе вскрыть конверт с единственной Заявкой и рассмотреть указанную Заявку в порядке, установленном разделом 9 тома 2 Конкурсной документации.

- В случае если единственный Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации (далее в настоящем разделе 8 – «Предложение»).

- Срок представления единственным Заявителем Предложения составляет не более 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня получения единственным Заявителем предложения Концедента о предоставлении Предложения.

- Срок рассмотрения Концедентом представленного единственным Заявителем Предложения составляет не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления Предложения.

- По результатам рассмотрения Предложения Концедент в случае, если это Предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, вправе принять решение о заключении Концессионного соглашения с единственным Заявителем.

- Рассмотрение Заявок

  - Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на соответствие:

    - соответствие Заявки требованиям, содержащимся в пункте 5.1 тома 2 Конкурсной документации;

    - соответствие Заявителя требованиям, содержащимся в пункте 2.2 тома 2 Конкурсной документации.

  - При рассмотрении поданных Заявок Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений, указанных в Заявке. Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений Заявки, а также предоставления документов и материалов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией.

  - Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений положений Заявки направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты либо по номеру факса, указанным в Заявке.

  - Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений положений Заявки должен содержать:

    - суть запрашиваемых разъяснений;

    - сроки и адрес представления Заявителем разъяснений положений Заявки.

  - Заявитель обязан представить в ответе на запрос Конкурсной комиссии письменные разъяснения положений Заявки в сроки и по адресу, указанные в запросе Конкурсной комиссии.

  - При рассмотрении Заявок Конкурсная комиссия может принять во внимание мнение экспертов.

  - На основании результатов рассмотрения Заявок Конкурсной комиссией принимается решение:

    - о допуске Заявителя к участию в Конкурсе;

    - об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе, если:

- Заявитель не соответствует требованиям Конкурсной документации;

- Заявка не соответствует требованиям Конкурсной документации;

- представленные Заявителем документы и материалы неполны и/или недостоверны.

- Задаток Заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены подпунктом 4.1.1 тома 2 Конкурсной документации.

  - По итогам рассмотрения Заявок Конкурсная комиссия оформляет протокол проведения предварительного отбора Участников Конкурса, включающий в себя наименования (фамилию, имя, отчество) Заявителей, прошедших предварительный отбор и допущенных к участию в Конкурсе, а также наименования (фамилию, имя, отчество) Заявителей, не прошедших предварительного отбора и не допущенных к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения по каждому такому Заявителю.

- Протокол проведения предварительного отбора Участников Конкурса подлежит опубликованию Конкурсной комиссией в срок, установленный в Графике проведения Конкурса, на Официальном сайте концедента и на Официальном сайте торгов.

  - Заявитель получает статус Участника Конкурса, после подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса с указанием сведений о допуске данного Заявителя к участию в Конкурсе.

- Уведомление с предложением представить Конкурсные предложения

  - Конкурсная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса, но не позднее чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений направляет Участникам Конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные предложения.

  - Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направляются уведомления 
об отказе в допуске к участию в Конкурсе с обоснованием причин отказа и с приложением копии протокола проведения предварительного отбора Участников Конкурса, и возвращаются внесенные ими суммы Задатков.

# ТОМ	3. КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

- Инструкция по составлению Конкурсных Предложений

- Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное предложение.

- Конкурсное предложение и документы, имеющие отношение к Конкурсному предложению, должны быть составлены на русском языке. Конкурсное предложение и документы, имеющие отношение к Конкурсному предложению, представленные только на иностранном языке, не рассматриваются.

- Конкурсное предложение и документы, имеющие отношение к Конкурсному предложению, по усмотрению Участника Конкурса могут быть представлены на двух языках – русском и иностранном. Во избежание сомнений, версия Конкурсного предложения и документов, имеющих отношение к Конкурсному предложению, на русском языке будет составлять официальное Конкурсное Предложение. В случае расхождения между версиями Конкурсного предложения и (или) документов, имеющих отношение к Конкурсному предложению на русском и иностранном языках, русская версия будет иметь преимущественную силу. К документам, составленным на иностранном языке, прилагается перевод на русский язык, заверенный нотариально в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- В составе Конкурсного предложения должны быть представлены следующие документы и материалы:

- оригинал и копия удостоверенной подписью Участника Конкурса описи представленных документов и материалов Конкурсного предложения с указанием страниц каждого представленного документа;

- надлежащим образом заполненный оригинал рекомендуемой формы Конкурсного предложения согласно Приложению № 3 к настоящей Конкурсной документации;

- письменное подтверждение Участником Конкурса того, что:

- – все документы и сведения, включенные им в состав представленной ранее Заявки на участие в Конкурсе, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют действительности (включая сведения о соответствии квалификационным требованиям), либо

- – в случае если изменения произошли, подтверждение того, что Участник Конкурса с учетом таких изменений по отношению к представленной ранее Заявке на участие в Конкурсе соответствует требованиям тома 2 Конкурсной документации и что Конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях;

- – дополнительные документы, подтверждающие соответствие Участника Конкурса требованиям Конкурсной документации, если предоставление таких документов может требоваться на основании положений тома 2 Конкурсной документации.

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Конкурса при подаче Конкурсного предложения (включая полномочия по подписанию от имени Участника Конкурса документов, входящих в состав Конкурсного предложения) по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящей Конкурсной документации.

- Оформление и подписание Конкурсных предложений

- Требуемый состав документов и материалов, которые Участник Конкурса должен включить в Конкурсное предложение, определен в пункте 1.4 тома 3 Конкурсной документации.

- Конкурсное предложение представляется в письменной форме в 2 (двух) экземплярах с приложением DVD-диска или CD-диска, содержащего электронную копию Конкурсного предложения в формате Microsoft Word, Excel и/или Adobe Acrobat Reader (формат каждого документа разумно определяется Участником Конкурса исходя из указанного перечня форматов). При этом один экземпляр – оригинал, сформированный, оформленный и подписанный Участником Конкурса согласно требованиям к экземпляру – оригиналу Конкурсного предложения, установленным настоящей Конкурсной документацией. Второй экземпляр – копия Конкурсного предложения, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов. При этом каждая страница экземпляра Конкурсного предложения должна быть удостоверена подписью уполномоченного представителя Участника Конкурса.

- Все документы, входящие в оригинал Конкурсного предложения, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись лица с расшифровкой, печать (в случае, если такое лицо имеет печать в соответствии с применимым законодательством). При этом документы, для которых приложениями к Конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Участник Конкурса может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых Конкурсной документацией форм. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими или фиолетовыми чернилами.

- Все формы должны быть подписаны Участником Конкурса и заверены его печатью (в случае, если Участник Конкурса имеет печать в соответствии с применимым законодательством).

- Документы экземпляра – оригинала Конкурсного предложения, представляются в оригинале, либо в виде нотариально заверенной копии, либо в виде копии, заверенной уполномоченным представителем Участника Конкурса. При этом Конкурсная комиссия и Концедент оставляют за собой право проверить достоверность материалов, представленных согласно требованиям Конкурсной документации в виде заверенных Участником Конкурса копий.

- Использование факсимиле недопустимо.

- Участнику Конкурса, представившему документ экземпляр – оригинала Конкурсного предложения, с нарушением требований указанных в настоящей Конкурсной документации будет отказано в допуске к участию в Конкурсе.

- Все страницы экземпляра – оригинала Конкурсного предложения, должны быть пронумерованы и должны содержать надпись «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра – копии Конкурсного предложения – должны содержать надпись «КОПИЯ».

- Документы и материалы, входящие в состав оригинала Конкурсного предложения, должны быть скреплены печатью Участника Конкурса (в случае, если Участник Конкурса имеет печать в соответствии с применимым законодательством) и удостоверены подписью уполномоченного представителя Участника Конкурса.

- Экземпляр копии Конкурсного предложения брошюруется отдельно. Экземпляр копии Конкурсного предложения должен соответствовать по объему и содержанию документов оригиналу Конкурсного предложения.

- При этом все разделы Конкурсного предложения прошиваются, скрепляются печатью (в случае, если Участник Конкурса имеет печать в соответствии с применимым законодательством) и удостоверяются подписью Участника Конкурса (или его уполномоченного представителя) с указанием на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.

- К Конкурсному предложению обязательно прилагается удостоверенная подписью Участника Конкурса (или его уполномоченного представителя) опись документов и материалов Конкурсного предложения.

- Опись документов и материалов Конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения. Опись документов и материалов Конкурсного предложения также представляется в количестве 2 (двух) экземпляров (оригинал и копия).

- Опечатывание и маркировка Конкурсных предложений

- Участник Конкурса подает Конкурсное предложение в письменной форме в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры Конкурсного предложения – оригинал и копия.

- К конверту обязательно прилагаются 2 (два) экземпляра описи документов и материалов Конкурсного предложения, оформленных согласно требованиям тома 3 Конкурсной документации.

- Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Участника Конкурса и скреплен печатью Участника Конкурса (в случае, если Участник Конкурса имеет печать в соответствии с применимым законодательством). В приеме конверта с Конкурсным предложением будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному в настоящем подпункте требованию.

- Представители Участников Конкурса, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

- Порядок подачи Конкурсных предложений

- Прием Конкурсных предложений осуществляется в порядке, установленном в томе 1 настоящей Конкурсной документации.

- Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его подачи (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других Конкурсных предложений. При этом на копии описи представленных Участником Конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного предложения.

- На момент регистрации Конкурсного предложения Участник Конкурса должен представить следующие документы:

- запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию Конкурсного предложения с приложением DVD-диска или CD-диска, содержащего электронную копию Конкурсного предложения в формате Microsoft Word, Excel и/или Adobe Acrobat Reader (формат каждого документа разумно определяется Участников Конкурса исходя из указанного перечня форматов);

- два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов Конкурсного предложения.

- Срок поступления Конкурсного предложения определяется по дате и времени регистрации конверта с Конкурсным предложением в журнале регистрации конкурсных предложений и по дате и времени, проставленным при его приеме на копии описи документов и материалов Конкурсного предложения.

- Концедент может продлить срок приема Конкурсных предложений путем внесения изменений в Конкурсную документацию в соответствии с томом 1 Конкурсной документации. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Концедента и Участника Конкурса продлевается с учетом измененных сроков.

- Конкурс по решению Концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее 2 (двух) Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, менее 2 (двух) Конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником Конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

- Конкурсные предложения, поданные с опозданием

- После истечения установленного срока представления Конкурсные предложения не принимаются.

- Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после истечения срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его Участнику Конкурса вместе с описью документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

- В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте конверт с Конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему его Участнику Конкурса вместе с описью документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения, по адресу Участника Конкурса, указанному на конверте.

- Изменения Конкурсных предложений. Отзыв Конкурсных предложений

- Участник Конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного в пункте 5.9 тома 1 настоящей Конкурсной документации.

- Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного в пункте 5.10 тома 1 настоящей Конкурсной документации.

- Изменение в Конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в Конкурсную комиссию. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».

- Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Конкурсного предложения, как и регистрация Конкурсного предложения, производится в соответствии с порядком, определенным в томе 2 Конкурсной документации.

- Никакие изменения не могут быть внесены в Конкурсные предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного в пункте 5.10 тома 1 Конкурсной документации.

- Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями

- Дата, время и адрес, по которым будет осуществляться вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями, определены в пункте 5.10 тома 1 Конкурсной документации.

- Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями производится Конкурсной комиссией.

- Участники Конкурса, представившие Конкурсные предложения, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями.

- Конкурсной комиссией вскрываются все конверты с Конкурсными предложениями, поданные до истечения срока представления Конкурсных предложений, указанного в пункте 5.9 тома 1 настоящей Конкурсной документации, за исключением конвертов с Конкурсными предложениями, представленными Участниками Конкурса, которыми не были соблюдены установленные Конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения Задатков.

- При вскрытии каждого конверта с Конкурсным предложением, присутствующим при вскрытии конвертов лицам объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями:

- наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого Участника Конкурса, конверт с Конкурсным предложением которого вскрывается;

- сведения о наличии в Конкурсном предложении документов и материалов, требование о предоставлении которых Участниками Конкурса содержится в настоящей Конкурсной документации;

- значения содержащихся в Конкурсном предложении условий в соответствии с критериями Конкурса, установленными в пункте 4 тома 3 Конкурсной документации.

- Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями подлежит опубликованию Конкурсной комиссией в срок, установленный в Графике проведения Конкурса, на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте для размещения информации о проведении торгов.

- Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений

- Критерии Конкурса

В качестве критериев Конкурса устанавливаются:

| № | Критерии конкурса | Параметры критериев конкурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальное значение критерия конкурса | Уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Срок проектирования Автомобильной дороги | 6 месяцев с момента согласования концессионером и концедентом технического задания концедента на проектирование автомобильной дороги | уменьшение | 0,6 |
|  | Срок ввода в эксплуатацию Автомобильной дороги | 12 месяцев с момента получения концессионером положительного заключения экспертизы проектной документации в отношении автомобильной дороги | уменьшение | 0,4 |

- Победителем Конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия по результатам рассмотрения и оценки представленных конкурсных предложений.

- Предложившим наилучшие условия считается участник, Конкурсному предложению которого присвоен наивысший суммарный балл.

- Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений производится на основании указанных критериев конкурса в порядке, предусмотренном Законом о концессионных соглашениях.

- Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений

- Рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией представленных Конкурсных предложений производятся с целью определения Победителя Конкурса.

- Конкурсная комиссия рассматривает Конкурсные предложения на их соответствие критериям Конкурса, установленным в пункте 4.1 тома 3 Конкурсной документации, и проводит сравнение содержащихся в Конкурсных предложениях условий.

- На основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений Конкурсной комиссией принимается решение:

- о соответствии Конкурсного предложения критериям Конкурса, установленным в пункте 4.1 тома 3 Конкурсной документации;

- о несоответствии Конкурсного предложения критериям Конкурса, установленным пункте 4.1 тома 3 Конкурсной документации.

- Решение о несоответствии Конкурсного предложения критериям Конкурса принимается Конкурсной комиссией в случае, если условие, содержащееся в Конкурсном предложении, не соответствует установленным в пункте 4.1 тома 3 Конкурсной документации параметрам критериев Конкурса.

- Оценка Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии критериям Конкурса, установленным в пункте 4.1 тома 3 Конкурсной документации, осуществляется Конкурсной комиссией в порядке, установленном в разделе 4 тома 3 Конкурсной документации.

- Содержащиеся в Конкурсных предложениях условия оцениваются Конкурсной комиссией путем сравнения суммарных результатов по всем оцениваемым Конкурсным предложениям. В результате сравнения суммарных результатов по Конкурсным предложениям определяется рейтинг (место) Конкурсного предложения по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных предложений (первое место соответствует наибольшему баллу).

- Объявление Конкурса несостоявшимся

- Конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий день после истечения срока представления Конкурсных Предложений, объявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее 2 (двух) Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими критериям Конкурса менее 2 (двух) Конкурсных предложений.

- Концедент вправе рассмотреть представленное Участником Конкурса Конкурсное предложение, являющееся единственным/единственно соответствующим критериям Конкурса, и, если оно соответствует критериям Конкурса, установленным настоящей Конкурсной документацией и требованиям Конкурсной документации, принять решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении.

- Определение Победителя Конкурса

- Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной комиссией Конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных предложений в порядке, установленном томом 3 Конкурсной документации.

- Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, получившему в результате оценки наивысший суммарный балл, т.е. содержащему наилучшие условия из всех условий, предложенных в оцениваемых Конкурсных предложениях.

- Далее остальные Конкурсные предложения ранжируются Конкурсной комиссией по убыванию суммарного результата по каждому Конкурсному предложению. Каждому из оцениваемых Конкурсных предложений Конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место в порядке).

- В случае если 2 (два) и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия (одинаковый рейтинг), Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, раньше других Участников Конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.

- По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, который включает:

- – критерии Конкурса;

- – условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;

- – результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации;

- – результаты оценки Конкурсных предложений;

- – наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя Конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника Конкурса Победителем Конкурса.

- Протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений подлежит опубликованию Конкурсной комиссией в срок, установленный в Графике проведения Конкурса, на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов.

- После подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений в течение срока, установленного Графиком проведения Конкурса, подписывается протокол о результатах Конкурса.

- Протокол о результатах Конкурса включает:

- – решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

- – сообщение о проведении Конкурса;

- – Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

- – запросы Участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;

- – протокол вскрытия конвертов с Заявками;

- – оригиналы Заявок, представленные в Конкурсную комиссию;

- – протокол проведения предварительного отбора Участников Конкурса;

- – перечень Участников Конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;

- – протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;

- – протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

- Протокол о результатах проведения Конкурса подлежит опубликованию Конкурсной комиссией в срок, установленный в Графике проведения Конкурса, на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов.

- Суммы внесенных участниками Конкурса Задатков возвращаются всем Участникам Конкурса, за исключением Победителя Конкурса, в течение срока, установленного томом 2 Конкурсной документации.

- Уведомление Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса

- Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения Конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, (при наличии) отчества (для индивидуального предпринимателя) Победителя Конкурса или решение об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в Официальном издании, разместить такое сообщение на Официальном сайте Концедента и на Официальном сайте торгов.

- Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся обязана направить Участникам Конкурса уведомление о результатах проведения Конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

- Любой Участник Конкурса вправе обратиться к Концеденту за разъяснениями результатов проведения Конкурса, и Концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого обращения.

- Порядок проведения Переговоров

- После дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса Концедент проводит Переговоры с Победителем Конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения в соответствии с Законом о концессионных соглашениях (далее – «Потенциальный Концессионер»).

- В рабочий день, следующий за днем подписания протокола о результатах проведения Конкурса, Концедент направляет Потенциальному Концессионеру график проведения Переговоров.

- Потенциальный Концессионер в рабочий день, следующий за днем получения им графика проведения Переговоров, должен согласиться с таким графиком или направить Концеденту мотивированное предложение по внесению в него изменений. Концедент вправе отказать Потенциальному Концессионеру во внесении изменений в график проведения Переговоров или внести в график проведения Переговоров изменения с учетом предложений Потенциального Концессионера.

- Переговоры проходят путем совместных совещаний между Концедентом и Потенциальным Концессионером. По окончании каждого этапа Переговоров Концедент оформляет протокол Переговоров с указанием обсужденных вопросов и принятых по ним решений и направляет его Потенциальному Концессионеру в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведения соответствующего этапа Переговоров.

- Концедент и Потенциальный Концессионер вправе для участия в Переговорах привлекать консультантов, компетентные государственные органы, экспертов и иных лиц. При этом Концедент и Потенциальный Концессионер обеспечивают неразглашение привлеченными ими лицами информации о ходе Переговоров.

- По результатам Переговоров, зафиксированным в соответствующих протоколах, Концедент подготавливает с учетом проведенных Переговоров окончательный проект Концессионного соглашения.

- По результатам Переговоров не могут быть изменены условия Концессионного соглашения, которые являлись критериями Конкурса и (или) их содержание определялось на основании Конкурсного предложения Потенциального Концессионера.

- Заключение Концессионного соглашения

- Порядок заключения Концессионного соглашения

- Концессионное соглашение по результатам Конкурса заключается в порядке, предусмотренном разделом  тома 1 настоящей Конкурсной документации.

- Право Концедента на отказ от заключения Концессионного соглашения.

- После определения Победителя Конкурса в срок, предусмотренный для подписания Концессионного соглашения, а также после принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником Конкурса, представившим Конкурсное предложение, соответствующее критериям Конкурса, Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного соглашения с Победителем Конкурса, а также от заключения Концессионного соглашения с единственным Участником Конкурса, представившим Конкурсное предложение, в случае установления факта:

- проведения в отношении Победителя Конкурса или единственного Участника Конкурса, представившего Конкурсное предложение, процедуры ликвидации или банкротства;

- приостановления деятельности Победителя Конкурса или единственного Участника Конкурса, представившего Конкурсное предложение, судом или уполномоченными государственными органами в связи с нарушением законодательства;

- предоставления Победителем Конкурса или единственным Участником Конкурса, представившим Конкурсное предложение, заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных Конкурсной документацией, при проведении предварительного отбора Участников Конкурса и Конкурса.

- Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного соглашения в указанных случаях путем направления Победителю Конкурса, а также единственному Участнику Конкурса уведомления об отказе от заключения Концессионного соглашения в любое время в течение срока, предусмотренного для заключения Концессионного соглашения.

- В случае отказа Концедента от заключения Концессионного соглашения Концедент возвращает Победителю Конкурса или единственному Участнику Конкурса, представившему Конкурсное предложение, сумму внесенного им Задатка.

- Возврат заявок на участие в Конкурсе и Конкурсных предложений Заявителям и Участникам Конкурса.

- После процедуры вскрытия конвертов с Заявками все поступившие Заявки становятся собственностью Концедента и возврату Заявителям не подлежат.

- После процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями все поступившие Конкурсные предложения становятся собственностью Концедента и возврату Участникам Конкурса не подлежат.

- Права Заявителя – Участника Конкурса

- Отношения, возникающие между Заявителями, Участниками Конкурса, Концессионером и Концедентом, а также Конкурсной комиссией, регулируются законодательством Российской Федерации. Участники имеют право на обжалование незаконного решения или действий Концедента (Конкурсной комиссии) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Приложение № 1

к Конкурсной документации

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА

На бланке организации

Дата, исходящий номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ___________

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник конкурса:

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет

_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _______ №_________ выдан «____» ______________ г. ____________________________________________________________________________

представлять интересы

____________________________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсе, проводимом __________________________________________ г. ________

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации – доверителя все документы, связанные с его выполнением, давать необходимые разъяснения.

Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 20__ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

- Приложение № 2

к Конкурсной документации

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ

На бланке организации						      В конкурсную комиссию

Дата, исходящий номер

Заявка НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ________________________________________ _____________________________________________________________________________

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта  и управления агропромышленным парком, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование, адрес местонахождения, e-mail, тел. /факс Заявителя)

в лице _____________________________, действующего на основании ________________ (далее – «Заявитель»), просит принять настоящую заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта  и управления агропромышленным парком (далее – «Заявка»), проводимого администрацией Михайловского муниципального района (далее – «Организатор конкурса») «___» ____________ 20__ г. в _____ час. ____ мин. по адресу: ________________________________________________.

2. Настоящим ________________________________________________________________

(наименование, адрес местонахождения, e-mail, тел. /факс Заявителя)

гарантирует:

– достоверность и полноту всей информации и документации, представленных Заявителем в составе настоящей Заявки, включая приложения;

– отсутствие в отношении Заявителя – юридического лица решения о ликвидации (или в отношении Заявителя – физического лица – отсутствие решения о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя);

– отсутствие в отношении Заявителя решения суда о признании Заявителя банкротом и об отсутствии в отношении Заявителя какой-либо из процедур банкротства в течение последний 3 (трех) лет;

– неприостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки;

– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Подавая настоящую Заявку, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения конкурса, содержащиеся в конкурсной документации.

4. Срок, на который заключается концессионное соглашение в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта и управления агропромышленным парком, составляет 49 (сорок девять) лет.

5. Гарантируем достоверность сведений, представленных в Заявке, и подтверждаем право Организатора конкурса запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные в Заявке сведения.

6. В случае признания Заявителя победителем конкурса Заявитель обязуется заключить концессионное соглашение в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта  и управления агропромышленным парком в установленные конкурсной документацией сроки.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором конкурса нами уполномочен _____________________________________________________________________________.

(Ф.И.О., телефон представителя)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

____________________________________________________________________________.

9. Задаток, предусмотренный в конкурсной документации, представлен.

10. Сведения о месте нахождения и банковские реквизиты Заявителя:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Заявитель представляет по описи следующие документы:

- для индивидуальных предпринимателей:

- – нотариально заверенная копия всех страниц паспорта или в случае отсутствия паспорта – иного документа, удостоверяющего личность;

- – нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- – полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения официального сообщения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

- – в случае если представленные документы не позволяют установить адрес постоянного места жительства Заявителя – индивидуального предпринимателя и адрес его места пребывания – нотариально заверенные документы, подтверждающие адрес постоянного места жительства Заявителя.

- для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях:

– нотариально заверенные копии документов, подтверждающих их государственную или иную регистрацию (в соответствии с законодательством соответствующего государства) в качестве лиц, на законных основаниях осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также их статус в качестве таковых, полученных не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения официального сообщения о проведении Конкурса;

– пояснительная записка о порядке регистрации и осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными предпринимателями в стране происхождения индивидуального предпринимателя по предмету Конкурса.

- для российских юридических лиц:

– нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а для юридических лиц, созданных до даты вступления в силу Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;

– нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица со всеми изменениями и дополнениями (в хронологическом порядке);

– нотариально заверенные копии свидетельств о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц (в хронологическом порядке);

– полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения официального сообщения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверенная копия такой выписки);

– нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговый орган по месту нахождения на территории Российской Федерации.

- для иностранных юридических лиц:

- – нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;

- – документ о государственной регистрации юридического лица (выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий статус иностранного юридического лица) либо нотариально заверенная копия такого документа;

- – пояснительная записка о порядке регистрации и осуществления хозяйственной деятельности юридическими лицами в стране происхождения Заявителя по предмету Конкурса.

- для простых товариществ:

– оригинал либо нотариально заверенная копия договора о простом товариществе с указанием следующих сведений: (1) функциональные обязанности каждого юридического лица – участника простого товарищества в процессе исполнения обязательств по Концессионному соглашению; (2) программы сотрудничества, связанного с участием в реализации Концессионного соглашения; (3) размер вклада (доли) каждого товарища; (4) права и обязанности каждого товарища; (5) имущественная ответственность товарищей по их обязательствам в рамках договора о простом товариществе; (6) условия прекращения действия договора о простом товариществе;

- – документ, подтверждающий правомерность участия юридического лица в составе простого товарищества, являющегося Заявителем (в случае необходимости получения специального разрешения на участие в простом товариществе, установленной учредительными документами юридического лица), либо его нотариально заверенная копия.

- Документы и материалы, в целях подтверждения соответствия Заявителя общим и квалификационным требованиям к Заявителю (или лиц, указанных в пункте 3.2 тома 2 Конкурсной документации):

- пояснительная записка Заявителя, являющаяся сводным систематизирующим документом, который полным, последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, предоставляемые Заявителем в составе Заявки, в целях подтверждения его соответствия общим и квалификационным требованиям к Заявителю, установленным Конкурсной документацией;

- документы и сведения, предоставляемые Заявителем в составе Заявки, в целях подтверждения его соответствия общим и квалификационным требованиям к Заявителю, установленным Конкурсной документацией, а именно:

–

–

–

| Заявитель (указать должность) | _____________________(Ф.И.О.) (подпись и расшифровка) |
| --- | --- |

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Участник _________________________________________ подтверждает, что для участия в конкурсе ___________________________________________________________________

(наименование конкурса), указывается участником)

участником в составе Заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| № | Наименование документа | Количество листов в документе | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |

| Заявитель (указать должность) | _____________________(Ф.И.О.) (подпись и расшифровка) |
| --- | --- |

- Приложение № 3

к Конкурсной документации

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Бланк участника конкурса                                                               В конкурсную комиссию

(представителя участника конкурса)

Настоящим __________________________________________________________________

(наименование, адрес местонахождения, e-mail, тел/факс участника конкурса)

представляет конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключении концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта и управления агропромышленным парком в 2 (двух) экземплярах (оригинал и копия), каждый экземпляр на _____________ стр. (далее – «Конкурсное предложение»).

Конкурсное предложение подается от _________________________________________ _____________________________________________________________________________,     (наименование, адрес местонахождения, тел/факс участника конкурса)

прошедшего предварительный отбор согласно уведомлению концедента от ___________ г. № _____.

Настоящим __________________________________________________________________

(наименование, адрес местонахождения, тел/факс участника конкурса)

подтверждает обязательное исполнение условий конкурсной документации.

Настоящим __________________________________________________________________

(наименование, адрес местонахождения, тел/факс участника конкурса)

выражает намерение участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и в случае признания победителем конкурса заключить и исполнить концессионное соглашение в полном объеме на следующих условиях:

| № | Предложение участника конкурса по критериям конкурса | Параметры критериев конкурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальное значение критерия конкурса | Уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Срок проектирования автомобильной дороги ___ месяцев | 6 месяцев с момента согласования концессионером и концедентом технического задания концедента на проектирование автомобильной дороги | уменьшение | 0,6 |
|  | Срок ввода в эксплуатацию автомобильной дороги __ месяцев | 12 месяцев с момента получения концессионером положительного заключения экспертизы проектной документации в отношении автомобильной дороги | уменьшение | 0,4 |

Иные условия, предлагаемые в рамках Конкурсного предложения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящим ___________________________________________________________________

(наименование, адрес местонахождения, тел/факс участника конкурса)

обязуется в случае объявления победителем конкурса подписать концессионное соглашение с концедентом в соответствии с положениями конкурсной документации (в т.ч. проектом концессионного соглашения) и на условиях, установленных в Конкурсном предложении победителя конкурса, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола о результатах проведения конкурса.

Настоящим __________________________________________________________________

(наименование, адрес местонахождения, тел/факс  участника  конкурса)

выражает согласие сохранить свои обязательства по подписанию концессионного соглашения в случае, если условия _____________________________________________________________________

(наименование,   юридический  адрес, тел/факс  участника  конкурса)

не будут признаны лучшими, но по решению конкурсной комиссии будет присуждено следующее за победителем место, а также в случае, если решение о заключении с ____________________________________________________________________________

(наименование, адрес местонахождения, тел/факс  участника  конкурса)

концессионного соглашения будет принято в связи с объявлением конкурса несостоявшимся.

______________________________________ ___________

(участник конкурса, Ф.И.О., должность)                                          (подпись)

М.П.

- Приложение № 4

к Конкурсной документации

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА О ЗАДАТКЕ

| с. Михайловка | «____»___________2015 год |
| --- | --- |

Администрация Михайловского муниципального района, в лице Главы Михайловского муниципального района – Главы администрации района Чеботкова А.И., действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и_______________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем Заявитель, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Для участия в конкурсе Заявитель вносит задаток в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения в следующем размере:

- __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

в срок до подачи заявки на участие в конкурсе (далее – «Задаток»).

- Банковские реквизиты для перечисления Задатка:

ИНН/КПП 2520006316/252001001

Отдел №17 УФК по Приморскому краю (Администрация Михайловского муниципального района л/с 05203006570)

Сч.№ 40302810205073000080

БИК 040507001

Дальневосточное ГУ Банка России

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта  и управления агропромышленным парком».

- В случае заключения с Заявителем концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта  и управления агропромышленным парком сумма внесенного Задатка засчитывается в счет обязательств по заключенному концессионному соглашению.

- Задаток подлежит возврату в следующих случаях:

- если Заявитель не признан победителем конкурса, то сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса;

- если Концедент отказался от проведения открытого конкурса, то сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Концедентом уведомления об отказе проведения открытого конкурса;

- если Заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе (в любое время 
до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе), то внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения конкурсной комиссией уведомления об отзыве;

- если Заявитель отозвал конкурсное предложение (в любое время 
до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений), 
то внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения конкурсной комиссией уведомления об отзыве;

- если заявка на участие в конкурсе подана Заявителем после истечения срока представления заявок на участие в конкурсе, то внесенная сумма задатка возвращается 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения таковой заявки на участие в конкурсе;

- если конкурсное предложение подано Заявителем после истечения срока представления конкурсных предложений, то внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого конкурсного предложения;

- если конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя 
к участию в настоящем конкурсе, то внесенная сумма задатка возвращается 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса.

- Задаток возвращается Заявителю, представившему единственную заявку 
на участие в конкурсе, в следующих случаях:

- если Заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

- если Заявитель не представил Концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

- если Концедент по результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким Заявителем концессионного соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

- В случае если в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся по результатам рассмотрения представленного только одним Заявителем конкурсного предложения Концедентом не было принято решение о заключении с этим Заявителем концессионного соглашения, Задаток, внесенный этим Заявителем, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.

- Банковские реквизиты для возврата Задатка:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Победителю конкурса, отказавшемуся или уклонившемуся от подписания  концессионного  соглашения, внесенный им Задаток не возвращается.

- Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

- Концедент не несет ответственности:

- за несоблюдение сроков возврата Задатка в случае несоблюдения Заявителем соответствующего порядка отзыва заявки или конкурсного предложения;

- за несоблюдение сроков возврата Задатка в случае недостоверно указанных в настоящем договоре Заявителем банковских реквизитов для возврата Задатка.

8. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение арбитражного суда или суда общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством.

9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон.

10. Местонахождение Сторон:

| Концедент: Администрация Михайловского муниципального района Юридический адрес: 692651, Приморский край, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16 Банковские реквизиты: ИНН/КПП 2520006316/252001001 Отдел № 17 УФК по Приморскому краю (Администрация Михайловского муниципального района л/сч 03203006570) Р/счет 40204810200000000017 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток БИК 040507001 Глава Михайловского муниципального района – Глава администрации района ______________________ А.И. Чеботков М.П. | Заявитель: |
| --- | --- |
| ___________________________ М.П. | ____________________________________ __________________________ М.П. |

- Приложение № 5

к Конкурсной документации

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении создания инфраструктурного комплекса агропромышленного парка, состоящего из подъездной и внутриплощадочной автомобильной дороги, стоянки для аграрной техники, стоянки для крупнотоннажного автомобильного транспорта, стоянки для малотоннажного и легкового автомобильного транспорта  и управления агропромышленным парком:

| № | Том конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ просим направить: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О., подпись

- Приложение № 6

к Конкурсной документации

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, не входящих в состав Объекта Концессионного соглашения, на создание которых предоставляется согласие Концедента

- Концедент настоящим предоставляет Концессионеру свое согласие на создание на Земельном участке, предоставляемом Концессионеру, следующих объектов недвижимого имущества, не входящих в состав Объекта Концессионного соглашения:

  - автозаправочная станция (АЗС) не менее чем на 250 заправок в сутки;

  - железнодорожный тупик с одной железнодорожной веткой протяженностью 300 м.;

  - здание гостиницы на 150 человек;

  - склад сухого хранения общей площадью 20000 кв.м.;

  - склад с холодильными камерами общей площадью 8100 кв.м;

  - два овощехранилища общей площадью по 8100 кв.м;

  - база потребкооперации по сбору, переработке и подготовки к транспортировки дикоросов;

  - общежитие для временного/вахтового размещения работников агропромышленного парка (в том числе резидентов агропромышленного парка) на 300 человек;

  - учебно-производственный комплекс общей площадью 1200 кв.м.

- Условиями Концессионного соглашения может быть определен дополнительный перечень или изменен установленный в настоящем приложении № 6 к Конкурсной документации перечень объектов недвижимого имущества, не входящих в состав Объекта Концессионного соглашения, на создание которого предоставляется согласие Концедента.

- Дополнительные условия и описание объектов недвижимого имущества, не входящих в состав Объекта Концессионного соглашения, на создание которых предоставляется согласие Концедента в соответствии с условиями Концессионного соглашения, определяются  в дополнительном соглашении к Концессионному соглашению на основании данных проектной документации после ее разработки Концессионером.