Приложение№

План-график

исполнения поручения Губернатора Приморского края по обеспечению бесперебойного обеспечения питьевой водой жителей села Некруглово.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переговоры и.о.главы Михайловского муниципального района с собственником здания водокачки | До 27.08. 2015 г. | выполнено |
| 2. | В бюджете района предусмотрены средства на приобретение здания водокачки в с. Некруглово | 28.08. 2015 г. | выполнено |
| 3. | Проведение собственником здания водокачки оценки рыночной стоимости | 01.09-14.09 2015 г. | выполнено |
| 4 | Принято решение приобрести здание водокачки, в соответствии с п.31 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, т.е. у единственного поставщика и без проведения торгов. Подписано постановление администрации Михайловского муниципального района от 13.10.2015 г. № 827 «О приобретении в муниципальную собственность Михайловского муниципального района объекта недвижимого имущества – здания водокачки с. Некруглово» | 12.10. 2015 г | выполнено |
| 5. | Подготовлена документация для заключения муниципального контракта на приобретение здания водокачки | 07-13.10.15г. | выполнено |
| 6. | Размещение закупки в план - графике закупок на 2015 год | 07.10.2015г | выполнено |
| 7 | Заключение муниципального контракта на приобретение здания водокачки | 19.10. 2015 г. | выполнено |
| 8 | Сдача документов на регистрацию приобретенного имущества | 22.10. 2015 г. | выполнено |
| 9. | Проведена независимая оценка имущества, предназначенного для обеспечения услуг водоснабжения и водоотведения населению района | 24.09-05.10. 2015 г. | выполнено |
| 10 | Подготовлена документация на проведение концессионного соглашения о передаче объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Михайловского муниципального района с целью организации выполнения работ по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения населению, проживающему на территории Михайловского муниципального района в том числе и жителям с. Некруглово. | 22.10. 2015 г. |  |
| 11. | До заключения концессионного соглашения заключен договор аренды с КГУП «Приморский водоканал» на время, позволенное законодательством (от одного до шести месяцев), с целью организации выполнения работ по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения населению | 01.10. 2015 г. 01.11. 2015 г. | Выполнено по с.Михайловка, с.Васильевка |
| 12 | Получение свидетельства регистрации права на здание водокачки | 05.11. 2015г | выполнено |
| 13 | Опубликование документов о проведении конкурса на заключение концессионного соглашения о передаче объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Михайловского муниципального района | 05.11. 2015г | выполнено |
| 14. | Заключение концессионного соглашения о передаче объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Михайловского муниципального района с целью организации выполнения работ по предос-тавлению услуг водоснабжения и водоотведения населению, проживающему на территории Михай-ловского муниципального района, в том числе и жителям с. Некруглово. | 27.12.2015 |  |
| 15 | Передача в хозяйственное управление МКУ « Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» имущества для обеспечения водой с. Некруглово до заключения концессионного соглашения. | С 09.11.15 | выполнено |