Приложение 1

Перечень фактически выполненных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы за 2015г.

| Перечень программных мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Сроки реализации | Фактическое исполнение программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Замена насосного оборудования водоснабжения c.Кремово | местный бюджет | 542,9 | 2015г. | исполнено. |
| 2. Приобретение материальных запасов. - приобретение материалов для замены трубчатой части котлов «Братск-1,33К» котельной 1/4 с.Михайловка; - приобретение глубинного насоса. | местный бюджет | 526,4 | 2015г. | исполнено. |
| 3. Услуги по передаче электроэнергии | местный бюджет | 1065,10 | 2015г. | по состоянию на 03.11.15г. исполнено в размере 833,8. |
| 4. Прокладка наружного полиэтиленового водопровода с. Абрамовка | местный бюджет | 54,2 | 2015г. | исполнено. |
| 5. Текущий ремонт наружного водопровода с.Абрамовка | местный бюджет | 7,7 | 2015г. | исполнено. |
| 6. Ремонт водопроводных сетей с приобретением материалов | местный бюджет | 168,0 | 2015г. | по состоянию на 03.11.15г. исполнено в размере 96,0 тыс. руб. запланировано исполнить до конца года. |
| 7. Приобретение материалов для ремонта котельных 1/4 с.Михайловка, 1/28 с.Кремово. | местный бюджет | 146,05 | 2015г. | не исполнено повторный конкурс. |
| 8. Покупка скважины в с.Некруглово | местный бюджет | 707,2 | 2015г. | исполнено. |
| 9.Услуги по организации подвоза воды населению. | местный бюджет | 193,6 | 2015г. | исполнено на 59,0 тыс. руб., запланировано исполнить до конца года. |
| 10. Ремонт системы водоснабжения с.Новожатково | местный бюджет | 134,0 | 2015г. | запланировано исполнить до конца года. |