АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ

__________________                      с. Михайловка                                № __________

Информация

«О готовности Михайловского муниципального района к отопительному сезону 2015-2016гг.»

На основании распоряжения Губернатора Приморского края от 15 января 2015 года №1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов», постановления администрации Михайловского муниципального района от 26 февраля 2015 года №208-па «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Михайловского муниципального района к работе в отопительный период 2015-2016 гг.» в администрации Михайловского муниципального района был организован штаб по подготовке и прохождению отопительного сезона 2015-2016гг.

Согласно муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Михайловского муниципального района от 26.04.2012г. №339-па «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы» на 2015г. запланировано 3545,1 тыс.руб., из них исполнено 2827,2 тыс.руб. (прилагается перечень выполненных мероприятий).

В ходе реализации плана мероприятий, утвержденных на заседании штаба, была создана комиссия по проверки готовности жилфонда и теплоснабжающих организаций, находящихся на территории Михайловского муниципального района.

В ходе данных мероприятий комиссией были подписаны акты и паспорта готовности жилого фонда (142 МКД) и объектов теплоснабжения (23 котельных из них 20 КГУП «Примтеплоэнерго», 3 котельные соцкультбыта, 2 котельные в с.Степное и с.Васильевка на консервации).

Жилищный фонд в с.Ляличи  к прохождению отопительного сезона 2015-2016гг. подготовлен. Но существенной проблемой остаются незаселенные жилые помещения МКД. Отдел жизнеобеспечения по поручению и.о главы Михайловского муниципального района - главы администрации района проводит инвентаризацию жилья с целью выявления свободных квартир и их заселения (подготовлены документы для заселения 10 семей за 1,5 месяца). С целью снижения оплаты за теплоэнергию (600 тыс. руб. израсходовано за 4 месяца 2015 года прошлого отопительного сезона из местного бюджета), незаселенных квартир управлением жизнеобеспечения совместно с КГУП «Примтеплоэнерго» проведена работа по выявлению жилых помещений, где отсутствуют приборы отопления. На данные квартиры составлены акты осмотра.

Котельная №1/30 Ляличи запущена согласно срокам начало отопительного сезона (за счет средств КГУП «Примтеплоэнерго» в котельной установлены новые котлы управляемые автоматически, автоматическая углеподача, имеется дробильная установка угля, собственная скважина с резервной емкостью, погрузчик. Запасов угля достаточно, осуществляется постоянный подвоз). Но вместе с этим остается проблема по организации водоснабжения и водоотведения в с.Ляличи. Требуется ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт КНС (необходимы затраты около 5 млн. рублей).

Объекты водоснабжение и водоотведения района по отдельным поселениям (Кремовское, Сунятсеновское, Григорьевское и Осиновское) нуждаются в капитальном ремонте по причине значительного износа. Проблемой остается отсутствие обслуживающих предприятий, которые прекратили обслуживать объекты водоснабжение и водоотведения в этих поселениях, из-за установленного экономически необоснованного тарифа и неплатежей населения.

В целях содержания имущества водоснабжение, водоотведения и электроснабжения, данное имущества передано в хозяйственное управление МКУ «Управление  по организационно-техническому обеспечению деятельности  администрации Михайловского  муниципального района».

Администрация несет затраты, а население ни за что не платит, кроме сел Григорьевского сельского поселения. Поэтому администрация Михайловского муниципального района провела работу по проведению открытого конкурса на право  заключения договора  аренды на передачу объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Михайловского муниципального района с целью организации выполнения  работ  по предоставлению услуг  водоснабжения и водоотведения населению, проживающему на территории Михайловского муниципального района.

До проведения конкурса с 01 октябре 2015 года заключили договор аренды с КГУП « Приморский Водоканал», на срок в соответствии с действующим законодательством (от 1-6 месяцев) по предоставлению услуги в селах Михайловка и Васильевка.

Проведена работа по исполнению поручения Губернатора Приморского края по обеспечению бесперебойного водоснабжения населения в с.Некруглово.(прилагается).

Энергетика муниципального района к прохождению зимнего периода подготовлена. Но на отдельные объекты не заключены договора на обслуживание аренды, есть бесхозные сети, которым необходим капитальный  ремонт.

29.10.2015г. состоялось заседание районного штаба с главами сельских поселений, руководителями теплоснабжающих организаций, управляющих организаций и ТСЖ о результатах подготовки и прохождения отопительного сезона 2015-2016гг.: проблемы и меры по устранению. На заседании было рекомендовано управляющим организациям, ТСЖ провести собрания собственников жилья по адресам, где не установлены приборы учета тепловой энергии и ХВС, для решения об их установки. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Михайловского муниципального образования полностью укомплектованы личным составом, техникой и оборудованием аварийно-восстановительных формирований. В ресурсоснабжающих организациях, управляющих организациях, ТСЖ работают диспетчерские службы для оперативного решения проблем в сфере ЖКХ,  кроме КГУП «Приморский водоканал», так как ведутся организационные мероприятия.

Указано управляющим компаниям, что недостаточно собственных средств предусмотрено на проведение подготовки   МКД  к прохождению отопительного сезона 2015-2016 гг.

Задолженность администрации Михайловского муниципального района перед КГПУ «Примтеплоэнерго» по состоянию на 13.11.2015г. составляет 42,0 тыс. рублей. Погасили  задолженность в сумме 31379,00 тыс.руб.

Все мероприятия, проведенные  Администрацией Михайловского муниципального района были направлены на организацию бесперебойного прохождения отопительного сезона 2015-2016гг Михайловского муниципального района.

09.10.2015г. № 826-па администрацией Михайловского муниципального района принято постановление «О начале отопительного сезона 2015-2016гг. на территории Михайловского муниципального района».

16 октября 2015 года на территории Михайловского муниципального района состоялась проверка готовности к отопительному периоду 2015-2016гг. Михайловского муниципального района. В ходе проверке был подписан акт готовности с 3-мя замечаниями, которые необходимо было устранить до 10.11.2015г.

10 ноября 2015 года Дальневосточным управлением Ростехнадзора выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2015-2016гг. Михайловского муниципального района (копия прилагается).

Отопительный сезон проходит в штатном режиме.

Заместителя главы Михайловского

муниципального района                                                             В.Г. Смирнова