АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2016                                                с. Михайловка                                                       № 80-па

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

Михайловского муниципального района к работе

в отопительный период 2016-2017 годов

На основании распоряжения Губернатора Приморского края от 12 января 2016 года №1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», Устава Михайловского муниципального района, с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Состав районного штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов (Приложение № 1);

1.2. Состав комиссии по оценке готовности ТЭК и ЖКХ муниципального района к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов (Приложение № 2).

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

2.1. До 01 сентября 2016 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

2.2. До 15 октября 2016 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

3. Управлению жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района обеспечить оперативный контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону;

- за подготовкой объектов соцкультбыта района к отопительному сезону;

- за накоплением топлива на источниках теплоснабжения.

4. Рекомендовать Михайловскому филиалу КГУП «Примтеплоэнерго»:

4.1. Разработать графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей. График предоставить в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района в срок до 15 октября 2016 года.

5. Руководителям тепло-, электро-, водоснабжающих организаций всех форм собственности:

5.1. Разработать и представить инструкции, устанавливающие время и порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций и служб ЖКХ при устранении аварий и инцидентов в управление жизнеобеспечения до 01 сентября 2016 года;

5.2. Разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение. Графики предоставить в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района в срок до 01 сентября 2016 года.

5.3. Разработать и утвердить в срок до 15 мая 2016 года планы-графики переаттестации и обучения работников жилищно-коммунальной сферы.

5.4. В срок до 15 октября 2016 года обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

5.5. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в ведении, к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов в установленные сроки;

5.6. Провести оценку готовности электрических и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и обеспечить получение паспортов готовности до 01 ноября 2016 года.

5.7. В срок до 01 октября 2016 г. обеспечить заготовку топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства в необходимых объемах с учетом реализации мероприятий по энергосбережению.

5.8. Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплообеспечения муниципального района и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

5.9. Взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных.

5.10. Обеспечить ежемесячное представление в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района отчетов о фактическом расходе топлива и его наличия на складах до 2-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

6. Управлению жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района создать в срок до 15 мая 2016 года:

- комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях;

- комиссии по оценке готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей (в состав комиссий включить (по согласованию) представителей Дальневосточного управления Ростехнадзора);

6.1. Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности:

- жилищного фонда – до 15 сентября 2016 года;

- объектов социального значения – до 15 сентября 2016 года;

- организаций – до 01 ноября 2016 года;

6.2. В срок до 01 сентября 2016 года привести в соответствии с требованием законодательства РФ муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб  ЖКХ и других органов при устранении аварий и инцидентов на территории Михайловского муниципального района, предоставить копию данного правового акта в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

6.3. Определить расчеты и утвердить в срок до 01 сентября 2016 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов.

6.4. Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей на территории муниципального района, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

6.5. Обеспечить выполнение требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному сезону, и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону;

6.6. Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района;

7. Управлению финансов (Сенчило) администрации Михайловского муниципального района:

- обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациями, финансируемыми за счет местного бюджета, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления организаций;

- обеспечить финансирование объема средств местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства при подготовке коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016-2017 года в соответствии с утвержденным бюджетом на 2016 год и утвержденным планом-графиком ремонтно-восстановительных работ для подготовки объектов соцкультбыта Михайловского района к работе в отопительном сезоне 2016-2017 годов.

8. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района продолжить проведение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признанию права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края по состоянию на 01 июля 2016 года до 20 числа месяца следующего за отчетным;

9. Организациям жилищно-коммунального хозяйства обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района в установленные сроки:

- информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2016 года по 15 ноября 2016 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2016 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода ежемесячно в период с 01 ноября 2016 года по 01 апреля 2017 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- информации о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

- ежемесячно представлять отчет о фактическом расходе топлива и наличии запасов топлива по окончании календарного месяца;

- ежедневно предоставлять отчет о прохождении отопительного сезона;

- принять меры по обеспечению с 01 января 2016 года снижения в сопоставимых условиях объема потребления ими тепло-, электроэнергии, воды, угля и иного топлива не менее чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2015 году каждого из указанных ресурсов;

10. При формировании планов подготовки к отопительному сезону 2016-2017 года ресурсоснабжающим организациям, управляющим организациям, ТСЖ предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить больший объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования;

11. Управлению жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района:

- при необходимости вносить изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы при подготовки к отопительному сезону;

- обеспечить работу резервных источников электроснабжения всех котельных до 01 ноября 2016 года.

12. Обязать руководителей образовательных учреждений (директоров школ, заведующих детских садов), ММБУК ММР «МКИО» (Конча), МКУ «МСООУ» (Мельничук) и МКУ «УОТОД АММР» (Шевченко):

- при подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов для обеспечения надежности теплоснабжения объектов социального значения устранить выявленные нарушения тепловых и гидравлических режимов работы систем теплоснабжения в отопительный период 2015-2016 годов, произвести промывку и гидравлические испытания систем теплоснабжения до 15 сентября 2016 года с обязательным оформлением паспортов готовности;

- приказами по учреждениям закрепить лица, ответственные за подготовку систем теплоснабжения объектов социального значения к отопительному периоду и их эксплуатацию в отопительный период 2016-2017 годов;

- в срок до 25 марта 2016 года подготовить и представить графики ремонтно-восстановительных работ на объектах соцкультбыта и еженедельно представлять информацию о ходе их выполнения в управление жизнеобеспечения администрации муниципального района;

- производить своевременную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии в соответствии с утвержденными лимитами тепло-, электропотребления предприятий и организаций с разбивкой по месяцам и кварталам;

13. МКУ «УОТОД АММР» (Шевченко), МКУ «МСООУ» (Мельничук), ММБУК ММР «МКИО» (Конча), УОТОД ММР осуществлять с 01 января 2016 года финансирование расходов на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и муниципальных услуг), находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на основании фактических показаний приборов учёта потребления.

14. Управляющим организациям, ТСЖ предоставить в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района:

- графики промывки и опрессовки отопительной системы в срок до 01.04.2016г.;

- акты промывки и опрессовки отопительной системы в срок до 01.07.2016г.;

- паспорта готовности в срок до 15.08.2016г.

15. Управляющим компаниям и ТСЖ проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил либо произвести иные, предусмотренные действующим законодательством, действия, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии;

16. Контроль за своевременной и качественной подготовкой жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2016-2017 годы возложить на заместителя главы администрации Михайловского муниципального района В.Г. Смирнову.

17. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

18. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения на официальном сайте администрации муниципального района.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                                           В.В. Архипов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от 15.02.2016 № 80-па

## Состав

## районного штаба по подготовке

## объектов жилищно-коммунального хозяйства

## к отопительному сезону 2016-2017 годы

| Заместитель главы администрации района, Смирнова В.Г. | председатель штаба |
| --- | --- |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, Кожевников Р.В. | заместитель председателя штаба |
| Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, Бурцева В.А. | член штаба |
| Директор филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго», Попов С.М. | член штаба |
| Начальник участка «Михайловский» филиала «Артемовский» КГУП «Приморский водоканал», Кузнецов П.А. | член штаба |
| Руководитель МКУ «МСООУ», Мельничук Н.Н. | член штаба |
| генеральный директор ОАО «Михайловскагропромэнерго», Копылов В.Н. | член штаба |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от 15.02.2016 № 80-па

Состав

комиссии по оценке готовности ТЭК и ЖКХ муниципального

района к отопительному сезону 2016-2017 годов

| Заместитель главы администрации района, Смирнова В.Г. | председатель комиссии |
| --- | --- |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, Кожевников Р.В. | заместитель председателя |
| Главный специалист отдела ЖКХ, Бурцева В.А. | член комиссии |
| Старший специалист 1 разряда по муниципальному контролю жилфонда, Позднякова В.О. | член комиссии |
| Директор МКУ «УОТОД АММР», Шевченко О.М. | член комиссии |
| Начальник теплового участка филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго», Миколайчук Ю.Л. | член комиссии |
| Начальник отдела архитектуры и градостроительства, Пономаренко Т.П. | член комиссии |
| Гл инженер ОАО «Михайловскагропромэнерго», Кирчук К.В. | член комиссии |
| Инспектор Ростехнадзора | член комиссии (по согласованию) |