АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2018                                              с. Михайловка                                                    № 81-па

О бюджетных инвестициях в объект капитального

строительства собственности Михайловского

муниципального района «Строительство

канализационных очистных

сооружений в с. Михайловка»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Михайловского муниципального района от 03.07.2014 № 806-па «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Михайловского муниципального района и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Михайловского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу архитектуры, градостроительства и дорожной деятельности администрации Михайловского муниципального района осуществить в 2018-2020 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 22 766,896 тыс. руб. в объект капитального строительства муниципальной собственности Михайловского муниципального района «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Михайловка» (далее – объект):

1.1. Направление инвестирования: строительство;

1.2. Производительность очистных сооружений: 1500м3 /сутки;

1.3. Сметная стоимость объекта: 113 834,480 тыс. руб. (из них 91

067,584 тыс. руб. средства краевого бюджета и 22 766,896 тыс. руб. средства бюджета Михайловского муниципального района), в том числе по годам:

2018 год – 35 638,00 тыс. руб.;

2019 год – 64 000,00 тыс. руб.;

2020 год – 14 196,480 тыс. руб.;

Объем бюджетных инвестиций из средств бюджета Михайловского муниципального района: 22 766,896 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год – 7 127,600 тыс. руб.;

2019 год – 12 800,00 тыс. руб.;

2020 год – 2 839,296 тыс. руб.;

1.4. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2020 года.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Луданов) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района П.А. Зубок.

Глава Михайловского муниципального района –

глава администрации района                                                       В.В. Архипов