АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___________                                     с. Михайловка                                              №_________

О подготовке топливно-энергетического комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства

Михайловского муниципального района к работе

в отопительный период 2018-2019 годов

На основании распоряжения врио. Губернатора Приморского края от 09 января 2018г. №1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов», Устава Михайловского муниципального района, с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Состав районного штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2018-2019 годов (Приложение № 1);

2. Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

2.1. до 1 сентября 2018 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

2.2. До 15 октября 2018 года - полная готовность к началу отопительного сезона.

3.  Ресурсоснабжающими организациям обеспечивающим теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение объектов жилого фонда и социальных объектов, организациям осуществляющим обслуживание и управление жилым фондом, учреждениям социальной сферы на территории Михайловского муниципального района:

3.1. Начать подготовку объектов к отопительному периоду 2018-2019 годов не позднее 01 июня 2018 года, согласно утвержденным руководителями организаций планам мероприятий по подготовке объектов к отопительному периоду 2018-2019 годов, согласованными с заместителем главы по вопросам жизнеобеспечения;

3.2. обеспечить подготовку объектов находящихся в их ведении к работе в условиях отопительного периода.

4. Ресурсоснабжающим организациям обеспечивающим теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение всех форм собственности:

4.1. В срок до 15 мая разработать и направить на согласование  в управление жизнеобеспечения планы мероприятий с указанием выделенных средств и графика выполнения работ по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов. При формировании планов подготовки к отопительному сезону предусмотреть мероприятия по увеличению надежности сетей и оборудования, направить объем средств на капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом замены не менее 7 % физически изношенных сетей и оборудования;

4.2. Разработать и направить в управление жизнеобеспечения в срок до 15 мая 2018 года планы-графики переаттестации и обучения персонала принимающего непосредственное участие в работе тепловых установок;

4.3. Разработать и направить в управление жизнеобеспечения в срок до 15 мая 2018 года графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение.

4.4. В срок до 15 октября 2018 года обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Информацию о выполнении предоставить в управление жизнеобеспечения;

4.5. Обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в ведении, к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов в установленные сроки;

4.6. Провести оценку готовности электрических и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов и обеспечить получение паспортов готовности до 01 ноября 2018 года.

4.7. Разработать и представить инструкции, устанавливающие время и порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций и служб ЖКХ при устранении аварий и инцидентов в управление жизнеобеспечения до 01 сентября 2018 года;

5. Теплоснабжающим организациям всех форм собственности рекомендовать:

5.1. В срок до 1 сентября 2018 года разработать и предоставить в управление жизнеобеспечения графики ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке мощности теплоисточников и пропускной способности тепловых сетей;

5.2. В срок до 01 октября 2018 г. обеспечить накопление запасов топлива не ниже нормативных, данные о объемах накопления топлива предоставить  в управление жизнеобеспечения;

5.3. Уделять особое внимание завозу качественного топлива на объекты теплообеспечения муниципального района и своевременно производить оплату за поставляемое топливо;

5.4. разработать мероприятия по экономии топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

5.5. Обеспечить ежемесячное представление в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района отчетов о фактическом расходе топлива и его наличия на складах до 2-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

6. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, собственникам помещений при непосредственном управлении многоквартирными домами:

6.1.  разработать и предоставить до 01.04.2018г. в управление жизнеобеспечения согласованные с теплосетевой организацией графики промывки и опрессовки отопительной системы и проведения плановых ремонтов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

6.2. выполнить плановые ремонты на обслуживаемых системах теплопотребления и тепловых пунктах в соответствии с рекомендациями энергоснабжающих организаций. Провести промывку и гидравлические испытания внутренних систем теплопотребления. В срок до 01.07.2018г предоставить в управление жизнеобеспечения акты промывки и опрессовки отопительной системы;

6.3. выполнить подготовку всех систем и элементов многоквартирных жилых домов к эксплуатации в отопительный период и получить паспорта готовности в срок до 15.08.2018г;

6.2. проводить в отопительный сезон действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в многоквартирном доме в целях ее сбережения, при наличии технической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических режимов, а также требований к качеству коммунальных услуг, санитарных норм и правил либо произвести иные, предусмотренные действующим законодательством, действия, направленные на оптимизацию расходов собственников помещений в многоквартирном доме на оплату тепловой энергии;

7. Организациям жилищно-коммунального хозяйства обеспечить предоставление в управление жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района в установленные сроки:

- информации о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2018 года по 15 ноября 2018 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода по состоянию на 01 декабря 2018 года, согласно форме государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- информации о ходе прохождения осенне-зимнего периода ежемесячно в период с 01 ноября 2018 года по 01 апреля 2019 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца;

- информации о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом по установленной департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края форме;

- ежемесячно представлять отчет о фактическом расходе топлива и наличии запасов топлива по окончании календарного месяца;

8. Управлению жизнеобеспечения администрации Михайловского муниципального района:

8.1. обеспечить оперативный контроль:

- за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону;

- за подготовкой объектов соцкультбыта района к отопительному сезону;

- за накоплением топлива на источниках теплоснабжения.

8.2.  в срок до 15 мая 2018 года создать комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций,  потребителей тепловой энергии и разработать программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов;

8.3. Обеспечить работу комиссий и получение паспортов готовности:

- жилищного фонда - до 15 сентября 2018 года;

- объектов социального значения – до 15 сентября 2018 года;

- теплоснабжающих, теплосетевых организаций – до 01 ноября 2018 года;

8.4. в срок до 01 сентября 2018 года привести в соответствии с требованием законодательства РФ муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб  ЖКХ и других органов при устранении аварий и инцидентов на территории Михайловского муниципального района, предоставить копию данного правового акта в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

8.5. Определить расчеты и утвердить в срок до 01 сентября 2018 года допустимое время устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов.

8.6. Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей на территории муниципального района, в том числе принятие мер по организации теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

8.7. Обеспечить выполнение требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному сезону, и осуществлять контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону;

8.8. Обеспечить регулярное информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района;

8.9. при необходимости вносить изменения в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы при подготовки к отопительному сезону;

9. Руководителям образовательных учреждений (директора школ, заведующие детских садов), ММБУК ММР «МКИО» (Конча), МКОУ «МСООУ» (Мельничук) и МКУ «УОТОД АММР» (Луданов):

9.1.  при подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов для обеспечения надежности теплоснабжения объектов социального значения устранить выявленные нарушения тепловых и гидравлических режимов работы систем теплоснабжения в отопительный период 2018-2019 годов, произвести промывку и гидравлические испытания систем теплоснабжения до 15 сентября 2018 года с обязательным оформлением паспортов готовности;

9.2. приказами по учреждениям закрепить лица, ответственные за подготовку систем теплоснабжения объектов социального значения к отопительному периоду и их эксплуатацию в отопительный период 2018-2019 годов;

9.3. в срок до 25 марта 2018 года подготовить и представить графики ремонтно-восстановительных работ на объектах соцкультбыта и еженедельно представлять информацию о ходе их выполнения в управление жизнеобеспечения администрации муниципального района;

9.4. производить своевременную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии в соответствии с утвержденными лимитами тепло-, электропотребления предприятий и организаций с разбивкой по месяцам и кварталам;

10. МКУ «УОТОД АММР» (Шевченко), МКОУ «МСООУ» (Мельничук), ММБУК ММР «МКИО» (Конча), УОТОД ММР осуществлять с 01 января 2018 года финансирование расходов на обеспечение выполнения функций (оказание государственных и муниципальных услуг), находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на основании фактических показаний приборов учёта потребления.

11. Управлению финансов (Сенчило А.А.) администрации Михайловского муниципального района:

11.1. обеспечить регулярную оплату текущего потребления тепловой и электрической энергии организациями, финансируемыми за счет местного бюджета, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления организаций;

11.2. обеспечить финансирование объема средств местного бюджета на поддержку коммунального хозяйства при подготовке коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 года в соответствии с утвержденным бюджетом на 2018 год и утвержденным планом-графиком ремонтно-восстановительных работ для подготовки объектов соцкультбыта Михайловского района к работе в отопительном сезоне 2018-2018 годов.

12. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Михайловского муниципального района продолжить проведение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации их постановки на учет, признанию права муниципальной собственности и последующей их передачи в управление сетевой организации. Отчет о проделанной работе направлять в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края по состоянию на 01 июля 2018 года до 20 числа месяца следующего за отчетным.

13. Контроль за своевременной и качественной подготовкой жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2018-2019 годы возложить на заместителя главы администрации Михайловского муниципального района В.Г. Смирнову.

14. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Луданов) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  опубликования.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                                                              В.В. Архипов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Михайловского муниципального района

от____________ № __________

## Состав

## районного штаба по подготовке

## объектов жилищно-коммунального хозяйства

## к отопительному сезону 2018-2019 годы

| Заместитель главы администрации района | председатель штаба Смирнова В.Г. |
| --- | --- |
| Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства | заместитель председателя штаба Соловьянов А.В.. |
| Начальник отдела по работе с жилищным фондом | член штаба Бурцева В.А. |
| Директор филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго» | член штаба Попов С.М. |
| Начальник участка «Михайловский» ПП «Артемводоканал» КГУП «Приморский водоканал» | член штаба Басацкий О.А. |
| Руководитель МКОУ «МСООУ» | член штаба Мельничук Н.Н. |
| генеральный директор ОАО «Михайловскагропромэнерго» | член штаба Копылов В.Н. |
| Начальник РЭС Михайловский АО «ДРСК» Филиал «Приморские электрические сети» | член штаба Авраменко Ю. А. |